| «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ |  | РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 14 мая 2007 г. |  | № | 1319 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

# О подготовке и проведении отопительного периода

на территории МОГО «Ухта» в 2007-2008 гг.

В соответствии с 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 и с Уставом МОГО «Ухта», во исполнение Положения о подготовке и проведении отопительного периода в городах и населенных пунктах РК, утвержденного приказом Минархстройэнерго РК от 23 апреля 2001 г. № 124-ОД, информационного письма-предписания № С-01-2005 «О ежегодной подготовке электрических и тепловых энергоустановок к осенне-зимнему периоду 2006-2007 гг.» и в целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2007-2008 гг. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2007-2008 гг. согласно приложениям № 1, 2, 3 и обеспечить их выполнение до 01 сентября 2008 г.

2. Жилищно-эксплуатационным организациям: МУП «Ухтажилфонд» (А.А Манаенков, по согласованию), ООО «Ремстройсервис» (О.М. Пыхтеева, по согласованию), ООО «Ремонт и услуги» (И.К.Крымский, по согласованию), МУП «Водненский жилкомхоз» (О.Г. Фрезе, по согласованию), МУП «Жилкомхоз» (Т.И. Малышов, по согласованию), ООО «СМУ-13»                (А.С. Филиппова, по согласованию), МУкП «Общежитие» (Н.М. Исакова, по согласованию), ХОЗУ «Севергазпром» (В.И. Назаренко, по согласованию):

- обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке объектов жилого фонда к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.;

- обеспечить безусловное выполнение работ по предписаниям Межрегионального отдела по технологическому надзору и МТП (Ю.В. Кабалин), Государственной жилищной инспекции г.Ухты (В.А. Суханов);

- в течение летнего периода 2007 года провести ремонт, режимную наладку и 100%-ую промывку внутренних систем отопления жилых домов, промывку  системы горячего водоснабжения жилых домов, где есть жалобы от населения, акты промывки представить в Государственную жилищную инспекцию г.Ухты;

-  до 1 ноября 2007г. обеспечить создание резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2007-2008 годов согласно прилагаемому перечню (приложение № 4);

- назначить приказом по предприятию ответственных специалистов за своевременное предоставление информации по вопросу  подготовки объектов жилого фонда к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.   и  прохождении  отопительного  периода  с  указанием   фамилии,   имени,

2

отчества и номера контактного телефона, копии приказов представить в МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта» до 18 мая 2007 года.

3. Муниципальному учреждению «Служба заказчика» (С.В. Ромазанов):

- обеспечить контроль за подготовкой находящегося в управлении жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.;

- до 1 ноября 2007 г. обеспечить создание в жилищно-эксплуатационных предприятиях нормативного резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2007-2008 годов согласно прилагаемому перечню (приложение № 4);

- назначить приказом ответственных специалистов за сбор и передачу информации по вопросу подготовки объектов жилого фонда к работе в зимних условиях 2007-2008 гг. и прохождении отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона, копии приказов представить в МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта» до 18 мая 2007 г.;

- обеспечить формирование сводного отчета о выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда к зимнему периоду 2007-2008 гг. (поадресно) для предоставления в                      МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта»;

- по прилагаемым приложениям № 1, 2, 3 2007 г. начиная с 01 июня, в дальнейшем ежемесячно, до 29 числа текущего месяца;

- по прилагаемому приложению № 5 плановые цифры до 21 мая 2007 г., в дальнейшем сводный отчет ежемесячно, начиная с 01 июня, до 29 числа текущего месяца;

- по приложению № 6, начиная с 01 июня 2007 г., еженедельно в понедельник;

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.

4. МУ «Центр жилищных расчетов» (Е.А. Щелканова) усилить работу по взысканию образовавшейся задолженности с населения - потребителей жилищно-коммунальных услуг.

5. Рекомендовать Управлению социальной защиты населения Агентства РК по социальному развитию по г.Ухта (Крашенинникова Н.И.), отделу по работе с территориями администрации МОГО «Ухта» (Мигуновой О.А.) обеспечить заготовку твердого топлива (дров) для населения в соответствии с нормами отпуска, утвержденными решением Совета МОГО «Ухта».

6. Руководителям учреждений и организаций МОГО «Ухта»:

- обеспечить подготовку объектов социально-культурной сферы, образования, здравоохранения к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.;

- продолжить работу по установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды на объектах бюджетной сферы за счет различных источников финансирования, в том числе привлечения кредиторов коммерческих банков. Со дня установки приборов расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов;

- обеспечить оплату поставщикам топливно-энергетических ресурсов текущего потребления ресурсов, а также погашение до начала отопительного сезона 2007-2008 годов образовавшейся задолженности, для чего заключить соглашения по ее реструктуризации с ресурсоснабжающими организациями.

7. МУП «Ухтаэнерго»  (В.В. Мищенко):

- продолжить работу по установке приборов учета тепла, горячей и холодной воды на муниципальных объектах теплоэнергетики (котельных и тепловых сетях) за счет различных источников финансирования, в том числе привлечения кредиторов коммерческих банков. Со дня установки приборов расчеты с поставщиками коммунальных услуг производить только по показаниям этих приборов.

3

8. Начальнику Управления по делам ГО и ЧС г.Ухты Тарбееву А.А. (по согласованию) в 2007 году организовать учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

9. Рекомендовать энергоснабжающим организациям: ОАО «ТГК-9» «УТС» Чухнов О.В. (по согласованию), ЦЭС АЭК «Комиэнерго» Рогачев В.Е. (по согласованию), Трест «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» Климушев Е.А. (по согласованию), ОАО «ЗСМК»               Будянский Б.Д. (по согласованию), ООО «Тепловик» Брыков В.П. (по согласованию),                     ТПП «Лукойл-Ухтанефтьгаз» Питиримов В.В. (по согласованию), ООО «Энергетика» Сухова А.П. (по согласованию), МУП «Ухтаэнерго» Мищенко В.В. (по согласованию), Сосногорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ойцев С.П. (по согласованию):

- в трехнедельный срок после завершения отопительного периода 2006-2007гг. провести испытания тепловых сетей на прочность и плотность с двойным рабочим давлением в соответствии с Положением о подготовке и проведении отопительного периода в городах и населенных пунктах РК, утвержденным приказом Минархстройэнерго РК от 23 апреля 2001 г.           № 124-ОД, и в течение летнего периода 2007 года провести ремонт, режимную наладку, промывку тепловых сетей и промывку внутренних систем отопления (акты промывки представить в Государственную жилищную инспекцию г.Ухты);

- представить до начала гидравлических испытаний в Государственную жилищную инспекцию г.Ухты и МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта» графики их проведения;

- обеспечить поставку угля для котельных на начало отопительного сезона                         2007-2008 годов в объемах, обеспечивающих 45 суточный запас;

- обеспечить поставку нефтепродуктов для котельных на начало отопительного сезона 2007-2008 годов в объемах, обеспечивающих нормативный запас;

- до 1 ноября 2007 г. создать нормативный резерв материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в отопительный период 2007-2008 годов, создать в полном объеме запасы резервного топлива, необходимый запас дизельного топлива и масел, заключить договоры на поставку топлива (приложение № 4);

- к началу отопительного сезона разработать и утвердить схемы взаимодействия с предприятиями любых форм собственности, имеющих в городе и пригородной зоне передвижные (мобильные) дизельные электростанции, на случай аварийных отключений от электроснабжения источников теплоснабжения;

- к началу отопительного сезона утвердить в администрации МОГО «Ухта» и Управлении по делам ГО и ЧС г.Ухты «Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций», которые должны быть составлены для каждого источника теплоснабжения, электроснабжения, сетей;

- обеспечить выполнение предписаний информационного письма-предписания                       № С-01-2005 «О ежегодной подготовке электрических и тепловых энергоустановок к осенне-зимнему периоду 2007-2008 гг.».

10. Управляющим, ресурсоснабжающим организациям независимо от форм  собственности (ОАО «ТГК-9» «УТС» Чухнов О.В. (по согласованию), ЦЭС АЭК «Комиэнерго» Рогачев В.Е. (по согласованию), Трест «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» Климушев Е.А. (по согласованию), ОАО «ЗСМК» Будянский Б.Д. (по согласованию), ООО «Тепловик» Брыков В.П. (по согласованию), ТПП «Лукойл-Ухтанефтьгаз» Питиримов В.В. (по согласованию),                      ООО «Теплоэнергетика» Сухова А.П. (по согласованию), Сосногорская дистанция гражданских сооружений, водоснабжения и водоотведения Ойцев С.П. (по согласованию),                                   МУП «Ухтаводоканал» Филиппова Т.А. (по согласованию), МУ «Ухтаэнерго» Мищенко В.В. (по согласованию), МУП «Ухтаспецавтодор» Ковалев П.И. (по согласованию), ООО «Ухтинская управляющая компания» Сапожников А.А., ООО «Управляющая компания «Жилсервис»             Куканов Ю.Л. (по согласованию):

- назначить приказом ответственных специалистов за сбор и передачу информации по вопросу   подготовки   объектов   к   работе   в   зимних   условиях   2007-2008  гг.   и  прохождении

4

отопительного периода с указанием фамилии, имени, отчества и номера контактного телефона, копии приказов представить в МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта» до 29 мая 2007 г.;

- для подготовки информации Правительству Республики Коми о ходе подготовки МОГО «Ухта» к отопительному сезону обеспечить формирование сводных отчетов о выполнении мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2007-2008 гг. для предоставления в МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта»:

- по прилагаемым приложениям № 1, 2, 3 начиная с 01 июня 2007 г., ежемесячно, до           29 числа текущего месяца;

- по прилагаемому приложению № 5 плановые цифры до 21 мая 2007 г., в дальнейшем сводный отчет ежемесячно, до 29 числа текущего месяца;

- по приложению № 6, начиная с 01 июня 2007г., еженедельно в понедельник.

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.

11. МУП «Ухтаводоканал», МУП «Ухтаэнерго», МУП «Ухтаспецавтодор»,                         ООО «Ухтинская управляющая компания», ООО «Управляющая компания «Жилсервис»:

- в случае необходимости обеспечить предоставление дополнительной информации по запросу вышестоящих и надзорных органов.

12. МУ «Управление ЖКХ» МОГО «Ухта»:

- осуществлять сбор информации для формирования сводных отчетов по МОГО «Ухта» о выполнении мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2007-2008 гг. для предоставления в органы надзора и другие вышестоящие инстанции;

- осуществлять контроль:

за выполнением понедельных планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2007-2008 годов и предоставлять их результаты на рассмотрение в Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних  условиях и прохождения отопительного периода 2007-2008 гг.;

за финансированием работ по подготовке к работе в зимних условиях, целевым  использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку к зиме;

- совместно с Территориальным отделением территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в г.Ухте (Роспотребнадзор) (Толпекина Г.В., по согласованию) обеспечить контроль в сфере защиты прав и законных интересов граждан при предоставлении им жилищно-коммунальных услуг, отвечающих требованиям федеральных и республиканских стандартов качества, и обеспечения населения МОГО «Ухта» холодной и горячей водой, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям.

13. Рекомендовать Межрегиональному отделу по тезнологическому надзору и МТП (Кабалин Ю.В., по согласованию), Государственной жилищной инспекции г.Ухты (Суханов В.А., по согласованию), Управлению по делам ГО и ЧС г.Ухты (Тарбеев А.А., по согласованию) обеспечить контроль за подготовкой жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних условиях и оформлением актов проверки готовности жилищно-коммунальных предприятий к работе в осенне-зимний период 2007-2008 гг.

14. Создать Межведомственную комиссию по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода 2007-2008 гг. и утвердить ее состав согласно приложению  № 8.

15. Межведомственной комиссии по вопросам подготовки жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождения отопительного периода 2007-2008 гг.:

5

- еженедельно, начиная с 01 июня 2007 г., рассматривать результаты выполнения понедельных планов подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2007-2008 годов с принятием мер по их безусловному исполнению.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

17. Снятие с контроля настоящего постановления 10 ноября 2007 г.

Руководитель

администрации МОГО «Ухта»								О.В. Казарцев

# Приложение № 1

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства

МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.

| Наименова-ние мероприятий | Ед. изм | МУП «Ухтаэнерго» котельные | ОАО «ТГК-9» «УТС» | ООО «Энер-ге- тика» | ООО «Теп-ло вик» | ОАО «ЗСМК» | ТПП «Лукойл Ухта- Нефть- газ» | Сос- ногор ская дист- ция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Деж-нево | Югэр | с. Кед-ва | п. Герд-Ель |  |  |  |  |  |  |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кап. ремонт котлоагрегатов | Шт. | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |  |  |
| Текущий ремонт котлоагрегатов и бойлерных установок | Шт. | 3/- | 2/- | 2/- | 2/- | 56 | 2 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| Ремонт водонагревателей | Шт. | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - |
| Замена запорной арматуры | Шт. | - | 2 | - | - | - | 6 | 10 | 10 | - | 7 |
| Ремонт запорной арматуры | Шт. | 52 | 66 | 15 | 15 | 3200 | 84 | 112 | 80 | 36 | 21 |
| Ревизия и ремонт КИП | Шт. | 39 | 34 | 3 | 12 | 2370 | 3 | 38 | 72 | 22 | 18 |
| Гидравлические испытания котлоагрегатов и водонагреват. | Шт. | 3/- | 2/- | 2/- | 2/- | 34 | 3 | 3/6 | 7 | 7 | 6 |
| Режимно-наладочные работы | Шт. | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
| Установка узлов учета тепла | Шт. | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Подготовка резервных источников электроснабжения | Шт. | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Создание запасов топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нефть | т | - | - | - | 20 |  |  |  |  |  |  |
| уголь | т | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | 131 |
| мазут | т | - | - | - | - | 1425 | 500 | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дизельное топливо | л | - | 100 | 2000 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| бензин | л | - | - | 250 | - |  |  |  |  |  |  |
| Сети теплоснабжения и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт тепловых сетей | м | - | - | - | 20 | 443960 | 50 | 3500 | - | 335 | - |
| Замена ветхих участков тепловых сетей и ГВС | м | - | 10 | - | - | 8360 | 580 | 200 | - | - | 55 |
| Ремонт теплоизоляции с восстановлением антикорроз. покрытия | м³ | 7 | - | 5 | 3 | 120 | 3 | 40 | 10 | 12 | 2 |
| Замена запорной арматуры | Шт. | 2 | 8 | - | - | 34 | 12 | 4 | 4 | - | 4 |
| Ремонт запорной арматуры | Шт. | 12 | 32 | 6 | 15 | 230 | 30 | 52 | 40 | 22 | 22 |
| Ревизия и ремонт насосов | Шт. | 12 | 18 | 4 | 4 | 84 | 8 | 15 | 20 | 2 | 8 |
| Замена ветхих сетей водопровода | м | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
| Ревизия и ремонт эл. и гидравличес-ких приводов | Шт. | 23 | 22 | 4 | 11 | 68 | 14 | 3 |  | - | - |
| Гидропневматическая промывка трубопроводов | км | 71,56 | 48,12 | 2,99 | 8,36 | - | 30,2 | 3,5 | 0,2 | - | 5,4 |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность | км | 0,351 | 2,998 | 0,4 | 0,667 | 221,98 | 30,2 | 3,5 | 6,0 | 4,2 | 5,4 |
| Наладка тепловых сетей | км | - | 2,998 | - | 0,667 | 221,98 | 30,2 | 3,5 | - | - | - |
| Ревизия и ремонт установок химводоочист-ки | шт. | 2 | 4 | - | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | - |

______________________________________________

# Приложение № 2

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке элетроэнергетического и газового хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.

| Мероприятия | Ед. изм. | Трест «Ухтамежрайгаз» | ЦЭС АЭК «Комиэнерго» | МУП «Ухтаэнерго» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Газопроводы |  |  |  |  |
| 1. Техническая подготовка газопроводов и сооружений на них | км | 389,9 |  |  |
| 2. Приборное обследование подземных газопроводов с определением коррозийной активности грунтов | км | 41,554 |  |  |
| 3. ГРС Крутая – Войвож (техническое обслуживание) | км | 102,215 |  |  |
| 4. Веселый Кут – Герд- Ель (техническое обслуживание) | км | 6,81 |  |  |
| 5. ГРП п. Дежнево – котельная Дежнево (техническое обслуживание) | км |  |  |  |
| 6.от места врезки газопровода УСМН – котельная Югер (техническое обслуживание) | км | 0,925 |  |  |
| 7. ГРС Крутая-Войвож (техническое обслуживание) | км |  |  | 102,2 |
| 8. Веселый Кут – Герд-Ель (техническое обслуживание) | км |  |  | 6,8 |
| 9. ГРП п. Дежнево – котельная Дежнево (техническое обслуживание) | км |  |  | 0,265 |
| 10. От места врезки г/пр. УСМН – котельная Югер (техническое обслуживание) | км |  |  | 1,048 |
| Сети электропередач |  |  |  |  |
| 1. ВЛ-10 кВт яч.5 ПС «Боровая» | км |  | Замена 16 опор 1,54 км |  |
| 2. ВЛ 6 кВт ТП-450 –ТП-406 «Водоочистные» | км |  | Замена 14 опор 0,98 км |  |
| 3. ВЛ-10 яч. 5 ПС «Седью» | км |  | Замена 6 опор 0,42 км |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. ВЛ-0,4 кВт от ТП-179 ф.2 | км |  | Замена 8 опор 0,32 км |  |
| 5. КЛ-0,4 кВт ТП-266 ф. 12 - д.№58 по ул. Интернациональная | км |  | 0,025 |  |
| 6. КЛ-0,4 кВт ТП-311 ф.5 – д.№6 по пр. Космонавтов | км |  | 0,02 |  |
| 7. ТП-105, 194, 445, 147, 47, 119, 197, 171, 210, 56, 59, 127 | км |  | Ремонт кровли |  |
| 8. ВЛ-35 кВт №13 «Водный – Боровая» | км |  | Замена 54 опор 12,93 км |  |
| 9. от ПС Городская до ТП-255 (устранение повреждения кабеля 10кВт) | км |  |  | 1,705 |
| Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |
| ТП-255 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-148 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-154 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 3 |
| ТП-41 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-162 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| ТП-740 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 2 |
| КТП 40-10-81-У1 (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТП-Тобысь (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТПН 10/400 «Кедва» (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |
| КТП 10/250 «Поромес» (техническое обслуживание) | трансф. |  |  | 1 |

___________________________________________________

# Приложение № 3

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства

на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях 2007-2008 гг.

| № п/п | Перечень мероприятий | Ед. изм. | План | Общее кол-во на обслуж. участке | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Текущий ремонт. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и ревизия запорной арматуры р/узлов, разводных колец, стояков, систем отопления (по графику). | дом | 1193 | 1339 |  |  |
| 2. | То же систем ГВС (по графику). | дом | 316 | 1328 |  |  |
| 3. | Промывка систем отопления (по графику). | дом | 1193 | 1329 |  |  |
| 4. | Опрессовка систем отопления. | дом | 1193 | 1329 |  |  |
| 5. | Замена труб отопления. | п.м | 3500 | 865322 |  |  |
| 6. | То же, ГВС. | п.м | 1525 | 223193 |  |  |
| 7. | Восстановление теплоизоляции труб отопления. | п.м | 4328 | 309994 |  |  |
| 8. | Замена приборов отопления. | кВт | 104,23 | 114902,12 |  |  |
| 9. | Профремонт электрообору-дования жилых домов. | дом | 469 | 1328 |  |  |
| 10. | Восстановление освещения в р/узлах, подвалах, чердаках. | дом | 207 | 1167 |  |  |
| 11. | Ремонт дворового освещения. | дом | 119 | 1231 |  |  |
| 12. | Герметизация стыков элементов полносборных зданий | п.м | 1932 | 67153 |  |  |
| 13. | Ремонт и утепление входных дверей в подъездах. | шт. | 477 | 5474 |  |  |
| 14. | Остекление л/клеток, слуховых окон. | м² | 1975 | 238541,07 |  |  |
| 15. | Ремонт отмосток и водоотводных лотков. | м² | 3943,8 | 122799,2 |  |  |
| 16. | Ремонт слуховых окон в чердачных домах. | шт. | 175 | 2995 |  |  |
| 17. | Ремонт оголовков дымовентиляционных каналов. | шт. | 165 | 7878 |  |  |
| 18. | Ремонт шиферных кровель. | м² | 9601,7 | 2241625,2 |  |  |
| 19. | Ремонт рулонных кровель | м² | 22638,8 | 319716 |  |  |
| 20. | Ремонт цоколей и фасадов | м² | 8496,9 | 632032,4 |  |  |
| 21. | Ремонт крылец и козырьков. | шт. | 312 | 6444 |  |  |
| 22. | Ремонт балконов. | шт. | 15 | 35878 |  |  |
| 23. | Герметизация вводов инженерных сетей. | ввод | 7 | 61 |  |  |
| 24. | Установка пружин на входных дверях. | шт. | 2982 | 5127 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Заготовка песка для подсыпки. | м³ | 665,5 | 667,5 |  |  |
| 26. | Замена задвижек/вентилей. | шт./ шт. | 2432 | 67989 |  |  |
| 27. | Паспорта готовности жилых домов. | дом | 1326 | 1326 |  |  |
|  | II. Капитальный ремонт. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт шиферной кровли. | м² |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт рулонной кровли. | м² |  |  |  |  |
| 3. | Герметизации швов. | п.м | 14 | 14 |  |  |
|  | III. Объекты водоснабжения и канализации. Наружные сети: |
| 1. | Ремонт колодцев канализации, водопровода. | шт. | 144 | 10960 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей водоснабжения. | км | 3,22 | 339,038 |  |  |
| 3. | Замена ветхих сетей канализации. | км | 1,025 | 277,4332 |  |  |
| 4. | Ревизия пожарных гидрантов. | шт. | 89 | 484 |  |  |
|  | Внутренние сети: |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ветхих сетей водопровода. | км | 4,0515 | 178,5955 |  |  |
| 2. | Замена ветхих сетей канализации. | км | 0,7110 | 36,836 |  |  |
| 3. | Ремонт трубопроводов канализации. | км | - | - |  |  |
| 4. | Ремонт трубопроводов водопровода. | км | 0,0015 | 0,0015 |  |  |
| 5. | Ремонт и ревизия запорной арматуры. | шт. | 683 | 26477 |  |  |
|  | IV. Объекты наружного освещения. |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт и замена светильников. | шт. | 90 | 3830 |  |  |
| 2. | Замена опор наружного освещения. | шт. | 25 | 3163 |  |  |
| 3. | Замена силовых проводов. | м | 2140 | 119788 |  |  |
| 4. | Натяжка проводов. | м | 1100 | 118868 |  |  |
|  | V. Дорожно-мостовое хозяйство. |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и завоз песка. | м³ | 5189 | - |  |  |
| 2. | Приобретение противогололедной смеси. | т | 280 | - |  |  |
| 3. | Ремонт спецтехники: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка мусоровозов. | ед. | 17 | 17 |  |  |
| 3.2. | Подготовка зимней уборочной техники. | ед. | 38 | 39 |  |  |
| 3.3. | Автосамосвалы. | ед. | 18 | 18 |  |  |
| 3.4. | Отсев. | м³ | 542 |  |  |  |

# _____________________________________________-

# Приложение № 4

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

| Размеры обязательного минимального резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» в отопительном сезоне 2007-2008 г.г. |
| --- |
| № п/п | Наименование материально-технических ресурсов | Ед. изм. | Всего | в том числе по отраслям | Стоимость единицы продукции (тыс.руб.) | Сумма (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | Жилищ ное хозяйс тво | Водо- снаб-жение | Канали- зация | Теплосн абжение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Прокат черных металлов | тонн | 11,33 | 5,5 | 2,5 | 2 | 1,33 | 23 | 260,59 |
| 2. | Сталь листовая, оцинкованная, алюминированная, освинцованная и металлопластиковая | тонн | 1 | 0,45 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 38 | 38 |
| 3. | Трубы стальные - всего: | тонн | 33,36 | 7,85 | 6,16 | 3,55 | 15,8 |  | 1037,88 |
| 3.1. | Трубы - нефтепроводные бесшовные и электросварные | тонн | 10,4 | 0,2 | 2,3 | 1,5 | 6,4 | 33 | 343,2 |
| 3.2. | Трубы водогазопроводные (газовые) | тонн | 12,6 | 7,4 | 1,3 | 0,6 | 3,3 | 28 | 352,8 |
| 3.3. | Трубы сварные больших диаметров (свыше 400 мм) | тонн | 6,24 | 0 | 2,07 | 0,8 | 3,37 | 33 | 205,92 |
| 3.4. | Трубы катанка (общего назначения) | тонн | 2,43 | 0,15 | 0,25 | 0,5 | 1,53 | 33 | 80,19 |
| 3.5. | Трубы тянутые (включая подшипниковые) | тонн | 1,69 | 0,1 | 0,24 | 0,15 | 1,2 | 33 | 55,77 |
| 4. | Трубы чугунные напорные | тонн | 7,7 | 2,5 | 0,2 | 5 | 0 | 22 | 169,4 |
| 5. | Канаты стальные (тросы) | тонн | 1,08 | 0,36 | 0,2 | 0,2 | 0,32 | 33 | 35,64 |
| 6. | Электроды сварочные | тонн | 2,2 | 0,45 | 1 | 0,4 | 0,35 | 37 | 81,4 |
| 7. | Цемент | тонн | 16,3 | 10,8 | 2,1 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 44,01 |
| 8. | Листы асбестоцементные (шифер) | т. усл. плит | 4,03 | 3,8 | 0,12 | 0,11 | 0 | 154 | 620,62 |
| 9. | Стекло строительное (оконное) | кв.м | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0,19 | 17,1 |
| 10. | Материалы мягкие кровельные | тыс.кв.м | 4,66 | 4 | 0,16 | 0,1 | 0,4 | 21 | 97,86 |
| 11. | Пиломатериалы | куб.м. | 23,3 | 15 | 2 | 2,3 | 4 | 2,7 | 62,91 |
| 12. | Кабеля силовые на напряжение до 1 кВ (типа ОРГ, ВРГ НРГ) | км | 0,23 | 0 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 98 | 22,54 |
| 13. | Кабели силоваые на напряжение 1 кВ и выше (бронекабели) | км | 0,2 | 0 0,1 0 0,1 | 300 | 60 | 0,1 | 280 | 56 |
| 14. | Кабеля силовые гибкие (шланговые и трубовые) | км | 1,25 | 0,5 | 0,35 | 0,15 | 0,25 | 27 | 33,75 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Провода установочные | км | 1,505 | 1,08 | 0,125 | 0,1 | 0,2 | 22 | 33,11 |
| 16. | Шнуры осветительные | км | 0,93 | 0,7 | 0,13 | 0,1 | 0 | 11 | 10,23 |
| 17. | Кабеля контрольные | км | 0,72 | 0,3 | 0,11 | 0,11 | 0,2 | 22 | 15,84 |
| 18. | Задвижки и затворы из серого чугуна | шт | 107 | 44 | 26 | 22 | 15 | 1,3 | 139,1 |
| 19. | Задвижки и затворы стальные | шт | 172 | 56 | 23 | 18 | 75 | 3,8 | 653,6 |
| 20. | Арматура промышленная трубопроводная из серого и ковкого чугуна | шт | 85 | 56 | 7 | 7 | 15 | 0,18 | 15,3 |
| 21. | Арматура промышленная трубопроводная из цветных металлов | шт | 199 | 149 | 7 | 5 | 38 | 0,22 | 43,78 |
| 22. | Арматура промышленная трубопроводная стальная | шт | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 23. | Арматура осветительная | шт | 1642 | 1470 | 70 | 50 | 52 | 0,16 | 262,72 |
| 24. | Насосы центробежные | шт | 37 | 0 | 23 | 8 | 6 | 55 | 2035 |
| 24.1. | в т.ч. насосы погружные | шт | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 |
| 25. | Трансформаторы малой мощности | шт | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4,9 | 29,4 |
| 26. | Электродвигатели малой мощности от 0,25 до 100 кВт | шт | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | 208 |
| 27. | Радиаторы и конвекторы отопительные | кВт | 103 | 100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 1,12 | 115,36 |
| 28. | Оборудование для коммутации электроэнергии (масляные выключатели, выключатели нагрузки) | шт | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,55 | 1,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6160,79 |

# Приложение № 5

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

# от 14 мая 2007 г. № 1319

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) срочная на  «___» ____________ 2007г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 01 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 643 |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 10 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 11 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| мощность | 12 | Гкал/час |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 14 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 16 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 17 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 19 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 20 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 21 | ед. | 0642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 22 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 23 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных органов | 24 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 25 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 26 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 27 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 28 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 30 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 32 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 33 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 35 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 36 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 37 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Пропускная способность | 38 | тыс. м³/сутки | 599 |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 39 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 40 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 41 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 42 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 43 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 45 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 47 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от форм собственности | 49 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 51 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | тыс. м² | 058 |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от форм собственности | 53 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от форм собственности | 55 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от форм собственности | 57 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 59 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: -уголь | 60 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 61 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 62 | т | 168 |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 63 | тыс. м³ | 114 |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 64 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| - приливные | 65 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 66 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 67 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |
| - термальные | 68 | кВт | 214 |  |  |  |  |  |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 69 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 70 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 71 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 72 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 73 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ к зиме | 74 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| из них: -на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 75 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 76 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - строительство объектов ЖКХ | 77 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 78 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 79 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР, в том числе: | 80 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| -уголь | 81 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - жидкое топливо | 82 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - газ | 83 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 84 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 85 | млн. руб. | 385 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2007 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

___________________________________________-

# Приложение № 6

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

# от 14 мая 2007 г. № 1319

# Форма статистического отчета №1  - ЖКХ (зима) краткая на  «___» ____________ 2007г.

# Название организации  ___________________________________________________.

| Показатели | Номер строки | Единица измерения | Код по ОКЕИ | Всего | Задание по подготовке | Подготовлено для работы в зимних условиях за отчетный период | Выполнено работ по капитальному ремонту, реконструкции, замене | % выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Жилищный фонд субъекта Российской Федерации | 02 | тыс. кв. м | 058 |  |  |  |  |  |
| Котельные, по всем видам собственности | 09 | ед. | 642 |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 13 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 15 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 29 | км | 008 |  |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 31 | км | 008 |  |  |  |  |  |

Руководитель организации                      __________________________________________                                                _____________

(Ф.И.О.)                                                                                                                       (подпись)

Должностное лицо, ответственное

за составление формы                              ____________________               _____________________________                    _____________

(должность)                                              (Ф.И.О.)                                                        (подпись)

___________________________                                            «_____» ________________ 2007 год

(номер контактного телефона)                                                          (дата составления документа)

# Приложение № 7

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

Район тепловой сети

АКТ

о наполнении и промывке тепловой сети

и систем теплопотребления

от ___________ 200__г.

Абонент (участок т/с)			Адрес

Мы, нижеподписавшиеся, представитель района теплосети и представитель абонента

_____________________________________________________________________составили настоящий

акт в том, что «	»_	200	г. произведено наполнение, промывка трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления при   Т2  =______________ ___ С, на что израсходовано воды

наполнение    =	промывка проведена при Pi=       кгс/ см2 в течение         мин

G	         непрерывно со сбросом в дренаж через вентиль D -        мм

" кгс1см'  с интервалом через 15 мин

промывка   =

Количество теплоты, содержащейся в воде, израсходованной на наполнение, промывку

трубопроводов сети (систем) при температуре исходной воды на котельной Т х.в. =_______С,

составляет

Q - G ( Т2 - Тх.в.) * 0,001 -		Г кал.

Настоящий акт является основанием для предъявления счета потребителю за тепло и воду, израсходованные при наполнении, промывке тепловой сети и систем теплопотребления.

Замечания, выявленные в ходе промывки:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Представитель района теплосети:

Представитель абонента:

# Приложение № 8

к постановлению руководителя

администрации МОГО «Ухта»

от 14 мая 2007 г. № 1319

# СОСТАВ

Межведомственной комиссии по вопросам подготовки

жилищно-коммунального комплекса на территории МОГО «Ухта» к работе в зимних условиях и прохождении отопительного периода

Казарцев О.В.                                          – руководителя администрации МОГО «Ухта»,

председатель комиссии

Тарбеев А.А.                                            - начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Ухты,

заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Любанин Ф.Д.                                        – начальник  МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя комиссии

Суханов В.А.                                             - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РК,

ответственный работник Минархстрой РК

Члены комиссии:

Мигунова О.А.                                       – начальник Управления по работе с территориями

Климушев Е.А.                                        - начальник Треста «Ухтамежрайгаз» ОАО «Комигаз» (по согласованию)

Кабалин Ю.В.                                           - начальник Межрегионального отдела по технологическому надзору и МТП (по согласованию)

Ревин О.Д.                                               - заместитель начальника Межрегионального отдела по технологическому надзору и МТП (по согласованию)

Ромазанов С.В.                                         - начальник МУ «Служба заказчика»

Соколов В.П.                                            - начальник Финансового управления Минфина РК в г.Ухте (по согласованию)

Чухнов О.В.                                             - директор филиала ОАО «ТГК-9» «УТС» (по согласованию)

Чайников С.П.                                          - генеральный директор ООО «Комирегионгаз»

(по согласованию)

Рогачев В.Е.                                             - директор филиала ЦЭС ОАО АЭК «Комиэнерго»

(по согласованию)

Филиппова Т.А.                                     – директор МУП «Ухтаводоканал» (по согласованию)

_______________________________________________