| «УХТА» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ |  | РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 31 декабря 2008 г. |  | № | 2798 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие наружного освещения города Ухты

на 2009 – 2013 годы (Светлый город)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», от 16.12.2008 № 2674 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения города Ухты на 2009 – 2013 годы (Светлый город)», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие наружного освещения города Ухты на 2009 – 2013 годы (Светлый город)».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 и подлежит обязательному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта»     Филиппову Т.А.

Руководитель администрации 					О.В. Казарцев

Муниципальное учреждение

«Управление жилищно-коммунального хозяйства»

администрации МОГО «Ухта»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОРОДА УХТЫ НА

2009-2013 годы («СВЕТЛЫЙ ГОРОД»)»

г. Ухта

2008

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | «Развитие наружного освещения города Ухты на 2009 -2013 годы («Светлый город»)» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 03.04.1996 № 28-ФЗ «Об энергосбережении», «Бюджетный кодекс Российской Федерации», постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2008 № 2258 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения города Ухты на 2009 -2013 годы («Светлый город»)». Генеральный план г.Ухты, утвержден решением Совета МОГО «Ухта» от 26.06.2007 № 47, постановление руководителя администрации от 16.12.2008 № 2674 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Развитие наружного освещения города Ухты на 2009-2013 годы («Светлый город»)». |
| Разработчик программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| Исполнитель программы | Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» |
| Цель (цели) программы | Формирование светового облика города, развитие основных направлений системы наружного освещения территории города и поселков. |
| Задачи программы | - замена приборов учета электрической энергии; - реконструкция (замена) существующих железобетонных опор уличного наружного освещения на стальные опоры в комплексе с малыми архитектурными формами; - строительство новых опор наружного освещения; - строительство новых сетей наружного освещения улиц; - замена существующих сетей наружного освещения улиц; - применение новых энергосберегающих технологий. |
| Сроки реализации программы | 2009-2013 годы |
| Показатели результативности реализации программы | Замена приборов учета, шт. Замена железобетонных опор на стальные, шт. Замена сетей наружного освещения, км. Строительство новых опор наружного освещения, шт. Строительство новых сетей наружного освещения, км. Замена светильников, шт. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы в целом – 167 627 000 руб., в т.ч.: за счет средств Республиканского бюджета – 140 213 000 руб.; за счет средств местного бюджета – 27 414 000 руб. В том числе по годам: |

|  | Всего руб. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 167 627 000 | 105 722 000 | 15 299 000 | 15 254 000 | 15 179 000 | 16 173 000 |
| Республиканский бюджет | 140 213 000 | 100 000 000 | 9 936 000 | 9 909 000 | 9 865 000 | 10 503 000 |
| Местный бюджет | 27 414 000 | 5 722 000 | 5 363 000 | 5 345 000 | 5 314 000 | 5 670 000 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Сформировать световой облик города ; Внедрить современные тенденций наружного освещения и энергосбережения; Развить основные направления системы наружного освещения ; Снизить уровень аварийности в вечернее и ночное время; Создать условия для привлечения инвестиций в город. Наименование Всего 2009 2010 2011 2012 2013 Замена приборов учета, шт. 95 48 - - - 47 Замена ж/б опор на стальные, шт. 484 97 97 97 97 96 Замена сетей НО, км. 19,413 3,88 3,88 3,88 3,88 3,893 Строительство новых опор НО, шт. 1081 216 216 216 216 217 Строительство новых сетей НО, км 43,164 8,632 8,632 8,632 8,632 8,636 Замена светильников, шт. 1 500 300 300 300 300 300 |

1.	Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом.

Наружное освещение является одним из основных факторов создания условий комфортного проживания населения, обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов.

В настоящее время состояние наружного освещения города требует значительного улучшения, так как техническое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы объёмов его реконструкции и модернизации, вызванного недостаточным объёмом финансирования. Уровень освещённости по улицам, дорогам, проездам и переулкам города на 50% не соответствует нормам, предусмотренным СНиП 23-05-95.

1. Существующая система наружного освещения в целом по городу (уличная и внутриквартальная) включает в себя:

1.1.	Распределительные сети  улиц, проездов с наружным освещением протяжённостью    132,5   км, в том числе:
- воздушных - 120  км,

- кабельных -  12,5 км,

По пригородным поселкам: протяжённость сетей   65,5 км, в том числе:

- воздушных -   58  км,

- кабельных -   7,5  км,

Более 50% протяжённости имеющихся распределительных сетей наружного освещения требует срочной реконструкции, с заменой голых алюминиевых проводов на безопасный и надёжный в эксплуатации самонесущий изолированный провод (СИП). Применение данного провода повышает надежность и электробезопасность работы сетей наружного освещения.

1.2.	Опоры воздушных линий сетей наружного освещения включают в себя:
- опоры металлические -     451  шт.,

- опоры железобетонные -   2266 шт.,

- опоры деревянные -        558      шт.,

По пригородным поселкам в том числе:

-опоры железобетонные -   652   шт.,

-опоры деревянные -    378      шт.

В настоящее время отмечается преобладание железобетонных и металлических опор на улицах города (пр.Ленина, пр. Космонавтов, ул. Сенюкова,  пр-д. Строителей, ул. Советская и др.). Вследствие старения данных конструкций, снижается их несущая способность, поэтому возникла необходимость замены на стальные и чугунно-стальные опоры освещения. Преимущество стальных и чугунно-стальных опор заключается в наибольшем сроке эксплуатации, который превышает ресурс железобетонных в два раза. При этом они сохраняют элемент привлекательности улиц. Для улучшения визуальной среды города проектом необходимо предусмотреть комплексное благоустройство улиц, применив единое стилевое решение к опорам наружного освещения и малым (утилитарным) архитектурным формам. Также требуется ликвидация деревянных опор наружного освещения.

2.	Светильники наружного освещения составляют -   4000   шт., в том числе:

- с натриевыми лампами (ДНАТ) -     21 шт.,

- с ртутными лампами (ДРЛ) - 3933    шт.,

- прожекторы -    46  шт.

Общая установленная мощность осветительных приборов на конец 2007 года -             1300 кВт.

По пригородным поселкам

Светильники наружного освещения -  1332  шт., в том числе:

- ДРЛ -400 - 593  шт.,

- ДРЛ -250 - 739  шт.,

Используемая система управления наружными сетями - таймерами.

В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо срочно в плановом порядке произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии: замена светильников с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 клм) на светильник с лампой ДНАТ (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии на   1400 кВтч в год и повысить уровень освещения на 26%. Соответственно замена светильников с лампой ДРЛ-250 (250 Вт световой поток 12,7 клм) на ДНАТ (70Вт световой поток 16 клм) позволит снизить годовой расход электроэнергии на 260 кВтч в год.

Максимальный срок службы светильника со стеклом 8 лет, без стекла 6 лет. К этому времени оптические свойства светильников выходят за рамки допустимых значений. Ситуация со светильниками на улицах города такова: по улице Советская, пр.Ленина, Интернациональная светильники не менялись с 1988 года, по проезду Строителей светильники работают с 1984 года. На других улицах (не центральных) срок работы светильников  более 30 лет. Создается угроза разрушения светильников, выпадение дросселя, патронов, корпуса с кронштейна, как самых тяжелых частей, вследствие коррозийного разрушения.

| Более 19 км улиц и дорог не имеют наружного освещения: |
| --- |
| пст. Веселый Кут | 1.2 км |
| пст. Гердъель | 1,7 км |
| ул.Коммунальная | 0,174 км |
| Автодорога Ухта-Шудаяг | 5,2 км |
| ул.Строительная | 1,26 км |
| набережная Газовиков | 2,125 км |
| от ГИБДД до газовой заправки АГНС | 1,720 км |
| набережная Нефтяников | 1,237 км |
| Бельгопское шоссе | 1,237 км |
| пгт.Шудаяг- Котельная | 0,625 км |
| Автодорога Ухта –пост ГАИ | 2,125 км |
| ул.Куратова объездная дорога | 0,75 км |
| Пешеходный мост (наб.Газовиков, 3 ) | 0,075 км |

Не оборудованы освещением дворовые территории следующих домов:

-ул. Гагарина,  ж/д №№ 32,21,23,25,15,27,29,33.

-ул. Торопова, ж/д№№ 1,2,4.;

- пер. Школьный, ж/д №№ 4,5.;

- ул. Юбилейная, п.Боровой ж/д №№ 1,5.

- ул. Станционная, п.Боровой ж/д №№ 3, 6;

- ул. Мира ,п.Боровой ж/д №№ 18, 14,16, 12,;

- ул. Спортивная , п.Боровой ж/д №№ 1, 11,14,12.6,2.;

- ул. Коммунальная, ж/д №№ 4; 6;

- ул. Интернациональная, ж/д №№ 40А,47;70,

- пр.Ленина, ж/д №№ 24,65,37/2,3,5,6,8.9,10,12,15,16,17,19,21,23,27,19А,23А ;

- ул. Чернова , ж/д № № 6, 19, 31,35;

- ул. Сенюкова, ж/д №№ 31,39,1,3,7,9,11,25/52.;

- пр-д. Строителей, ж/д №№ 37;

- пр-д. Пионергорский , ж/д №№ 9,;

- наб. Нефтяников, ж/д №№  5А,7,9,10.11;

- ул. Кремса, ж/д №№1,3,4,5,6,7,7А,11А,13,15,

-ул.Первомайская, ж/д №№ 5,6,6Б,7,15,21,23,25,27,28,29,30,31,32,33А,34,35,35А,36,

40,42;43

- ул. Косолапкина, ж/д №№ 8;43;

- ул. Горького, ж/д №№1,8,9,;

- ул. Октябрьская, ж/д №№ 1,2,3;4,5,6,10,15,17,20,22,23,27,29,32,34,36;

- ул. Губкина, ж/д №№ 4,6,7,8, 10,11, 12,15,13,16,18,22, 20;

- ул. Пушкина, ж/д №№ 1,6,19;

- ул. Семяшкина , ж/д № 1,5,7,8,8А,10;

- ул. Загородная, ж/д №№ 2.3,6А;

- пер.Кирпичный, ж/д №№ 3,4,7,8;

- ул. Кольцевая, ж/д №№ 13,14,10,;

- ст. Ветлосян, ж/д №№ 13,16,18;

- ул.Печорская, ж/д №№  2,10,6А.,6Б,12,6В,;

- ул. Молодежная, ж/д №№ 17,19,12,9;

- пер. Газовиков, ж/д №№ 1,2,3,4;

- ул. 40 лет ГВФ, ж/д №№ 9/10,13,11 15/7,24;

- ул.30 лет Октября, ж/д №№ 1,3,5,6,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,21,21А,22,24,22/12,23/14

- ул. 40 лет Коми АССР, ж/д №№ 4,5,9,10,10А,11/13,12А,14/11,3/16,;

- ул. Бушуева, ж/д №№ 7,8,9,12,15,17,19,23,25,27,5А.

- ул. Дежнева, ж/д №№ 13,15,19,21,28,30,13А,!№б,15А,23А,25А,30А.

- ул. Дзержинского, ж/д №№ 1,3,5,6,7,8,10,11,11А,12,14,20,22,23,24,25,28,41,43.

- проезд Дружбы, ж/д №№ 3,4,5,8,9,11,12,13,14,16,17,19,21.

- пр. Космонавтов, ж/д №№ 2,10,12,14,18,20,22,24,30,32,34,42,44,16/29,8/32.

- ул. Оплеснина, ж/д №№ 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,17,18,19,20,21,22,24,26,30,10А,15/6;

- пер.Чибьюский,ж/д №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12.

- ул.Севастопольская, ж/д №№ 2,3,4,5,6,7,9,13,11А,13А,3А,9А.

- ул.Чибьюская, ж/д №№ 1,3,7.9,11,13,32,46,50,13А,38А,5А,7А.

- ул. Юбилейная,ж/д №№ 3,4,5,7,8,11,13,15,17,19,21,23,25,11А.

- мкрн. Югэр, ж/д №№1,2,3,9,12,14,16,18,61,62,63,64, 65, 66, 67,68, 69,70.

В неудовлетворительном состоянии находятся установки наружного освещения объектов образования, здравоохранения, культуры.

Наружное архитектурное освещение зданий и сооружений находится на стадии развития, её применение обеспечило бы в вечернее время хорошую видимость и выразительность наиболее важных объектов и повысило комфортность световой среды города.

2. Основные цели и задачи долгосрочной целевой  программы

Целью настоящей Программы является формирование светового облика города, развитие основных направлений системы наружного освещения, которая включает в себя:

- замену приборов учета электрической энергии,

- реконструкцию (замену) существующих железобетонных опор уличного наружного освещения на стальные опоры,

- строительство новых опор наружного освещения,

- строительство новых сетей наружного освещения улиц (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы), применение новых энергосберегающих технологий.

Уличное освещение предполагает строительство новых и реконструкцию старых сетей наружного освещения с использованием современных тенденций и передовых технологий, использование стальных опор, замена ламп на экономичные натриевые лампы типа ДНАТ и на светодиодные осветительные модули.

В освещении дворовых территорий необходимо предусмотреть следующие функции: обеспечение безопасного движения пешеходов, беспрепятственная ориентация на местности, создание визуального и психологического комфорта.

Для создания выразительного архитектурно-художественного облика города в вечернее время необходимо предусматривать освещение объектов, которое зависит от назначения и значимости здания:

-  освещение объектов;

-  витринное освещение и световая реклама;

- световые аншлаги;

- освещение парков и скверов.

Основные задачи программы развития наружного освещения города является:

- замена приборов учета электрической энергии;

- реконструкция (замена) существующих железобетонных опор уличного наружного освещения на стальные опоры в комплексе с малыми архитектурными формами;

- строительство новых опор наружного освещения;

- строительство новых сетей наружного освещения улиц;

- замена существующих  сетей наружного освещения улиц.

- повышение уровня безопасности населения и дорожного движения;

3. Перечень и описание программных мероприятий

|  | Наименование основных разделов программы | Объем финансирования руб. | В том числе по годам, руб. | Исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Замена приборов учета электрической энергии | 2 065 000 | 1 065 000 |  |  |  | 1 000 000 | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта». |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 720 000 | 370 000 |  |  |  | 350 000 |  |
| 3.2 | Реконструкция (замена) существующих ж/бетонных опор уличного наружного освещения на стальные опоры в комплексе с малыми (утилитарными) архитектурными формами (проектирование, приобретение, монтаж) | 31 200 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 | 6 240 000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 10 930 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 | 2 186 000 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Строительство новых сетей наружного освещения улиц (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы) | 21 728 000 | 4 343 000 | 4 345 000 | 4 348 000 | 4 348 000 | 4 344 000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 7 600 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 |  |
| 3.4 | Освещение прилегающих территорий к объектам социальной сферы. | 16 625 000 | 3 285 000 | 3 410 000 | 3 360 000 | 3 285 000 | 3 285 000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 5 862 000 | 1 186 000 | 1 197 000 | 1 178 000 | 1 147 000 | 1 154 000 |  |
| 3.5 | Освещение зданий и сооружений (проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы) | 4 210 000 | 840 000 | 842 000 | 843 000 | 843 000 | 842 000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 1 477 000 | 295 000 | 295 000 | 296 000 | 296 000 | 295 000 |  |
| 3.6 | Наружная световая реклама и витринное освещение объектов расположенных в цокольных и первых этажах жилых домов, в комплексе с праздничным и новогодним оформлением. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.7 | Освещение парков, скверов, площадей с применением малых (утилитарных) архитектурных форм (приобретение, проектирование, монтаж) | 2 312 000 | 462 000 | 462 000 | 463 000 | 463 000 | 462 000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 825 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |  |
| 3.8. | Выполнение проекта наружного освещения и архитектурно-художественного освещения проспекта Ленина ( в том числе приобретение оборудования) | 89 487 000 | 89 487 000 |  |  |  |  |  |
|  | В том числе за счет республиканского бюджета | 89 487 000 | 89 487 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО по программе | 167 627 000 | 105722000 | 15299000 | 15254000 | 15179000 | 16173000 |  |
|  | В том числе за счет местного бюджета | 27414000 | 5722000 | 5363000 | 5345000 | 5314000 | 5670 |  |

3.1 Замена приборов учета электрической энергии на сетях наружного освещения

Замена приборов учета электрической энергии на многотарифные электросчетчики, позволит уменьшить затраты на электроэнергию на 10,30 % в год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во, шт | Источник финансирования | Сумма руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Замена приборов учета | 95 | Всего За счет Республик. бюджета За счет местного бюджета | 2 065 000 1345 000 720 000 | 1 065 000 695 000 370 000 | - | —10-- | _ | 1 000 000 650 000 350 000 |
|  | ВСЕГО | 95 | Всего За счет Республик. бюджета За счет местного бюджета | 2 065 000 1 345 000 720 000 | 1 065 000 695 000 370 000 | - | - | - | 1 000 000 650 000 350 000 695 000 0,370 |

3.2 Реконструкция (замена) существующих Ж/Б опор уличного наружного освещения на стальные в комплексе с малыми (утилитарными) архитектурными формами

(проектирование, приобретение, монтаж)

| Наименование объекта | Протя-жен- ность сетей в км/ кол-во опор | Источник финансирования | Объем финансирования руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| пр. Ленина от д.1 до д.29 | 1,237/40 | Всего | 1 980 000 | 1980000 | - | - | - | - |
|  |  | Респуб. бюджет | 1 285 000 | 1285000 | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 695 000 | 695 000 | - | - | - | - |
| пр. Ленина от д.31 до д. 77 | 5,276/132 | Всего | 7 620 000 | 4260000 | 3360000 | - | - | - |
|  |  | Респуб. бюджет | 4 950 000 | 2769000 | 2181000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 2 670 000 | 1491000 | 1179000 | - | - | - |
| пр.Космонавтов от д.1 до д.9 | 0,825/21 | Всего | 1 320 000 | - | 1320000 |  |  |  |
|  |  | Респуб. бюджет | 855 000 | - | 855 000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 465 000 | - | 465000 | - | - | - |
| пр.Космонавтов от д.11 до д.44 | 1,2/30 | Всего | 3 600 000 | - | 1560000 | 2040000 |  |  |
|  |  | Респуб. бюджет | 2 340 000 | - | 1018000 | 1322000 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 260 000 | - | 542 000 | 718 000 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Путепровод развязка над ж/ путями | 5,7/143 | Всего | 9 120 000 | - | - | 4200000 | 4920000 | - |
|  |  | Респуб. бюджет | 5 925 000 | - | - | 2732000 | 3193000 | - |
|  |  | местный бюджет | 3 195 000 | - | - | 1468000 | 1727000 | - |
| ул. Сенюкова | 4,73/118 | Всего | 7 560 000 | - | - | - | 1320000 | 6240000 |
|  |  | Респуб. бюджет | 4 915 000 | - | - | - | 861 000 | 4054000 |
|  |  | местный бюджет | 2 645 000 | - | - | - | 459 000 | 2186000 |
| ИТОГО | 19,413/484 | Всего | 31 200 000 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 6240000 | 6240000 |
|  |  | Респуб. бюджет | 20 270 000 | 4054000 | 4054000 | 4054000 | 4054000 | 4054000 |
|  |  | местный бюджет | 10 930 000 | 2186000 | 2186000 | 2186000 | 2186000 | 2186000 |

3.3 Строительство новых сетей уличного наружного освещения

(проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы)

| Наименование объекта | Протяженность сетей в км. опор | Источник финансирования | Объем финансирования руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| набережная Газовиков | 2,125/53 | Всего | 3 192 000 | 3192000 | - | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 2 077 000 | 2077000 | - | - | - | - |
|  |  | местный. бюджет | 1 115 000 | 1115000 | - | - | - | - |
| набережная Нефтяников | 1,237/31 | Всего | 1 881 000 | 1151000 | 730000 | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 1 226 000 | 746000 | 480000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 655 000 | 405000 | 250000 | - | - | - |
| Пешеходный переход н. Газовиков, д.3 | 0,075/2 | Всего | 228 000 | - | 228000 | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 148 000 | - | 148000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 80 000 | - | 80 000 | - | - | - |
| Бельгопское Шоссе | 1,237/31 | Всего | 525 000 | - | 525 000 | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 340 000 | - | 340 000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 185 000 | - | 185 000 | - | - | - |
| ул. Школьная УРМЗ (школа) | 0,13/4 | Всего | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 65 000 | - | 65 000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 35 000 | - | 35 000 | - | - | - |
| Ухта-Аэропорт от АТП до АГНС | 1,72/43 | Всего | 1 075 000 | - | 1075000 | - | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 700 000 | - | 700 000 | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | 375 000 | - | 375000 | - | - | - |
| Автодорога пр.Ленина – пост ГИБДД | 2,125/53 | Всего | 3 192 000 | - | 1687000 | 1505000 | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 2 077 000 | - | 1092000 | 985 000 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 1 115 000 | - | 595 000 | 520 000 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мкрн. Дальний ул.Газовиков (школа) | 0,13/4 | Всего | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 65 000 | - | - | 65 000 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 35 000 | - | - | 35 000 | - | - |
| пгт. Шудаяг дорога к котельной и моргу | 0,625/16 | Всего | 912 000 | - | - | 912 000 | - | - |
|  |  | респуб. бюджет | 592 000 | - | - | 592 000 | - | - |
|  |  | местный бюджет | 320 000 | - | - | 320 000 | - | - |
| Автодорога пост ГИБДД - Шудаяг | 5,25/132 | Всего | 7 980 000 | - | - | 1831000 | 4348000 | 1801000 |
|  |  | респуб. бюджет | 5 185 000 | - | - | 1186000 | 2828000 | 1171000 |
|  |  | местный бюджет | 2 795 000 | - | - | 645 000 | 1520000 | 630 000 |
| ул.Куратова (объездная дорога вдоль жилого массива) | 0,75/19 | Всего | 1 140 000 | - | - | - | - | 1 140 000 |
|  |  | респуб. бюджет | 740 000 | - | - | - | - | 740 000 |
|  |  | местный бюджет | 400 000 | - | - | - | - | 400 000 |
| Модернизация телемеханики-23 дома | 50 подъездов | Всего | 1 403 000 | - | - | - | - | 1403000 |
|  |  | респуб. бюджет | 913 000 | - | - | - | - | 913 000 |
|  |  | местный бюджет | 490 000 | - | - | - | - | 490 000 |
| ИТОГО | 15,404/388 | Всего | 21 728 000 | 4 343 000 | 4345 000 | 4 348 000 | 4 348 000 | 4 344 000 |
|  |  | респуб. бюджет | 14 128 000 | 2 823 000 | 2825 000 | 2 828 000 | 2 828 000 | 2 824 000 |
|  |  | местный бюджет | 7 600 000 | 1 520 000 | 1520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 | 1 520 000 |

3.4 Освещение прилегающих территорий к объектам социальной сферы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность сетей в км/опор | Объем финанси-рования руб. | Источник финанси-рования | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ГУЗ "РЦ микрохирургия глаза" г.Ухта пр.Космонавтов, д.1а | 0,12/4 | 75 000 | Всего | 75 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 26 000 | местный бюджет | 26 000 | - | - | - |  |
| 2 | ММУ "Городская поликлиника №2" пгт. Ярега, Октябрьская, 38 | 0,20/5 | 125 000 | Всего | 125 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | 44 000 | - | - | - | - |
| 3 | МУЗ "Скорая медицинская помощь" Г.Ухта ул.Сенюкова,10 | 0,70/17 | 425 000 | Всего | 425 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 145 000 | местный бюджет | 145 000 | - | - | - | - |
| 4 | ММУ "Городская поликлиника № 3" пгт.Водный. Ул.Гагарина | 0,40/10 | 250 000 | Всего | 250 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 88 000 | местный бюджет | 88 000 | - | - | - | - |
| 5 | МДОУ № 1 пгт.Боровой, ул.Лесная д.3 | 0,35/9 | 225 000 | Всего | 225 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 79 000 | местный бюджет | 79 000 | - | - | - | - |
| 6 | МДОУ № 2, ул.Мира,д.14 | 0,55/14 | 325 000 | Всего | 325 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 114 000 | местный бюджет | 114 000 | - | - | - | - |
| 7 | МДОУ № 3 ул.Сенюкова, д.53 | 0,20/5 | 125 000 | Всего | 125 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | 44 000 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | МДОУ № 4 ул.Интернациональная, д17а | 0,25/6 | 125 000 | Всего | 125 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | 44 000 | - | - | - | - |
| 9 | МДОУ № 5 пр.Ленина, д.57а | 0,65/16 | 400 000 | Всего | 400 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | 140 000 | - | - | - | - |
| 10 | МДОУ № 8 ул.Первомайская, д.24а | 0,70/17 | 425 000 | Всего | 425 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 150 000 | местный бюджет | 150 000 | - | - | - | - |
| 11 | МДОУ № 10, ул.Авиационная, д.25 | 1,00/25 | 625 000 | Всего | 625 000 | - | - | - | - |
|  |  |  | 219 000 | местный бюджет | 219 000 | - | - | - | - |
| 12 | МДОУ № 12, ул.Трудовая, д.4 | 1,20/30 | 750000 | Всего | 160 000 | 590 000 | - | - | - |
|  |  |  | 260 000 | местный бюджет | 93 000 | 167 000 | - | - | - |
| 13 | МДОУ №15, ул.Севастопольская, д.7б | 0,20/5 | 100 000 | Всего | - | 100 000 | - | - | - |
|  |  |  | 35 000 | местный бюджет | - | 35 000 | - | - | - |
| 14 | МДОУ № 16 ул.Оплеснина, д.12 | 0,20/5 | 100 000 | Всего | - | 100 000 | - | - | - |
|  |  |  | 35 000 | местный бюджет | - | 35 000 | - | - | - |
| 15 | МДОУ № 17, пр.Ленина, д.17а | 0,20/5 | 125 000 | Всего | - | 125 000 | - | - | - |
|  |  |  | 45 000 | местный бюджет | - | 45 000 | - | - | - |
| 16 | МДОУ № 18, пгт.Водный, ул.Ленина, д.5 | 0,65/16 | 400 000 | Всего | - | 400 000 | - | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | 140 000 | - | - | - |
| 17 | МДОУ № 19 ул.Дежнева, д.16 | 0,15/4 | 75 000 | Всего | - | 75 000 | - | - | - |
|  |  |  | 25 000 | местный бюджет | - | 25 000 | - | - | - |
| 18 | МДОУ № 20 ул.Кольцевая, д.10б | 0,20/5 | 125 000 | Всего | - | 125 000 | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | 44 000 | - | - | - |
| 19 | МДОУ № 22 п.Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а | 0,10/3 | 50 000 | Всего | - | 50 000 | - | - | - |
|  |  |  | 18 000 | местный бюджет | - | 18 000 | - | - | - |
| 20 | МДОУ № 26 ул.Тихановича, д.1 | 0,63/16 | 400 000 | Всего | - | 400 000 | - | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | 140 000 | - | - | - |
| 21 | МДОУ № 25 п. Югэр | 0,10/3 | 50 000 | Всего | - | 50 000 | - | - | - |
|  |  |  | 18 000 | местный бюджет | - | 18 000 | - | - | - |
| 22 | МДОУ № 28 пр.Космонавтов, д.1а | 0,45/11 | 275 000 | Всего | - | 275 000 | - | - | - |
|  |  |  | 90 000 | местный бюджет | - | 90 000 | - | - | - |
| 23 | МДОУ № 31ул.Сенюкова, д.51 | 0,50/12 | 300 000 | Всего | - | 300 000 | - | - | - |
|  |  |  | 105 000 | местный бюджет | - | 105 000 | - | - | - |
| 24 | МДОУ № 32 п,Ярега ул.Октябрьская,д.49а | 0,25/6 | 125 000 | Всего | - | 125 000 | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | 44 000 | - | - | - |
| 25 | МДОУ № 36 пст. Кэмдин | 0,10/3 | 50 000 | Всего | - | 50 000 | - | - | - |
|  |  |  | 18 000 | местный бюджет | - | 18 000 | - | - | - |
| 26 | МДОУ № 38 пгт.Седью, ул.Целинная, д.8 | 0,15/4 | 75 000 | Всего | - | 75 000 | - | - | - |
|  |  |  | 26 000 | местный бюджет | - | 26 000 | - | - | - |
| 27 | МДОУ № 55 пр.Ленина, д.53А | 0,20/5 | 125 000 | Всего | - | 125 000 | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | 44 000 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | МДОУ № 59, ул.Клубная, д.12 | 0,20/5 | 125 000 | Всего | - | 125 000 | - | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | 44 000 | - | - | - |
| 29 | МДОУ № 60 пр.Дружбы, д.15 | 0,85/21 | 525 000 | Всего | - | 320 000 | 205 000 | - | - |
|  |  |  | 184 000 | местный бюджет | - | 159 000 | 25 000 | - | - |
| 30 | МДОУ № 65 пр.Дружбы, 10а | 0,70/18 | 425 000 | Всего | - | - | 425 000 | - | - |
|  |  |  | 149 000 | местный бюджет | - | - | 149 000 | - | - |
| 31 | МДОУ № 69 ул.Сенюкова, д.37 | 0,65/16 | 400 000 | Всего | - | - | 400 000 | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | - | 140 000 | - | - |
| 32 | МДОУ № 81 пгт.Ярега, ул.Мира, д. 3 | 0,25/6 | 125 000 | Всего | - | - | 125 000 | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | - | 44 000 | - | - |
| 33 | МДОУ № 87, ул.Октябрьская, д. 29а | 0,52/13 | 325 000 | Всего | - | - | 325 000 | - | - |
|  |  |  | 114 000 | местный бюджет | - | - | 114 000 | - | - |
| 34 | МДОУ № 91 пгт.Шудаяг, ул.Тимирязева, д. 8а | 0,45/11 | 275 000 | Всего | - | - | 275 000 | - | - |
|  |  |  | 95 000 | местный бюджет | - | - | 95 000 | - | - |
| 35 | МДОУ № 93 ул.30 лет Октября, д.8а | 0,65/16 | 400 000 | Всего | - | - | 400 000 | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | - | 140 000 | - | - |
| 36 | МДОУ № 94 пр.Космонавтов, д.32а | 0,63/16 | 400 000 | Всего | - | - | 400 000 | - | - |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | - | 140 000 | - | - |
| 37 | МДОУ № 95 пгт.Водный, ул.Гагарина, д.16 | 0,15/4 | 75 000 | Всего | - | - | 75 000 | - | - |
|  |  |  | 27 000 | местный бюджет | - | - | 27 000 | - | - |
| 38 | МДОУ № 103 ул.Семяшкина, д.8Б | 0,25/6 | 125 000 | Всего | - | - | 125 000 | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | - | 44 000 | - | - |
| 39 | МДОУ № 107 пгт.Водный ул.Гагарина, д.14а | 0,30/7 | 125 000 | Всего | - | - | 125 000 | - | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | - | 44 000 | - | - |
| 40 | МДОУ № 110 пгт.Ярега, ул.Советская, д.27а | 0,43/11 | 275 000 | Всего | - | - | 275 000 | - | - |
|  |  |  | 96 000 | местный бюджет | - | - | 96 000 | - | - |
| 41 | МОУ " СОШ № 2" ул.Мира, д.8 | 0,63/16 | 400 000 | Всего | - | - | 205 000 | 195 000 |  |
|  |  |  | 140 000 | местный бюджет | - | - | 120 000 | 20 000 | - |
| 42 | МОУ " СОШ № 3" ул.Оплеснина, д.28а | 0,68/17 | 425 000 | Всего | - | - | - | 425 000 | - |
|  |  |  | 149 000 | местный бюджет | - | - | - | 149 000 | - |
| 43 | МОУ "СОШ №5" пр. Пионергорский, д.6 | 1,20/30 | 750 000 | Всего | - | - | - | 750 000 | - |
|  |  |  | 265 000 | местный бюджет | - | - | - | 265 000 | - |
| 44 | МОУ "СОШ № 7" ул. Шахтинская, д.9 | 0,20/5 | 125 000 | Всего | - | - | - | 125 000 | - |
|  |  |  | 44 000 | местный бюджет | - | - | - | 44 000 | - |
| 45 | МОУ "СОШ №8" ул. Кирпичная, д.23 | 0,72/18 | 450 000 | Всего | - | - | - | 450 000 | - |
|  |  |  | 157 000 | местный бюджет | - | - | - | 157 000 | - |
| 46 | МОУ "СОШ № 9" пгт. Седью, ул. Школьная, д.5 | 0,35/9 | 200 000 | Всего | - | - | - | 200 000 | - |
|  |  |  | 70 000 | местный бюджет | - | - | - | 70 000 | - |
| 47 | МОУ "СОШ № 10" ул. Дзержинского, д.13 | 1,30/33 | 700 000 | Всего | - | - | - | 700 000 | - |
|  |  |  | 280 000 | местный бюджет | - | - | - | 280 000 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | МОУ "СОШ № 13" ул. Тихоновича, д.3 | 0,80/20 | 500000 | Всего | - | - | - | 440 000 | 60 000 |
|  |  |  | 170000 | местный бюджет | - | - | - | 162 000 | 8 000 |
| 49 | МОУ "СОШ № 14" пгт. Водный, ул. Октябрьская, д.4 | 0,10/3 | 50000 | Всего | - | - | - | - | 50 000 |
|  |  |  | 18000 | местный бюджет | - | - | - | - | 18 000 |
| 50 | МОУ "СОШ № 15" п. Ярега, ул. Октябрьская, д.6 | 0,25/6 | 150000 | Всего | - | - | - | - | 150000 |
|  |  |  | 53000 | местный бюджет | - | - | - | - | 53 000 |
| 51 | МОУ "СОШ № 17" пгт. Боровой, ул. Новая. д.14 | 0,30/6 | 150000 | Всего | - | - | - | - | 150000 |
|  |  |  | 53000 | местный бюджет | - | - | - | - | 53 000 |
| 52 | МОУ "СОШ № 18" пр.Ленина, д.6а | 0,25/6 | 150000 | Всего | - | - | - | - | 150 000 |
|  |  |  | 53000 | местный бюджет | - | - | - | - | 53 000 |
| 53 | МОУ "СОШ № 23" пр. Строителей, д.10 | 0,10/3 | 50000 | Всего | - | - | - | - | 50 000 |
|  |  |  | 18000 | местный бюджет | - | - | - | - | 18 000 |
| 54 | МОУ "СОШ № 32" пст.Кедва | 0,20/5 | 125000 | Всего | - | - | - | - | 125 000 |
|  |  |  | 44000 | местный бюджет | - | - | - | - | 44 000 |
| 55 | "НШДС" № 1" ул.30 лет Октября, д.6а | 0,25/6 | 150000 | Всего | - | - | - | - | 150 000 |
|  |  |  | 53000 | местный бюджет | - | - | - | - | 53 000 |
| 56 | "МОУ" С(к)ОШ № 45 ул. Бушуева, д.2 | 0,57/14 | 325000 | Всего | - | - | - | - | 325 000 |
|  |  |  | 120000 | местный бюджет | - | - | - | - | 120 000 |
| 57 | МОУ "ГПЛ" ул. Косолапкина, д.16 | 0,20/5 | 125000 | Всего | - | - | - | - | 125 000 |
|  |  |  | 44000 | местный бюджет | - | - | - | - | 44 000 |
| 58 | МОУ "УТЛ" пр. Строителей, д.25 | 1,30/32 | 800000 | Всего | - | - | - | - | 800 000 |
|  |  |  | 280000 | местный бюджет | - | - | - | - | 280 000 |
| 59 | МОУ "ГИЯ" ул.30 лет Октября, д.1Б | 0,20/5 | 125000 | Всего | - | - | - | - | 125 000 |
|  |  |  | 44000 | местный бюджет | - | - | - | - | 44 000 |
| 60 | МОУ "Центр ППР" пр. Ленина, д.24В | 0,35/9 | 200000 | Всего | - | - | - | - | 200 000 |
|  |  |  | 75400 | местный бюджет | - | - | - | - | 75 000 |
| 61 | МОУ ДОД "ЦРТДЮ" ул. Пушкина, д.25 | 1,23/30 | 750000 | Всего | - | - | - | - | 750 000 |
|  |  |  | 263000 | местный бюджет | - | - | - | - | 263 000 |
| 62 | МОУ "МУК" ул.Сенюкова, д.39 | 0,15/4 | 75000 | Всего | - | - | - | - | 75 000 |
|  |  |  | 28000 | местный бюджет | - | - | - | - | 28000 |
|  | ИТОГО |  | 16625000 | Всего | 3285000 | 3410000 | 3360000 | 3285000 | 3285000 |
|  |  |  | 10,763 | респуб бюджет | 2099000 | 2213000 | 2182000 | 2138000 | 2131000 |
|  |  |  | 5,862 | местный бюджет | 1186000 | 1197000 | 1178000 | 1147000 | 1154000 |

В приведенной таблице приняты следующие сокращения:

- ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения;

- ММУ – муниципальное медицинское учреждение;

- МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения;

- МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;

- МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа;

- НШ ДС №1 – начальная школа детский сад №1;

- МОУ С(к) ОШ № 45 – муниципальное образовательное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 45;

- МОУ «ГПЛ» - муниципальное образовательное учреждение «Гуманитарный педагогический лицей»;

- МОУ «УТЛ» - муниципальное образовательное учреждение «Ухтинский технический лицей»;

- МОУ «ГИЯ» - муниципальное образовательное учреждение «Гимназия иностранных языков»;

- МОУ «Центр ППР» - муниципальное образовательное учреждение «Психолого-педагогической реабилитации детей»;

- МОУ «ДОД ЦРТДЮ» - муниципальное образовательное учреждение Дополнительного образования детей «Центр развития и творчества детей и юношества»

- МОУ «МУК» - муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат».

3.5 Освещение зданий и сооружений

( проектирование, приобретение, строительно-монтажные работы)

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Источник финансирования | Объем финансирования руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Администрация МОГО "Ухта" | ул. Бушуева11 | Всего | 1 482 000 | 840 000 | 642 000 | - | - | - |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 962 000 | 545 000 | 417 000 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 520 000 | 295 000 | 225 000 | - | - | - |
| 2 | Памятник "Вечный огонь" | ул. Октябрьская | Всего | 1 044 000 | - | 200 000 | 842 000 | 2 000 | - |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 679 000 | - | 130 000 | 547 000 | 2 000 | - |
|  |  |  | местный бюджет | 365 000 | - | 70 000 | 295 000 | - | - |
| 3 | Памятник "Первопроходцам" | ул. Заводская,6 | Всего | 522 000 | - | - | 1 000 | 392 000 | 129 000 |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 337 000 | - | - | - | 208 000 | 129 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 185 000 | - | - | 1 000 | 184 000 | - |
| 4 | Первомайская площадь | ул.Первомайская | Всего | 912 000 | - | - | - | 449 000 | 463 000 |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 592 000 | - | - | - | 337 000 | 255 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 320 000 | - | - | - | 112 000 | 208 000 |
| 5 | Памятник "Участникам локальных конфликтов" | пр. Ленина,17 | Всего | 250 000 | - | - | - | - | 251 000 |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 162 000 | - | - | - | - | 163 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 88 000 | - | - | - | - | 88 000 |
|  | ИТОГО |  | Всего | 4 210 000 | 840 000 | 842 000 | 843 000 | 843 000 | 842 000 |
|  |  |  | Респуб. бюджет | 2 733 000 | 545 000 | 547 000 | 547 000 | 547 000 | 547 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 477 000 | 295 000 | 295 000 | 296 000 | 296 000 | 296 000 |

3.6. Наружная световая реклама и витринное освещение объектов,

расположенных в цокольных и первых этажах жилых домов,

в комплексе с праздничным и новогодним оформлением

| № п/п | Адрес | Наименование объекта * |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | пр-кт Ленина, 50 | Музей ООО «СГП» |
| 2 | пр-кт Ленина, 48 | магазин «Мясная лавка» |
|  |  | Аптека |
|  |  | магазин «Шик» |
|  |  | магазин «Сафари» |
| 3 | пр-кт Ленина, 44 | магазин «Джамиль» |
| 4 | пр-кт Ленина, 40 | магазин «Дольче Вита» |
|  |  | магазин «Цветы» |
|  |  | стоматология «Дантист» |
|  |  | магазин «Профессиональный инструмент»» |
|  |  | магазин «Парус» |
|  |  | городская библиотека |
| 5 | пр-кт Ленина, 38 | ресторан «Чибью» |
| 6 | пр-кт Ленина, 36 | магазин «Х-формула» |
|  |  | магазин «Пес и кот» |
|  |  | ремонтная мастерская «Экспресс» |
|  |  | салон Цифровое фото |
| 7 | пр-кт Ленина, 32 | магазин «Владимир» |
|  |  | магазин «Гарант» |
| 8 | пр-кт Ленина, 28 | магазин «База 28» |
|  |  | магазин «Подиум» |
|  |  | магазин «Бомбус» |
|  |  | туристическое агентство «Компас» |
|  |  | кафе «Сорокиной» |
|  |  | Аптека |
| 9 | пр-кт Ленина, 24 | магазин «Авангард» |
|  |  | магазин «Каприз» |
|  |  | магазин «Модный подвал» |
|  |  | магазин «Незнайка» |
| 10 | пр-кт Ленина, 24/1 | Магазин №1 |
| 11 | пр-кт Ленина, 22 | магазин «Перекресток» |
|  |  | кафе «Золотая рыбка» |
|  |  | магазин «Городок» |
|  |  | магазин «Чемпион» |
|  |  | магазин «Гарант-Медиа» |
| 12 | пр-кт Ленина, 20/11 | магазин «Город Мастеров» |
| 13 | пр-кт Ленина, 16а | туристическая фирма «Магазин Горящих Путевок» |
| 14 | пр-кт Ленина, 16 | кафе «Магия вкуса» |
|  |  | магазин «Флирт» |
|  |  | магазин «Летуаль» |
|  |  | магазин «Модерн» |
|  |  | магазин «Союз Плюс» |
|  |  | Дежурная аптека |
|  |  | магазин «Постельное королевство» |
|  |  | магазин «Самарочка» |
|  |  | салон «Визит» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 15 | пр-кт Ленина, 14 | Торговый дом «Север» |
| 16 | пр-кт Ленина, 12 | магазин «Малыш» |
|  |  | салон «ЛиК» |
|  |  | магазин «Модная обувь» |
|  |  | магазин «PLAY» |
|  |  | магазин «Печатка» |
|  |  | магазин «Сантехника-Электрика» |
|  |  | магазин «Гламур» |
|  |  | магазин «ВалеВ» |
|  |  | магазин «Цифроград» |
|  |  | магазин «Евросеть» |
|  |  | магазин «Лиана» |
| 17 | пр-кт Ленина, 10 | магазин «Татьяна» |
|  |  | Ремонт обуви «Сапожок» |
|  |  | магазин «Бижуленд» |
| 18 | пр-кт Ленина, 8 | магазин «Ткани» |
|  |  | Ремонт обуви «Миша» |
| 19 | пр-кт Ленина, 6 | магазин «Любимая игрушка» |
|  |  | магазин «Еврообувь» |
| 20 | пр-кт Ленина, 4 | Фото-Центр |
|  |  | Гостиница «Тиман» |
| 21 | пр-кт Ленина, 2/15 | Дом быта «Сервис» |
| 22 | Октябрьская, 38 | Торговый центр «Березка» |
|  |  | магазин «Пассим» |
|  |  | салон «Красота» |
| 23 | Октябрьская, 30 | магазин «Руслан» |
|  |  | магазин «Людмила» |
|  |  | магазин «Лада» |
| 24 | Октябрьская, 26 | магазин «Элит» |
| 25 | Октябрьская 20 | магазин «Детский мир» |
|  |  | Ювелирная мастерская |
| 26 | Октябрьская, 18 | магазин «Эталон №2» |
| 27 | Октябрьская, 17а | Торговый комплекс «Северянка» |
| 28 | Октябрьская, 23 | магазин «Евросеть» |
|  |  | магазин «Мир Книги» |
|  |  | магазин «Сонар» |
|  |  | Аптека |
|  |  | магазин «Элегия» |
|  |  | магазин «Связной» |
|  |  | магазин «Гарант Компьютерс» |
| 29 | Октябрьская, 25 | Агентство недвижимости «Город» |
|  |  | магазин «Презент» |
| 30 | Октябрьская, 27 | магазин «Прогресс» |
| 31 | Октябрьская, 29 | Аптека №2 |
|  |  | Почта №11 |
| 32 | пр-кт Ленина, 1 | Северный Народный Банк |
| 33 | пр-кт Ленина, 5 | магазин «Чайка» |
| 34 | пр-кт Ленина, 7 | пиццерия «Соньор Помидор» |
|  |  | кинотеатр «Юбилейный» |
| 35 | пр-кт Ленина ,11/14 | магазин «Мечта» |
|  |  | магазин «Сумкофф» |
| 36 | пр-кт Ленина, 9 | магазин «Мир» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 37 | пр-кт Ленина, 13 | магазин «Лоск» |
|  |  | Аптека |
| 38 | пр-кт Ленина, 15 | магазин «Охотник» |
| 39 | пр-кт Ленина, 19 | магазин «Мясная Лавка» |
| 40 | пр-кт Ленина, 21 | магазин «Радуга» |
| 41 | пр-кт Ленина, 23 | магазин «Вита» |
|  |  | магазин «Elena» |
|  |  | магазин «Ralf» |
|  |  | магазин «Дивизион» |
|  |  | магазин «Аник» |
|  |  | магазин «Клеопатра» |
|  |  | магазин «Пентиум» |
| 42 | пр-кт Ленина, 27 | Торговый дом «Центр Пик» |
|  |  | магазин «Цветы» |
| 43 | пр-кт Ленина, 31/9 | магазин «Юпитер» |
| 44 | пр-кт Ленина, 33 | магазин «Центральный» |
| 45 | пр-кт Ленина, 35 | магазин «Арин Берд» |
| 46 | пр-кт Ленина, 37/1 | Загар-салон «Sunpeople» |
|  |  | магазин «Весна» |
|  |  | магазин «Цветы» |
| 47 | пр-кт Ленина, 41 | магазин «Комплимент» |
|  |  | магазин «Продукты №1» |
|  |  | Салон оптики «Жако» |
|  |  | магазин «Таурас» |
|  |  | Аптека |
|  |  | Химчистка |
|  |  | магазин «Сумкофф» |
|  |  | магазин «Ячменный Колос» |
| 48 | пр-кт Ленина, 45 | Студия прикладной эстетики «Мон Плезир» |
|  |  | магазин «Умка» |
| 49 | пр-кт Ленина, 47 | магазин «Фауна» |
|  |  | магазин «Клеопатра» |
|  |  | магазин «Квартирный вопрос» |
|  |  | магазин «Связной» |
|  |  | магазин «SAXON» |
| 50 | пр-кт Ленина, 49 | магазин «Цветы» |
|  |  | Туристическое агентство «Мальта тур» |
|  |  | магазин «Оазис» |
|  |  | Нотариальная контора |
| 51 | пр-кт Ленина, 53 | магазин «Афродита» |
|  |  | магазин «TOGAS» |
|  |  | магазин «Greenside» |
|  |  | магазин «Ивушка» |
|  |  | магазин «Постельное королевство» |
|  |  | магазин «Цветы» |
|  |  | Фото Салон |
|  |  | магазин «Мясная лавка» |
|  |  | магазин «Бижуленд» |
|  |  | магазин «Мир Электро» |
|  |  | магазин «Каприз Топаз» |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 52 | пр-кт Ленина, 57 | Трансагенство |
|  |  | магазин «Ткани» |
|  |  | Аптека |
|  |  | магазин «Хороший» |
|  |  | Парикмахерская |
| 53 | пр-кт Ленина, 61 | магазин «Копеечка» |
|  |  | магазин «Вита» |
|  |  | магазин «Глория Джинс» |
|  |  | кафе «Золотой дракон» |
| №п/п | Адрес | Наименование объекта * |
|  |  | магазин «Ангел» |
|  |  | магазин «Электрон» |
| 54 | пр-кт Ленина, 65 | магазин «Симплекс» |
|  |  | магазин «Мир Дверей» |
| 55 | пр-кт Ленина, 75 | магазин «Печора» |
| 56 | пр-кт Ленина, 77 | Салон «Вдохновение» |
|  |  | магазин «Европа» |

*  в случае изменения собственника, наименования или вида деятельности действие п.3.6. программы остается в силе.

3.7 Освещение парков, скверов, площадей с применением малых

(утилитарных) архитектурных форм

(проектирование, приобретение, монтаж)

| № п/п | Место расположения | Площадь участка | Источник финансирования | Объем финансирования руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Детский парк | Опред. проектом | Всего | 750 000 | 462 000 | 288 000 | - | - | - |
|  |  |  | респуб. бюджет | 475 000 | 297 000 | 178 000 | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 275 000 | 165 000 | 110 000 | - | - | - |
| 2 | Площадь Первомайская | Опред. проектом | Всего | 912 000 |  | 174 000 | 463 000 | 275 000 |  |
|  |  |  | респуб. бюджет | 592 000 | - | 119 000 | 298 000 | 175 000 | - |
|  |  |  | местный бюджет | 320 000 | - | 55 000 | 165 000 | 100 000 | - |
| 3 | Сквер по пр. Ленина д.17 | Опред. проектом | Всего | 650 000 | - | - | - | 188 000 | 462 000 |
|  |  |  | респуб. бюджет | 420 000 | - | - | - | 123 000 | 297 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 230 000 | - | - | - | 65 000 | 165 000 |
|  | ИТОГО |  | Всего | 2 312 000 | 462 000 | 462 000 | 463 000 | 463 000 | 462 000 |
|  |  |  | респуб. бюджет | 1 487 000 | 297 000 | 297 000 | 298 000 | 298 000 | 297 000 |
|  |  |  | местный бюджет | 825 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 | 165 000 |

3.8. Выполнение архитектурно-художественного освещения пр. Ленина.

Архитектурно-художественное освещение проспекта Ленина сделает г.Ухту привлекательной и в темное время суток, придаст ей современный облик и создаст ощущение праздника у горожан. Доказано, что яркий свет благоприятно воздействует на физиологическое и психологическое состояние человека, снижает симптомы депрессии на десятки процентов. Долгое же отсутствие достаточной освещенности в зимнее периоды вызывает затяжные депрессии. А с депрессией ни производительности труда, ни продолжительности жизни, ни рождаемости, а только желание уехать куда-нибудь (желательно в Москву или Краснодар) Поэтому важно, чтобы в любое время года на улицах родного города было светло и приятно. Для этого необходимо выполнить проект наружного освещения и архитектурно-художественного освещения проспекта Ленина в 2009 г и закупить оборудования  для данного объекта на  89 487 000 рублей.

3.9. Реконструкция  системы уличного освещения

(пгт. Водный.  ул. Гагарина; ул. Октябрьская)

Для создания условий комфортного проживания населения пгт. Водный , обеспечения  безопасности движения автотранспорта  и пешеходов, требуется провести реконструкцию систем уличного освещения   улицы  Гагарина и улицы  Октябрьской .

В плане  реконструкции систем уличного освещения предусмотреть следующие работы:

ул. Октябрьская :

- заменить поврежденные  металлические опоры в количестве -6 штук.;

- заменить одну деревянную опору на металлическую;

- заменить светильники  марки  РКУ-250 на ЖКУ- 250 с лампами ДНАТ ,    в количестве -19 штук;

- заменить существующие линии электроснабжения системы уличного освещения  протяженностью

2400 м.

ул. Гагарина:

- увеличить высоту установки светильников за счет монтажа крепления типа «гусак» в количестве 13 шт;

- заменить деревянные опоры на металлические в количестве 8 штук;

- заменить светильники  марки  РКУ-250 на ЖКУ- 250 с лампами ДНАТ,    в количестве – 46 штук.

- заменить существующие линии электроснабжения системы уличного освещения  протяженностью 6000 м.

3.9 Информация о необходимых ресурсах

| Объем финансирования Программы в целом – 167 627 000 руб., в т.ч.: за счет средств Республиканского бюджета – 140 726 000 руб.; за счет средств местного бюджета – 27 414 000 рублей. В том числе по годам: |
| --- |
| Источник финансирования | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого руб. |
| Местный бюджет | 5 722 000 | 5 363 000 | 5 345 000 | 5 314 000 | 5 670 000 | 27 414 000 |
| Республиканский бюджет | 100 000 000 | 9 936 000 | 9 909 000 | 9 865 100 | 10 503 000 | 140 213 000 |
| Всего руб. | 105 722 000 | 15 299 000 | 15 254 000 | 15 179 000 | 16 173 000 | 167 627 000 |

4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

В наружном освещении города более 60% осветительной арматуры составляют светильники, срок эксплуатации которых превышен, а их оптические системы не отвечают современным требованиям. Исходя из фактического состояния светильников необходимо срочно в плановом порядке произвести их замену, при этом достигается реальная экономия электроэнергии : замена светильников с лампой ДРЛ-400 (400 Вт световой поток 22 клм) на светильник с лампой ДНАТ (250 Вт световой поток 28 клм) позволяет снизить расход электроэнергии на   1400 кВтч в год и повысить уровень освещения на 26%. Соответственно замена светильников с лампой ДРЛ-250 (250 Вт световой поток 12,7 клм) на ДНАТ (70Вт световой поток 16 клм) позволит снизить годовой расход электроэнергии на    260  кВтч в год.

Максимальный срок службы светильника со стеклом 8 лет, без стекла 6 лет. К этому времени оптические свойства светильников выходят за рамки допустимых значений. Ситуация со светильниками на улицах города такова: по улице Советская, пр.Ленина, Интернациональная светильники не менялись с 1988 года, по проезду Строителей светильники работают с 1984 года. На других улицах (не центральных) срок работы светильников  более 30 лет. Создается угроза разрушения светильников, выпадение дросселя, патронов, корпуса с кронштейна, как самых тяжелых частей, вследствие коррозийного разрушения.

Экономия денежных средств на оплату электрической энергии  за счет установки  двухтарифных приборов учета электрической энергии (замена существующих счетчиков на ЦЭ 6822) составит примерно    1 446 000  руб.

Таким образом, установка многотарифных электросчетчиков позволит уменьшить затраты на электроэнергию около 20% .

Экономия электроэнергии за счет установки в светильники более экономичных  ламп освещения  типа  ДНаТ составит  1 549 387,95 руб.

Таким образом общая экономическая эффективность при полной реализации программных мероприятий составит 2 995 387,95 руб.

Данные приводятся при полной реализации программных мероприятий в расчете на один финансовый год при тарифах 2008 года.

5. Срок реализации долгосрочной целевой  программы

Срок реализации долгосрочной целевой программы   - 2009-2013 годы.

6. Описание показателей результативности долгосрочной целевой программы

1. Замена приборов учета;

2. Замена железобетонных опор на стальные;

3. Замена сетей наружного освещения;

4. Строительство новых опор;

5. Замена светильников;

6. Строительство новых сетей наружного освещения.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить устойчивую, эффективную и энергоэкономическую работу оборудования городского наружного освещения за счёт снижения удельного расхода электроэнергии и снижения затрат на содержание и текущий ремонт.

7. Ожидаемая оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы

(Данные приводятся при полной реализации программных мероприятий в расчете на один финансовый год при тарифах 2008 года)

1. Экономия денежных средств на оплату электрической Энергии  за счет установки  двухтарифных приборов учета электрической энергии (замена существующих счетчиков на ЦЭ 6822)

Годовое потребление электроэнергии в ночное время с 23.00 – 7.00 час согласно утвержденному графику горения  -  4023,5   тыс. кВт/ч

Стоимость кВт/ч при одноставочном тарифе- 1,78017 руб. без НДС

Стоимость кВт/ч в ночное время (с 23.00-7.00 часов) при дифференцированном по зонам суток тарифе - 1,42060 руб. без НДС

Экономия денежных средств на оплату электрической энергии при применении дифференцированного тарифа в год составляет

4023500 x1,78017 = 7162514 руб.;  - при одноставочном тарифе;

4023500 x1,42060=  5715784 руб.;   - при двухставочном  тарифе;

7162514 – 5715784 = 1446730 руб.

Экономия денежных средств за счет установки двухставочных счетчиков электрической энергии составит примерно    1 446 000   руб.

Таким образом, установка многотарифных электросчетчиков позволит уменьшить затраты на электроэнергию около 20% .

2. Экономия электроэнергии за счет установки в светильники более экономичных ламп освещения  типа  ДНАТ. Замена светильников ДРЛ-250 на ДНАТ в количестве                  700 штук, ДРЛ-400 на ДНАТ в количестве - 800 штук (в том числе 400 штук по пр.Ленина)

Расчет экономии электроэнергии

Расход электроэнергии рассчитан по формуле

Е=Рх1,1хНхТ'хА,

где Е - стоимость электроэнергии,

Р- мощность одной электролампы,

1,1 - коэффициент, учитывающий потери в пускорегулирующей аппаратуре,

Н - количество светильников

Т - годовая работа электроустановки в часах (3095 часов в год)

А - цена 1 киловатт/час (1,85453 руб. ~ 1,85 руб.) без НДС

а. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-250 на светильники с лампами типа ДНАТ – 250  Вт (при количестве устанавливаемых ламп 700 шт.

и числе часов горения в год 3095)

Е=(0,25-0,07) х 1,1 x  700 x 3095 x 1,85 =  793588,95 рублей

б. Расчет экономии электроэнергии при замене светильников с лампами типа ДРЛ-400 на светильники с лампами типа ДНаТ - 400 Вт (при количестве устанавливаемых ламп 800 шт. и числе часов горения в год 3095)

Е=(0,4-0,25) х 1,1 х 800 х 3095 х 1,85 = 755799 рублей.

Суммарная экономия по электроэнергии составит  1549387,95 руб.

3. Косвенный эффект от реализации Программы позволит создать условия для безопасного движения транспорта и пешеходов, повысить комфортность и безопасность жизнедеятельности населения. Достичь нормативных показателей освещения на магистралях, улицах, дворовых территориях, на объездных дорогах.

| Наименование | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена приборов учета, шт. | 95 | 48 | - | - | - | 47 |
| Замена ж/б опор на стальные, шт. | 484 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 |
| Замена сетей НО, км. | 19,413 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,893 |
| Строительство новых опор НО, шт. | 1081 | 216 | 216 | 216 | 216 | 217 |
| Строительство новых сетей НО, км | 43,164 | 8,632 | 8,632 | 8,632 | 8,632 | 8,636 |
| Замена светильников, шт. | 1 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

_____________________