| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 19 ноября 2010 г. |  | № | 2671 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление

руководителя администрации МОГО «Ухта»

от 16.02.2009 № 260 «Об утверждении

долгосрочной целевой программы «Капитальный

ремонт объектов, находящихся

на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.»

На основании уточненных данных по объектному распределению средств и корректировкой показателей результативности долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 гг.», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление руководителя администрации             МОГО «Ухта» от 16.02.2009 № 260 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории                МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» (в редакции постановлений администрации МОГО «Ухта» от 31.07.2009 № 1601; от 27.10.2009 № 2307; от 30.12.2009 № 3036; от 22.03.2010 № 538; от 08.04.2010 № 760; от 17.05.2010 № 1095; от 16.07.2010             № 1683; от 08.09.2010 № 2089; от 29.10.2010 № 2562 и от 02.11.2010 № 2565), изложив долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 гг.» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление капитального строительства», на финансирование программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Дмитриеву Н.Л.

Руководитель администрации						         О.В. Казарцев

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 19 ноября 2010 г. № 2671

«Муниципальное учреждение

Управление капитального строительства»

ДОЛГОСТРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ,

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МОГО «УХТА» НА 2009-2011 гг.»

## ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование программы: | - «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.». |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм: | - «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009-2011 гг.»; - «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.»; - «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009-2011 гг.»; - «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.». - «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.» |
| Основание для разработки программы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2008 № 2641 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» |
| Разработчик программы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнитель программы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Разработчики подпрограмм: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цели программы: | - улучшение жилищных условий; - обеспечение капитального ремонта социальных объектов |
| Задача программы: | - создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания |
| Сроки реализации программы: | - с 2009 по 2011 гг. |
| Показатели результативности реализации программы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего – 205 882 099,74 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 121 344 892,19 руб.; 2010 год – 77 396 117,55 руб.; 2011 год – 7 141 090,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 133 982 099,74 руб. в том числе по годам: 2009 год – 49 444 892,19 руб.; 2010 год – 77 396 117,55 руб.; 2011 год – 7 141 090,00 руб. |

2

|  | - из них по источникам: средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 71 900 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 71 900 000,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб.; 2011 год – 0,00 руб. - из них по источникам: средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб.; 2011 год – 0,00 руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты программы: | - в результате реализации программы к 2012 году предполагается: - произвести капитальный ремонт 11 объектов образования; - произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры; - произвести капитальный ремонт 11 объектов по отрасли здравоохранение; - произвести капитальный ремонт 1 административного здания; - произвести капитальный ремонт жилых помещений, квартир и МСО в количестве 38 единиц |

3

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищного фонда, административных зданий. Имеет место высокая потребность в капитальном ремонте данных учреждений, зданий и помещений, а так же оснащение их современным оборудованием.

Финансирование такой программы должно осуществляться из местного бюджета с привлечением средств (софинансированием) федерального, республиканского бюджетов, а так же и внебюджетных средств.

Одним из эффективных способов решения сложившейся проблемы по осуществлению капитального ремонта объектов является разработка долгосрочной целевой программы: «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.».

В долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» включены следующие подпрограммы:

- «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на                           2009 - 2010 гг.»;

- «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.»;

- «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на                  2009 - 2011 гг.»;

- «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.»;

- «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда                   на 2009 - 2010 гг.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.», являются улучшение жилищных условий и  обеспечение капитального ремонта социальных объектов.

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующей задачи:

создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Система мероприятий долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» состоит из мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограмм.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- комплексный капитальный ремонт школ и садов;

- капитальный ремонт кровель и фундаментов школ и садов;

- замена оконных блоков в здании МОУ «ГПЛ»;

- проведение обследований состояния конструкций.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

4

- капитальный ремонт клубов и дворцов культуры.

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2010 гг.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- окончить капитальный ремонт кровли над хирургическим отделением                   МУЗ «Ухтинская горбольница» в п.Шудаяг;

- произвести капитальный ремонт нежилого здания по ул.Заводская, д.18;

- произвести ремонт помещений под размещение детского центра здоровья;

- произвести ремонт паталогоанатомического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести капремонт 2 этажа терапевтического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под размещение первичного отделения для лечения больных сосудистыми заболеваниями;

- произвести капремонт здания туберкулезного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести ремонт приёмного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под отделение экстренной медицинской помощи;

- произвести ремонт входов хирургического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести капремонт Стационара детской больницы;

- произвести капремонт централизованной клинико-диагностической лаборатории;

- произвести ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница № 1 и приобрести оборудование для него».

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» предусматривается реализация следующего мероприятия:

- Капитальный ремонт физкультурного диспансера, расположенного по ул.Первомайской, д.15 под размещение МУ «Управление муниципального заказа».

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2010 г.г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Подробнее информация о финансировании подпрограмм долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» представлена в приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

- Затраты на реализацию Программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» за счет всех источников финансирования составляют 205 882 099,74 рублей в том числе за счет средств местного бюджета – 133 982 099,74 рублей и средств республиканского бюджета –                                 71 900 000,00 рублей.

- Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств зданий и помещений объектов образования в целях поддержания безопасных и благоприятных условий обучения.

- Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» связана с необходимостью восстановлении эксплуатационных качеств зданий и помещений культуры в целях

5

поддержания безопасных и благоприятных условий для творческого самоопределения детей и молодежи.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 – 2011 гг.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 – 2010 гг.» связана с необходимостью восстановлении эксплуатационных качеств административных зданий в целях удовлетворения потребностей Совета МОГО «Ухта» и Учреждений администрации МОГО «Ухта» в помещениях.

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 г.» связана с необходимостью приведения жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.»: 2009 – 2011 гг.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

- произвести капитальный ремонт 11 объектов образования;

- произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры;

- произвести капитальный ремонт 11 объектов по отрасли здравоохранение;

- произвести капитальный ремонт 1 административного здания;

- произвести капитальный ремонт жилых помещений, квартир и МСО в количестве 38 единиц.

6

Долгосрочная целевая программа

«Капитальный ремонт объектов находящихся на территории МОГО «Ухта»

на 2009-2011 гг.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование подпрограмм, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОБЩИЙ ИТОГ по отраслям | 2009- 2011 |  | 205 882 099,74 | 121 344 892,19 | 77 396 117,55 | 7 141 090,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 71 900 000,00 | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 133 982 099,74 | 49 444 892,19 | 77 396 117,55 | 7 141 090,00 |
| ИТОГО «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009-2010 гг.» | 2009-2010 |  | 88 329 664,58 | 39 344 020,75 | 48 985 643,83 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет |  |  | 88 329 664,58 | 39 344 020,75 | 48 985 643,83 |  |
| ИТОГО «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» | 2009 |  | 36 185,00 | 36 185,00 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 36 185,00 | 36 185,00 |  |  |
| ИТОГО «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009-2011 гг.» | 2009- 2011 |  | 103 412 880,28 | 73 776 119,75 | 22 495 670,53 | 7 141 090,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 71 900 000,00 | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 31 512 880,28 | 1 876 119,75 | 22 495 670,53 | 7 141 090,00 |
| ИТОГО «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» | 2009 |  | 282 411,67 | 282 411,67 |  |  |

7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 282 411,67 | 282 411,67 |  |  |
| ИТОГО «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.» | 2009-2010 |  | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет |  |  | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |  |

8

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2008 № 2641 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.» |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цель подпрограммы: | - поддержание и восстановление эксплуатационных качеств зданий объектов образования для создания безопасных и благоприятных условий обучения |
| Задачи подпрограммы: | - уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего фонда по отрасли образование; - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов |
| Сроки реализации подпрограммы: | - с 2009 по 2010 гг. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 88 329 664,58 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 39 344 020,75 руб.; 2010 год – 48 985 643,83 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 88 329 664,58 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 39 344 020,75 руб.; 2010 год – 48 985 643,83 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2011 году предполагается: произвести капитальный ремонт 11 объектов образования |

9

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества жизни населения МОГО «Ухта».

В настоящее время в городе Ухте наблюдается падение уровня материальной базы и инфраструктуры образовательных учреждений, моральное и физическое  её старение.

Только программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития образования в МОГО «Ухта».

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.», являются поддержание и восстановление эксплуатационных качеств зданий объектов образования для создания безопасных и благоприятных условий обучения.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

уменьшение доли физически амортизированного и морально устаревшего фонда по отрасли образование; обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации объектов.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 – 2010 гг.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- комплексный капитальный ремонт школ и садов;

- капитальный ремонт кровель и фундаментов школ и садов;

- замена оконных блоков в здании МОУ «ГПЛ»;

- проведение обследований состояния конструкций.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» представлена в приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» связана с необходимостью восстановлении эксплуатационных качеств зданий и помещений объектов образования в целях поддержания безопасных и благоприятных условий обучения.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют  88 329 664,58 рублей в том числе за счет средств местного бюджета –                88 329 664,58 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.»: 2009 - 2010 гг.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных капитальным ремонтом объектов.

10

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит произвести капитальный ремонт 34 объектов. Подробнее информация об объектах подпрограммы «Проведение капитального ремонта образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.» представлена в приложении 1.

11

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта

образовательных учреждений на 2009 - 2010 гг.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятия, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 88 329 664,58 | 39 344 020,75 | 48 985 643,83 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 88 329 664,58 | 39 344 020,75 | 48 985 643,83 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт фундамента, отмостки и козырьков в МДОУ «Детский сад № 4», всего | 2009-2010 | сметная стоимость уточняется | 311 052,00 | 155 526,00 | 155 526,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 311 052,00 | 155 526,00 | 155 526,00 |
| Капитальный ремонт ДОУ № 14 под филиал ЦЦР ДОУ № 40, всего | 2009 | 0,00 | 112 642,03 | 112 642,03 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 112 642,03 | 112 642,03 | 0,00 |
| Комплексный ремонт в МДОУ «Детский сад № 19» в п.Дежнево, всего | 2009 | 0,00 | 427 913,86 | 427 913,86 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 427 913,86 | 427 913,86 | 0,00 |
| Капитальный ремонт кровли МОУ «Детский сад № 19» в п.Дежнево, всего | 2009 | 0,00 | 16 139,00 | 16 139,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 16 139,00 | 16 139,00 | 0,00 |
| Комплексный капитальный ремонт МОУ «Детский сад № 26» в г.Ухте, всего | 2009-2010 | 65 475 269,00 | 59 788 577,96 | 21 217 463,03 | 38 571 114,93 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 59 788 577,96 | 21 217 463,03 | 38 571 114,93 |
| Обследование в МДОУ «Детский сад № 38», всего | 2009-2010 | сметная стоимость уточняется | 222 180,00 | 111 090,00 | 111 090,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 222 180,00 | 111 090,00 | 111 090,00 |

12

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт фундаментов и благоустройство «Школы № 5» (Пионергора), всего | 2009 | сметная стоимость уточняется | 381 945,00 | 381 945,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 381 945,00 | 381 945,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт кровли школы № 13, всего | 2009-2010 | сметная стоимость уточняется | 6 718 691,90 | 294 156,00 | 6 424 535,90 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 6 718 691,90 | 294 156,00 | 6 424 535,90 |
| Капитальный ремонт школы №18 по пр.Ленина, 6 а в г.Ухте. II очередь, всего | 2009-2010 | 1 955 032,00 | 4 016 056,01 | 2 770 639,38 | 1 245 416,63 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 4 016 056,01 | 2 770 639,38 | 1 245 416,63 |
| Капитальный ремонт Кровли муниципальной гимназии иностранных языков по ул. 30 лет Октября, 1 б в г.Ухте, всего | 2009-2010 | 0,00 | 14 334 466,82 | 13 856 506,45 | 477 960,37 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 14 334 466,82 | 13 856 506,45 | 477 960,37 |
| Замена оконных блоков здания МОУ «Гуманитарно-педагогический лицей», всего | 2010 |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

13

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2008 № 2641 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цель подпрограммы: | - восстановление эксплуатационных качеств зданий культурных учреждений для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для творческого самоопределения детей, молодежи, организации содержательного досуга |
| Задача подпрограммы: | - снижение уровня физического износа зданий и объектов учреждений культуры путем проведения капитального ремонта |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2009 г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 36 185 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 36 185 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 36 185 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 36 185 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2010 году предполагается: произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры |

14

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей социального развития МОГО «Ухта» является создание условий для сохранения культурного наследия, улучшения качества услуг в области культуры.

В настоящее время, необходимо качественно улучшить материально-техническую базу отрасли «Культура», этому может способствовать программное обеспечение решения указанной проблемы.

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.», является восстановление эксплуатационных качеств зданий культурных учреждений для создания и поддержания безопасных и благоприятных условий для творческого самоопределения детей, молодежи, организации содержательного досуга.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

снижение уровня физического износа зданий и объектов учреждений культуры путем проведения капитального ремонта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- капитальный ремонт системы кондиционирования и вентиляции дворца культуры.

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» представлена в приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств зданий и помещений культуры в целях поддержания безопасных и благоприятных условий для творческого самоопределения детей и молодежи.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют  36 185,00 рублей в том числе за счет средств местного бюджета –                      36 185,00 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.»: 2009 г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит произвести капитальный ремонт 1 объекта культуры.

15

Подпрограмма

«Проведение капитального ремонта учреждений культуры на 2009 г.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятия, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 36 185,00 | 36 185,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 36 185,00 | 36 185,00 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт систем кондиционирования и вентиляции ГДК, всего | 2009 | 0,00 | 36 185,00 | 36 185,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |
| Местный бюджет |  |  | 36 185,00 | 36 185,00 |

## 16

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009-2011 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2008 № 2641 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цель подпрограммы: | - проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения на уровень, отвечающий современным требованиям |
| Задача подпрограммы: | - обновление инфраструктуры здравоохранения на территории МОГО «Ухта», обеспечение оптимальных условий для улучшения состояния здоровья населения путем проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения |
| Сроки реализации подпрограммы: | - с 2009 по 2011 гг. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 103 412 880,28 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 73 776 119,75 руб.; 2010 год – 22 495 670,53 руб.; 2011 год – 7 141 090,00 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 31 512 880,28 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 1 876 119,75 руб.; 2010 год – 22 495 670,53 руб.; 2011 год – 7 141 090,00 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 71 900 000,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 71 900 000,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб.; 2011 год – 0,00 руб. |

17

|  | средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб.; 2011 год – 0,00 руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2012 году предполагается окончить капитальным ремонтом 11 объектов отрасли здравоохранение |

18

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в капитальном ремонте.

Программное обеспечение решения указанных проблем позволит выйти на новый качественный уровень развития здравоохранения МОГО «Ухта».

Для этих целей разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.», являются проведение капитального ремонта и приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

обновление инфраструктуры здравоохранения на территории МОГО «Ухта», обеспечение оптимальных условий для улучшения состояния здоровья населения путем проведения капитальных ремонтов объектов здравоохранения.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- окончить капитальный ремонт кровли над хирургическим отделением                   МУЗ «Ухтинская горбольница» в п.Шудаяг;

- произвести капитальный ремонт нежилого здания по ул.Заводская, д.18;

- произвести ремонт помещений под размещение детского центра здоровья;

- произвести ремонт паталогоанатомического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести капремонт 2 этажа терапевтического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под размещение первичного отделения для лечения больных сосудистыми заболеваниями;

- произвести капремонт здания туберкулезного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести ремонт приёмного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под отделение экстренной медицинской помощи;

- произвести ремонт входов хирургического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1»;

- произвести капремонт Стационара детской больницы;

- произвести капремонт централизованной клинико-диагностической лаборатории;

- произвести ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница № 1 и приобрести оборудование для него».

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.» представлена в приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение

19

капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.» связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 103 412 880,28 рублей, в том числе за счет средств бюджета                    Республики Коми – 71 900 000,00 рублей; за счет средств местного бюджета –                        31 512 880,28 рублей

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.»: 2009 - 2011 гг.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных  капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит произвести капитальный ремонт 11 объектов отрасли здравоохранения.

## 20

Подпрограмма

«Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 гг.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятия, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  |  | 103 412 880,28 | 73 776 119,75 | 22 495 670,53 | 7 141 090,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 71 900 000,00 | 71 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 31 512 880,28 | 1 876 119,75 | 22 495 670,53 | 7 141 090,00 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт кровли над хирургическим отделением МУЗ «Ухтинская горбольница» в п.Шудаяг, всего | 2009 | 0,00 | 1 450 117,75 | 1 450 117,75 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1 450 117,75 | 1 450 117,75 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт нежилого здания по ул. Заводская, д. 18, всего | 2009- 2010 | сметная стоимость уточняется | 1 190 976,00 | 354 002,00 | 836 974,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1 190 976,00 | 354 002,00 | 836 974,00 | 0,00 |
| Ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница № 1 и приобретение оборудования для него», всего | 2009- 2010 | сметная стоимость уточняется | 75 105 320,00 | 71 972 000,00 | 3 133 320,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 71 900 000,00 | 71 900 000,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 3 205 320,00 | 72 000,00 | 3 133 320,00 |  |
| Капремонт 2 этажа терапевтического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под размещение первичного отделения для лечения больных сосудистыми заболеваниями, всего | 2010 | сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД | 15 146 103,53 | 0,00 | 15 146 103,53 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 15 146 103,53 |  | 15 146 103,53 |  |
| Ремонт паталогоанатомического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1», всего | 2010 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 848 520,00 | 0,00 | 848 520,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 848 520,00 | 0,00 | 848 520,00 | 0,00 |

21

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт помещений под размещение детского центра здоровья, всего | 2010 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 2 035 177,00 | 0,00 | 2 035 177,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2 035 177,00 | 0,00 | 2 035 177,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания туберкулёзного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1», всего | 2010 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 495 576,00 | 0,00 | 495 576,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 495 576,00 | 0,00 | 495 576,00 | 0,00 |
| Стационар детской больницы по ул.Дзержинского, дом 30, всего | 2011 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 2 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 000,00 |
| Ремонт приёмного отделения МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» под отделение экстренной медицинской помощи, всего | 2011 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Ремонт входов хирургического корпуса МУЗ «Ухтинская городская больница № 1», всего | 2011 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 1 885 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 090,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 1 885 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 090,00 |
| Капитальный ремонт помещений централизованной клинико-диагностической лаборатории по ул.Дзержинского, дом 30, всего | 2011 | сметная стоимость будет уточнена после выхода ПСД | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |

## 22

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цель подпрограммы: | - обновление инфраструктуры помещений административных зданий. |
| Задача подпрограммы: | - проведение капитального ремонта помещений административных зданий. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2009 г. |
| Показатель результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов |
| Объемы финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 282 411,67 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 282 411,67 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 282 411,67 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 282 411,67 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2010 году предполагается: закончить капитальный ремонт физкультурного диспансера, расположенного по ул.Первомайской, д.15 под размещение МУ «Управление муниципального заказа» |

23

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте имеется потребность в капитальном ремонте помещений административных зданий для размещения сотрудников МУ «Управление муниципального заказа» администрации МОГО «Ухта».

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.», является обновление инфраструктуры помещений административных зданий.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

проведение капитального ремонта помещений административных зданий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» предусматривается реализация следующего мероприятия:

- Капитальный ремонт физкультурного диспансера, расположенного по ул.Первомайской, д.15 под размещение МУ «Управление муниципального заказа».

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» представлена в             приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств административных зданий в целях удовлетворения потребностей МУ «Управление муниципального заказа» администрации МОГО «Ухта» в помещениях.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 282 411,67 рублей в том числе за счет средств местного бюджета –                              282 411,67 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы «Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.»: 2009 г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПОДПРОГРАММЫ

Показателем результативности подпрограммы является количество законченных капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит окончить капитальный ремонт помещений для размещения сотрудников МУ «Управление муниципального заказа» администрации МОГО «Ухта».

24

Подпрограмма

«Проведение капитального ремонта административных зданий на 2009 г.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятия, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  | 0,00 | 282 411,67 | 282 411,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 282 411,67 | 282 411,67 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт физкультурного диспансера, расположенного по ул. Первомайской, д.15 под размещение МУ «Управление муниципального заказа», всего | 2009 | 0,00 | 282 411,67 | 282 411,67 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |
| Местный бюджет |  |  | 282 411,67 | 282 411,67 |

25

## ПАСПОРТ

Подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 -2010 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-З «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 15.12.2008 № 2641 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009 - 2011 гг.». |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ «Управление капитального строительства» |
| Цель подпрограммы: | - приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания |
| Задача подпрограммы: | - осуществление капитального ремонта жилых помещений (квартир) |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2009 -2010 гг. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных капитальным ремонтом объектов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего – 13 820 958,21 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 7 906 155,02 руб.; 2010 год – 5 914 803,19 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 13 820 958,21 руб. - в том числе по годам: 2009 год – 7 906 155,02 руб.; 2010 год – 5 914 803,19 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб. средства из Федерального бюджета: Всего – 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год – 0,00 руб.; 2010 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2011 году предполагается: произвести капитальный ремонт жилых помещений, квартир и МСО в количестве 38 единиц |

26

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ

ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в жилье для муниципальных нужд. Затраты на строительство нового жилья значительно дороже, чем проведение капитального ремонта, поэтому принято решение о проведение капитального ремонта уже существующих жилых помещений.

Для этих целей и разработана подпрограмма «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.», является приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующей задачи:

осуществление капитального ремонта жилых помещений (квартир).

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2010 гг.» предусматривается реализация следующих мероприятий:

- капитальный ремонт жилых помещений (квартир).

Подробнее информация о финансировании подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.» представлена в приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 - 2010 гг.» связана с необходимостью восстановления эксплуатационных качеств жилых помещений в целях улучшения жилищных условий граждан.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 13 820 958,21 рублей в том числе за счет средств местного бюджета – 13 820 958,21 рублей.

V. СРОК ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой подпрограммы «Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда на 2009-2010 гг.»: 2009-2010 гг.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных капитальным ремонтом объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит произвести капитальный ремонт жилых помещений, квартир и МСО в количестве 38 единиц.

27

Подпрограмма

«Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда

на 2009-2010 гг.»

Приложение 1

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятия, источники финансирования | Срок исполнения | Остаток сметной стоимости на 01.01.2010 года в ценах 2010 года | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  | 1 860 891,00 | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет |  |  | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |
| «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда», всего | 2009-2010 | 1 860 891,00 | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Республиканский бюджет |  |  | 0,00 |  |  |
| Местный бюджет |  |  | 13 820 958,21 | 7 906 155,02 | 5 914 803,19 |