| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ШУÖМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 31 августа 2011 г. |  | № | 1854 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»

от 22 января 2010 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта»,

из аварийного жилищного фонда в 2010 году»

В целях приведения муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» в соответствие с ее фактической реализацией, а также для внесения соответствующих изменений в республиканскую адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2010-2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Коми от 23.04.2010 № 115 (в редакции от 24.05.2011), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от                                22 января 2010 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» (в редакции от 30 декабря 2010 г. № 3256) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

- в разделе «Объемы финансирования» заменить слова:

«Общий необходимый объем финансирования 53591,304 тыс. руб., в том числе:

- средства местного бюджета 4483,880 тыс. руб.;

- средства республиканского бюджета Республики Коми 200,000 тыс. руб.;

-средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 48907,424 тыс. руб.» заменить словами:

«Общий необходимый объем финансирования 53351000,0 руб., в том числе:

- средства местного бюджета 4463775,0 руб.;

- средства республиканского бюджета Республики Коми 199105,0 руб.;

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 48688120,0 руб.»;

- в разделе «Сроки реализации программы» заменить слова: «2010 г.» словами: «2011 г.»;

2

- в разделе «Ожидаемые конечные результаты» заменить слова: «Переселение до 2011 года из аварийного жилищного фонда 158 граждан (61 семей)» словами: «Переселение до 2012 года из аварийного жилищного фонда 154 гражданина (56 семей)»; заменить слова «Ликвидация аварийного жилищного фонда - 2,052 тыс. кв. м» словами: «Ликвидация аварийного жилищного фонда - 1,9157 тыс. кв. м».

1.2. В части I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом»:

- в третьем абзаце заменить слова: «158 человек (61 семей)» словами: «154 человека (56 семей)»;

- в четвертом абзаце заменить слова: «Площадь аварийного жилья на территории МОГО «Ухта», предусмотренного к сносу по Программе, составляет 2,052 тыс. кв. м» словами: «Площадь аварийного жилья на территории МОГО «Ухта», предусмотренного к сносу по Программе, составляет 1,9157 тыс. кв. м»;

-в шестом абзаце заменить слова: «53591,302 тыс. рублей» словами: «53351000,0 рублей».

1.3. В части IV «Сроки реализации программы» заменить слова: «2010 год» словами: «2011 год».

1.4. В части V паспорта программы «Система программных мероприятий» во 2 строке таблицы заменить слова: «до 30.12.2010» словами: «до 30.12.2011» и слова: «53591,304» словами: «53351,000»;

1.5. В части VI «Оценка результатов реализации Программы»:

- заменить слова: «К началу 2011 года в результате реализации Программы будет произведено: - снос 12 аварийных домов общей площадью 2,052 кв. м, в связи с чем произойдет улучшение условий проживания 158 человек или 61 семей» словами: «К началу 2012 года в результате реализации Программы будет произведено: - снос 12 аварийных домов общей площадью 1,9157 кв. м, в связи с чем произойдет улучшение условий проживания 154 человек или 56 семей»;

- таблицу показателей исключить.

1.6. Приложение № 1 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от  22 января 2010 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» (в редакции от 30 декабря 2010 г. № 3256) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2 к постановлению администрации МОГО «Ухта» от  22 января 2010 г. № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» (в редакции от 30 декабря 2010 г. № 3256) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Дополнить программу приложением № 3 «Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения».

2. Отделу информации администрации МОГО «Ухта» опубликовать настоящее постановление, а также постановление администрации МОГО «Ухта» от 22 января 2010 г. № 99 «Об утверждении программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» с приложениями в средствах массовой информации.

3

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» Филиппову Т.А.

Руководитель администрации						О.В. Казарцев

Приложение 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории МОГО "Ухта",

из аварийного жилищного фонда в 2010 году"

Перечень аварийных многоквартирных домов

| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Муниципальное образование городского округа "Ухта" | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.Ухта, ул.Совхозная, д.14 | 28-10/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 19 | 19 | 327 | 8 | 1 | 7 | 327 | 38 | 289 | 8971000 | 8186934 | 33480 | 750586 |  |
| 2 | пгт.Водный, ул.Октябрьская, д.2 | 28-17/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 344,2 | 4 |  | 4 | 85,4 |  | 85,4 | 2562000 | 2338081 | 9561 | 214358 |  |
| 3 | пгт.Шудаяг, пр.Кольцевой, д.10 | 28-19/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 8 | 8 | 144,7 | 5 | 1 | 4 | 122,9 | 21,8 | 101,1 | 3197000 | 2917582 | 11931 | 267487 |  |
| 4 | пгт.Шудаяг, пр.Кольцевой, д.2а | 28-09/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 23 | 23 | 128,4 | 4 |  | 4 | 128,4 |  | 128,4 | 3852000 | 3515335 | 14375 | 322290 |  |
| 5 | пгт.Шудаяг, пр.Кольцевой, д.4 | 28-11/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 16 | 16 | 201,1 | 5 |  | 5 | 201,1 |  | 201,1 | 6033000 | 5505716 | 22515 | 504769 |  |
| 6 | пгт.Шудаяг, пр.Кольцевой, д.6 | 28-12/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 14 | 14 | 202,5 | 6 |  | 6 | 177,2 |  | 177,2 | 5316000 | 4851382 | 19839 | 444779 |  |
| 7 | пгт.Шудаяг, пр.Кольцевой, д.8 | 28-18/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 13 | 13 | 137 | 5 | 1 | 4 | 116 | 20,2 | 95,8 | 3044000 | 2777954 | 11360 | 254686 |  |
| 8 | пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.11а | 28-14/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 9 | 9 | 196,4 | 5 | 3 | 2 | 196,4 | 120,8 | 75,6 | 3885000 | 3545451 | 14499 | 325050 |  |
| 9 | пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.15а | 28-13/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 11 | 11 | 91,1 | 3 |  | 3 | 91,1 |  | 91,1 | 2733000 | 2494136 | 10199 | 228665 |  |
| 10 | пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.17а | 28-08/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 5 | 5 | 112,1 | 1 |  | 1 | 67,1 |  | 67,1 | 2013000 | 1837063 | 7513 | 168424 |  |
| 11 | пгт.Шудаяг, ул.Павлова, д.9а | 28-15/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 12 | 12 | 150,8 | 3 |  | 3 | 150,8 |  | 150,8 | 4524000 | 4128602 | 16884 | 378514 |  |
| 12 | пгт.Шудаяг, ул.Совхозная, д.26 | 28-16/МВК | 14.08.2006 | 30.12.2011 | 30.12.2012 | 16 | 16 | 252,3 | 7 | 1 | 6 | 252,3 | 18,1 | 234,2 | 7221000 | 6589884 | 26949 | 604167 |  |
| Итого по МО 2: | Х | Х | Х | Х | 154 | 154 | 2287,6 | 56 | 7 | 49 | 1915,7 | 218,9 | 1696,8 | 53351000 | 48688120 | 199105 | 4463775 |  |
| n+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________

Приложение 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан, проживающих

на территории МОГО "Ухта",

из аварийного жилищного фонда в 2010 году"

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 году

| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь 2011 год | Количество расселенных помещений в 2011 году | Количество переселенных жителей в 2011 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по 2011 году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальное образование городского округа "Ухта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 1915,7 | 1915,7 |  |  |  | 56 | 56 |  |  |  | 154 | 154 |

_________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010 году» |

| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | строительство МКД | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | ¾ от нормативная стоимости1 кв.м |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |  |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по субъекту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО городского округа «Ухта»: | 1915,7 | 218,9 | 1728,8 | 51864000 |  |  |  |  |  |  |  | 186,9 | 1487000 |  | 53351000 |  |  |  |
| 1 | г. Ухта, ул. Совхозная, д. 14г | 327 | 38 | 289 | 8670000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 38 | 301000 | 7921,1 | 8971000 |  | 30000 | 22500 |
| 2 | пгт. Водный, ул. Октябрьская, д. 2 | 85,4 |  | 85,4 | 2562000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2562000 |  | 30000 |  |
| 3 | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, д. 10 | 122,9 | 21,8 | 101,1 | 3033000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 21,8 | 164000 | 7522,9 | 3197000 |  | 30000 | 22500 |
| 4 | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, д. 2а | 128,4 |  | 128,4 | 3852000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3852000 |  | 30000 |  |
| 5 | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, д. 4 | 201,1 |  | 201,1 | 6033000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6033000 |  | 30000 |  |
| 6 | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, д. 6 | 177,2 |  | 177,2 | 5316000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5316000 |  | 30000 |  |
| 7 | пгт. Шудаяг, пр. Кольцевой, д. 8 | 116 | 20,2 | 95,8 | 2874000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 20,2 | 170000 | 8415,8 | 3044000 |  | 30000 | 22500 |
| 8 | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 11а | 196,4 | 120,8 | 107,6 | 3228000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 88,8 | 657000 | 7398,6 | 3885000 |  | 30000 | 22500 |
| 9 | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, д. 15а | 91,1 |  | 91,1 | 2733000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2733000 |  | 30000 |  |
| 10 | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 17а | 67,1 |  | 67,1 | 2013000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013000 |  | 30000 |  |
| 11 | пгт. Шудаяг, ул. Павлова, 9а | 150,8 |  | 150,8 | 4524000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4524000 |  | 30000 |  |
| 12 | пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 | 252,3 | 18,1 | 234,2 | 7026000 | 30000 |  |  |  |  |  |  | 18,1 | 195000 | 10773,5 | 7221000 |  | 30000 | 22500 |

___________________________