| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 16 апреля 2013 г. |  | № | 531 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов

для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы

за счет средств бюджета МОГО «Ухта»,

утвержденную постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 27 декабря 2012 г. № 3195

На основании уточненных данных по объектному распределению средств и корректировкой показателей результативности долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 27 декабря 2012 г. № 3195 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» следующего содержания:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, охраны окружающей среды.

Руководитель администрации 						     И.В. Леонов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 16 апреля 2013 г. № 531

# «Приложение

# к постановлению

# администрации МОГО «Ухта»

# от 27 декабря 2012 г. № 3195

# Администрация МОГО «Ухта»

# (МУ Управление капитального строительства)

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД НА 2013-2015 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»

## ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

| Наименование программы: | - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм: | - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». - «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Основание для разработки программы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик программы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель программы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Разработчики подпрограмм: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цели программы: | - уменьшение количества объектов незавершенного строительства; - развитие жилищно-коммунального строительства; - обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; - строительство объектов дорожного хозяйства. |
| Задачи программы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд. |
| Сроки реализации программы: | - с 2013 по 2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации программы: | количество законченных проектированием объектов – 7 ед.; строительством объектов – 10 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед. |
| Объемы и источники финансирования программы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: Всего – 162 749 203,41 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 113 469 476,41 руб.; 2014 год – 49 279 727,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |

| Ожидаемые результаты программы: | - в результате реализации программы к 2016 году предполагается: В 2013 году – осуществить проектирование Детского парка в г. Ухте; осуществить проектирование средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся; завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом); осуществить проектирование плавательного бассейна «Юность»; завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м; завершить проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; завершить проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; осуществить проектирование надземного перехода по ул.Ухтинской; В 2014 году – осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест; осуществить строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест; осуществить реконструкцию Детского парка в г.Ухте; осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; осуществить строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км.; осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.; осуществить проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. В 2015 году – осуществить строительство средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся; осуществить реконструкцию плавательного бассейна «Юность»; осуществить строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. осуществить строительство надземного перехода по ул.Ухтинской; |
| --- | --- |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Возникла необходимость строительства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного и коммунального хозяйства

Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы:

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества объектов незавершенного строительства; развитие жилищно-коммунального строительства; обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; строительство объектов дорожного хозяйства.

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация о финансировании программы долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составят 162 749 203,41 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач – создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 7 ед.; строительством объектов – 10 ед.; реконструкцией объектов – 2 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство социально-значимых объектов образования |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) |  | 3 (-Строительство детского ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест; - Строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест; - Реконструкция Детского парка в г. Ухте) | 1 (-строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся) |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 2 (- Проектирование Детского парка в г.Ухте; - Проектирование средней школы в VI квартале г.Ухты на 600 учащихся.) |  |  |
| Строительство объектов физической культуры и спорта |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (-Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |  | 1 (-Реконструкцию плавательного бассейна «Юность») |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 1 (-Проектирование плавательного бассейна «Юность») |  |  |
| Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв.м.) | 3 (- Строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации - 3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.; - Строительство объездной | 2 (-Строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.; - Строительство надземного перехода по ул. Ухтинской.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.; - Строительство бани в пгт. Водный площадью застройки - 243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.) |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 3 (- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации - 3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.; - Проектирование объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.; - Проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) | 1 (-Проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.) |  |

Приложение 1 к программе:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы

за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок испол-нения | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ ПО ПРОГРАММЕ |  | 162 749 203,41 | 113 469 476,41 | 49 279 727,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |  | 42 205 011,00 | 27 407 678,00 | 14 797 333,00 | 0,00 |
| Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте | 2013- 2014 | 8 663 580,00 | 8 663 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 8 663 580,00 | 8 663 580,00 |  |  |
| Детские ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты | 2013-2014 | 10 824 987,00 | 5 561 829,00 | 5 263 158,00 | 0,00 |
| прочие работы (услуги) |  | 298 671,00 | 298 671,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 10 526 316,00 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 |  |
| Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского» | 2013-2015 | 5 552 256,00 | 5 552 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 5 552 256,00 | 5 552 256,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство средней школы в VI квартале г. Ухты | 2013-2015 | 17 164 188,00 | 7 630 013,0 | 9 534 175,0 | 0,0 |
| проектно-изыскательские работы |  | 17 164 188,00 | 7 630 013,00 | 9 534 175,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |  | 16 600 723,71 | 11 451 513,71 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). | 2013 | 7 959 305,71 | 7 959 305,71 | 0,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 7 959 305,71 | 7 959 305,71 |  |  |
| Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» | 2013-2015 | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |  | 103 943 468,70 | 74 610 284,70 | 29 333 184,00 | 0,00 |
| Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг | 2013 | 57 934 696,70 | 57 934 696,70 |  |  |
| технологическое присоединение |  | 1 033 053,70 | 1 033 053,70 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 56 901 643,00 | 56 901 643,00 |  |  |
| Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ) с инженерными сетями | 2013-2015 | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство бани в пгт. Водный | 2014 | 26 753 922,00 | 0,00 | 26 753 922,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 26 753 922,00 |  | 26 753 922,00 |  |
| Строительство пешеходного моста через реку Чибью | 2014-2015 | 2 579 262,00 | 0,00 | 2 579 262,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 2 579 262,00 |  | 2 579 262,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар | 2013-2015 | 5 499 709,00 | 5 499 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 5 499 709,00 | 5 499 709,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство надземного перехода с обустройством остановочного комплекса и разделительной полосы по ул.Ухтинской | 2013-2014 | 4 722 959,00 | 4 722 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 4 722 959,00 | 4 722 959,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения гарантий прав граждан на качественное и доступное образование. |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов образования. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 1 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 42 205 011,00 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 27 407 678,00 руб.; 2014 год – 14 797 333,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: осуществить строительство детского ясли-сад по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест. (окончание работ планируется в 2014 г.) осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест. (окончание работ планируется в 2014 г.) осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г. Ухте. (планируется в 2014 г.) осуществить проектирование и строительство средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся. (планируется в 2014 г.) |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО «Ухта».

В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений и реконструкция действующих.

Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения гарантий прав граждан на качественное и доступное образование.

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов образования.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью реализации поставленных задач – строительства социально-значимых объектов.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют 42 205 011,00 рублей.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 2 ед.; строительством объектов – 3 ед.; реконструкцией объектов – 1 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительство социально-значимых объектов образования |
| Количество законченных строительством |  | 3 (-Строительство детского ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест; | 1 (-строительство средней школы в VI квартале г. Ухты на 600 учащихся) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| объектов (ед.) |  | - Строительство детского ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест; - Реконструкция Детского парка в г. Ухте) |  |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 2 (- Проектирование Детского парка в г. Ухте; - Проектирование средней школы в VI микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся.) |  |  |

Приложение 1 к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы

за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок испол-нения | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  | 42 205 011,00 | 27 407 678,00 | 14 797 333,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Детские ясли-сад по ул.Куратова в г. Ухте | 2013- 2014 | 8 663 580,00 | 8 663 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 8 663 580,00 | 8 663 580,00 |  |  |
| Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты | 2013-2014 | 10 824 987,00 | 5 561 829,00 | 5 263 158,00 | 0,00 |
| прочие работы (услуги) |  | 298 671,00 | 298 671,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 10 526 316,00 | 5 263 158,00 | 5 263 158,00 |  |
| Реконструкция Детского парка МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского» | 2013-2015 | 5 552 256,00 | 5 552 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 5 552 256,00 | 5 552 256,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство средней школы в VI квартале г. Ухты | 2013-2015 | 17 164 188,00 | 7 630 013,0 | 9 534 175,0 | 0,0 |
| проектно-изыскательские работы |  | 17 164 188,00 | 7 630 013,00 | 9 534 175,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством объектов - 1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 16 600 723,71 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 11 451 513,71 руб.; 2014 год – 5 149 210,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом). (планируется в 2013 г.) осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и реконструкцию плавательного бассейна «Юность». (планируется в 2015 г.) |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.

В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г.Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Так же необходимо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность».

Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета – 16 600 723,71 рубля.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 1 ед.; строительством объектов - 1 ед.; реконструкцией объектов - 1 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительство объектов физической культуры и спорта |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (-Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) |  | 1 (-Реконструкцию плавательного бассейна «Юность») |
| Количество разработанной проектно-сметной документацией (ед.) | 1 (-Проектирование плавательного бассейна «Юность») |  |  |

Приложение 1 к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция

объектов физической культуры и спорта

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполнения | Объём финансирования (руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ |  | 16 600 723,71 | 11 451 513,71 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). | 2013 | 7 959 305,71 | 7 959 305,71 | 0,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 7 959 305,71 | 7 959 305,71 |  |  |
| Реконструкция АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта» | 2013-2015 | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 8 641 418,00 | 3 492 208,00 | 5 149 210,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |

## ПАСПОРТ

подпрограммы

| Наименование подпрограммы: | «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» |
| --- | --- |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта». |
| Разработчик подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Исполнитель подпрограммы: | - Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства) |
| Цель подпрограммы: | - развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта» |
| Задача подпрограммы: | - проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства. |
| Сроки реализации подпрограммы: | - 2013-2015 г.г. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных проектированием объектов – 4 ед.; строительством объектов - 6 ед. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: Всего – 103 943 468,70 руб. - в том числе по годам: 2013 год – 74 610 284,70 руб.; 2014 год – 29 333 184,00 руб.; 2015 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м (планируется в 2013 г.) завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 2014 г.) инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км. осуществить строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел. |

|  | (планируется в 2014 г.) осуществить проектирование (планируется в 2014 г.) и строительство (планируется в 2015 г.) пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м. завершить проектирование (планируется в 2013 г.) и осуществить строительство (планируется в 2014 г.) объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.; осуществить проектирование (планируется в 2013 г.) и строительство (планируется в 2015 г.) надземного перехода по ул. Ухтинской. |
| --- | --- |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ

И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового жилья для муниципальных нужд, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Так же назрела необходимость в строительстве ряда объектов дорожного  и коммунального хозяйства

В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-коммунальных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», является развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта».

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют  103 943 468,70 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач - создание условий для развития жилищно-коммунального  строительства и строительства объектов дорожного хозяйства.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных проектированием объектов – 4 ед.;  строительством объектов - 6 ед.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

| Показатель результативности | 2013 г. (план) | 2014 г. (план) | 2015 г. (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| Количество законченных строительством объектов (ед.) | 1 (- Строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м) | 3 (- Строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; - Строительство объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Строительство бани в пгт.Водный площадью застройки - 243,3 кв. м, мощностью - 15 чел.) | 2 (-Строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м; - Строительство надземного перехода по ул. Ухтинской.) |
| Количество разработанной проектно-сметной документации (ед.) | 3 (- Проектирование инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км, проездов - 0,694 км, сетей водоснабжения - 3,550 км, канализации - 3,531 км, газоснабжения - 2,755 км; - Проектирование объездной дороги от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км, улицы - 1,357 км, всего - 4,027 км; - Проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.) | 1 (-Проектирование пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.) |  |

Приложение 1 к подпрограмме:

«Проектирование, строительство и реконструкция

объектов жилищно-коммунального назначения

и дорожного хозяйства для муниципальных нужд

на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

| Наименование мероприятий (объектов) | Срок исполне-ния | Объем финансирования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 2013-2015 | 103 943 468,70 | 74 610 284,70 | 29 333 184,00 | 0,00 |
| в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |
| Строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг | 2013 | 57 934 696,70 | 57 934 696,70 |  |  |
| технологическое присоединение |  | 1 033 053,70 | 1 033 053,70 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 56 901 643,00 | 56 901 643,00 |  |  |
| Индивидуальная застройка жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ) с инженерными сетями | 2013-2015 | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 6 452 920,00 | 6 452 920,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство бани в пгт.Водный | 2014 | 26 753 922,00 | 0,00 | 26 753 922,00 | 0,00 |
| строительно-монтажные работы |  | 26 753 922,00 |  | 26 753 922,00 |  |
| Строительство пешеходного моста через реку Чибью | 2014-2015 | 2 579 262,00 | 0,00 | 2 579 262,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 2 579 262,00 |  | 2 579 262,00 |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Объездная дорога от ул.Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар | 2013-2015 | 5 499 709,00 | 5 499 709,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 5 499 709,00 | 5 499 709,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |
| Строительство надземного перехода с обустройством остановочного комплекса и разделительной полосы по ул.Ухтинской | 2013-2014 | 4 722 959,00 | 4 722 959,00 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-изыскательские работы |  | 4 722 959,00 | 4 722 959,00 |  |  |
| строительно-монтажные работы |  | 0,00 |  |  |  |

_______________________»