Статистическая информация о деятельности

МУ Управление капитального строительства

за прошедший 2010 год

Инвестиции осуществляются из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств.

Инвестиции в основной капитал за 2010 год согласно Форме № П-2 (Инвест) составили – 249 425 тыс. руб.

В 2010 году Управлением капитального строительства велось строительство и проектирование 14 объектов, осуществлялся капремонт 9 объектов.

На отчетный год по управлению планировалось освоение капитальных вложений в объеме 396 036 тыс. руб., что на 14% (47 489 тыс. руб.) больше по сравнению с 2009 годом.

На строительство объектов непроизводственного назначения для УКСа был утвержден лимит капитальных вложений на 2010 год в размере 396 036 тыс. руб., в том числе:

из бюджета МОГО «Ухта» в сумме 194 366 тыс. руб., согласно долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ:

- «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009-2013 г.г.»;

- «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.»;

- «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в МОГО «Ухта» на 2009-2011 г.г.».

из республиканского бюджета – 141 670 тыс. руб., по ЦРП "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы", "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры" ЦРП "Жилище" на 2008-2012 годы и Соглашения о предоставлении в 2009 и 2010 годах субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" на капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований и приобретение оборудования для них

из федерального бюджета – 60 000 тыс. руб., по ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы".

Освоение капитальных вложений за отчетный период увеличилось по отношению к уровню прошлого года на 18% (Табл. 1).

# Таблица 1

Выполнение капиталовложений по источникам финансирования за 2009-2010 г.г.

(тыс.руб.)

| Вид бюджета | Фактическое выполнение капвложений в 2009 г. | Фактическое выполнение капвложений в 2010 г. | Прирост/ снижение +/- тыс. руб. 2010г/2009г | Прирост/ снижение % 2010г/2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО в том числе: | 306 278 | 361 055 | + 54 777 | 118% (+18%) |
| Средства федерального бюджета | 25 245 | 60 000 | 34 755 | 237% (в 2,37 раза) |
| Средства республиканского бюджета | 8 411 | 135 297 | Проведение расчета данных показателей не корректно. |
| Средства местного бюджета | 272 622 | 165 141 | - 107 481 | 60% (-40%) |

Сумма выданных подрядчикам авансов на 01.01.2011 года составляет 24 381 тыс. руб. за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

Кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составляет 69 306 тыс. руб., за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

В 2010 году Управлением капитального строительства были сданы и введены в эксплуатацию следующие объекты:

- Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми;

- Часовня-памятник в г. Ухта.

В 2010 году окончен капремонт следующих объектов:

- Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (4 и 5 этапы);

- Капитальный ремонт  кровли школы № 13;

- Капремонт 2 этажа терапевтического корпуса МУЗ "Ухтинская городская больница № 1" под размещение первичного отделения для лечения больных сосудистыми заболеваниями;

- Ремонт помещений под размещение детского центра здоровья.

В 2010 году окончено проектирование объектов:

- Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта;

- Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями.

В 2010 году продолжалось строительство следующих социально-значимых объектов:

  - Детские ясли-сад №12 на 205  мест в IV микрорайоне г. Ухты (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 12 629,2 тыс. руб.);

  - Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом) (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 15 262,4 тыс. руб.);

  - Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в поселке Боровой (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 3 981,8 тыс. руб.);

  - Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 986,6 тыс. руб. (погашение кредиторской задолженности);

  - Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 11 926,7 тыс. руб.);

  - Часовня-памятник в г. Ухта (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 6 890,5 тыс. руб.);

  - Реконструкция старой части здания поликлиники № 1 по ул. Косолапкина, д. 4 (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 16 577,0 тыс. руб.);

  - Реконструкция помещений грязелечения и водолечения в МУЗ "Ухтинская городская больница № 1" для размещения компьютерного томографа (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 559,6 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

  - «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги» (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 15 863,8 тыс. руб.);

  - «Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация» (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 7 044,3 тыс. руб.);

В 2010 году начато строительство объекта «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта», бюджетом МОГО «Ухта» строительно-монтажные работы профинансированы на сумму 46,0 тыс. руб., по условиям софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми.

Осуществлялось проектирование следующих объектов:

    - Пристройка хирургического корпуса в п. Шудаяг (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 1 200,0 тыс. руб.);

    - Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный (профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 532,7 тыс. руб.);

    - Теплоснабжение мкр. Югэр (окончены предпроектные работы, профинансировано бюджетом МОГО «Ухта» - 98,3 тыс. руб.).

Информация о финансировании объектов, строящихся на территории МОГО "Ухта" через МУ УКС, по программам софинансирования с вышестоящими бюджетами, за 2010 год, приведена в Таблице 2.

| Таблица 2 Объекты строящиеся на территории МОГО "Ухта", по программам софинансирования, в 2010 году |
| --- |
| Тыс.руб. |
| Наименование мероприятий (объектов), источники финансирования | Исполнение в 2010 году |
| 1 | 2 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | 223 023,75 |
| в том числе: |  |
| Федеральный бюджет | 60 000 00 |
| Республиканский бюджет | 135 297,61 |
| Местный бюджет | 27 726,14 |
| в том числе по объектам: |  |
| Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом), всего | 75 262,43 |
| в том числе: |  |
| Федеральный бюджет (ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерациина 2006-2015 годы") | 60 000,00 |
| 1 | 2 |
| Местный бюджет (Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." ДЦП "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.") | 15 262,43 |
| Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Ухта, всего | 52 872,44 |
| в том числе: |  |
| Республиканский бюджет (ЦРП "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008-2011 годы") | 46 000,00 |
| Местный бюджет (Подпрограмма: "Развитие строительства и реконструкции объектов по отрасли физическая культура и спорт на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." ДЦП "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.") | 6 872,44 |
| Ремонт помещений МУЗ "Ухтинская городская больница № 1" и приобретение оборудования для него", всего | 87 137,3 |
| в том числе: |  |
| Республиканский бюджет (Соглашение о предоставлении в 2009 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" на капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований и приобретение оборудования для них) | 71 898,72 |
| Республиканский бюджет (Соглашение о предоставлении в 2010 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа "Ухта" на капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований и приобретение оборудования для них) | 13 628,89 |
| Местный бюджет (Подпрограмма "Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения на 2009-2011 г.г." ДЦП "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.") | 1 609,42 |
| Газификация жилых домов по ул. Советская и Интернациональная в п. Боровой, всего | 7 751,85 |
| в том числе: |  |
| Республиканский бюджет (ЦРП "Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры" ЦРП "Жилище" на 2008-2012 годы.) | 3 770,00 |
| Местный бюджет (Подпрограмма: "Развитие строительства объектов жилищно-коммунального назначения на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г." ДЦП "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009-2013 г.г.") | 3 981,85 |

В 2010 году МУ УКС подготовлены заявки для вхождения в следующие целевые программы:

Заявка на участие в отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на 2011 год на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Подготовка земельных участков под жилищное строительство ЦРП «Жилище» на 2008-2012 годы». Всего в сумме 283,55 млн. руб. (Табл.3).

Таблица 3

Объекты заявленные на участие в отборе муниципальных образований в Республике Коми

млн. руб.

| Объекты | Общий объём необходимых средств | Бюджет Республики Коми | Бюджет МОГО «Ухта» |
| --- | --- | --- | --- |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Автомобильные дороги. | 25,076 | 23,822 | 1,254 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Водоснабжение и канализация. | 10,143 | 9,636 | 0,507 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Внешние сети теплоснабжения. | 69,338 | 65,871 | 3,467 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Внешние сети электроснабжения. | 79,465 | 75,492 | 3,973 |
| Застройка VI квартала северо-западной части центрального планировочного района г. Ухты с внешними инженерными сетями. Наружные сети электроснабжения. | 99,528 | 94,552 | 4,976 |
| Итого: | 283,55 | 269,373 | 14,177 |