| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 17 сентября 2013 г. |  | № | 1740 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу

«Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция,

капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной

и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 15 ноября 2012 г. № 2558/1

В соответствии с постановлением руководителя администрации МОГО «Ухта» от 28 октября 2008 г. № 2258 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования, утверждения, реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы»», утверждённую постановлением администрации МОГО «Ухта» от 15 ноября 2012 г. № 2558/1, следующего содержания:

  - Позицию «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы: всего 1 663 326 514,34 рублей, в том числе по годам: 2013 год – 419 222 845,77 рублей, 2014 год – 653 777 587,15 рублей, 2015 год – 590 326 081,42 рублей. Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

2

  - Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы «Проектирование, строительство, модернизация, реконструкция, капитальный ремонт (ремонт), содержание объектов производственной и транспортной инфраструктуры МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена исходя их перечня мероприятий, включенных в Программу.

Финансирование расходов, связанных с реализацией программных мероприятий, осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для главного распорядителя бюджетных средств МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта».

| Источники финансирования мероприятий | Всего, руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Бюджет МОГО «Ухта» | 1 663 326 514,34 | 419 222 845,77 | 653 777 587,15 | 590 326 081,42 |

»;

1.3. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего – 1 270 525 008,10 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 283 153 092,10 рублей, 2014 год - 527 985 860,00 рублей, 2015 год - 459 386 056,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

1.4. Раздел 2 «Проектирование объектов дорожного хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 2: «Проектирование объектов дорожного хозяйства» |
| --- |
| 2.1. Разработка проектной документации (обследование, инженерные изыскания, | 7 850 000,00 | 4 105 200,00 | 4 310 460,00 | 16 265 660,00 |

3

| лабораторный анализ, контроль, технический надзор, проектно-сметная документация), в том числе: - ремонт путепровода, мостов; - ремонт тротуара по проспекту Ленина; - ремонт улицы Гоголя; - обустройство остановочных пунктов; - обустройство светофорных объектов; - обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по проспекту Космонавтов в г. Ухта; - оборудование городских лестничных маршей съездами для передвижения инвалидов-колясочников -кап.ремонт пр.Космонавтов в г.Ухта - обустройство парковок (стоянок) автомобилей вблизи мест притяжения автотранспорта, а также ПИР, экспертиза, услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», технический надзор 2.2. Разработка проекта организации дорожного движения (Ухта, поселки) | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 00,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 2: | 10 250 000 | 4 105 200,00 | 4 310 460,00 | 18 665 660,00 |

»;

1.5. Раздел 3 «Капитальный ремонт (ремонт объектов дорожного хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

4

«

| Раздел 3: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хозяйства» |
| --- |
| 3.1. Сплошное асфальтирование улиц и дорог, в том числе: - ул. Строительная (пгт. Ярега, 450 м в районе д. №8) (инв. № 01300398) - площадь телецентра по ул. Интернациональная (инв. № 01300043) – 3500 м2; - проезд от д. №1 по пр. Строителей (вдоль поликлиники №2 до ММУ «Физиотерапевтическая поликлиника»),сквозной 300 м (инв. № 01300104) – 1650 м2; - ул. Губкина (инв. № 01300025) – 979,00 м; - ул. Юбилейная (км 0+70 – км 0+180) – 1069,20 м2 (решение суда) (инв. № 01300033); - ул. Октябрьская (пгт. Ярега) (инв. № 1101130439) – 2650,00 м - ул. Чернова (инв. № 01300155) – 6019,30 м2; - ул. Пионерская (инв. № 01300060) – 2814,5 м2; - тротуары по Комсомольской площади – 1317,6 м2; - перекресток ул. Сенюкова, ул.Интернациональная, Социалистическая до перекрестка ул.Машиностроителей, ул.Сенюкова – 7000 м2; - кольцо ул. Сенюкова, пр. Космонавтов – 2820 м2; - ул. Нефтяников (пгт. Ярега) (инв. № 1101130426) – 600,00 м; - ул. Клубная (инв. № 01300131) – 458,0 м; - объездная в пгт. Ярега (инв. № 01300416) – 1950,00 м; - Бельгопское шоссе (инв. № 01300148) – 1100,00 м; - проезд за магазином «Сыктывкар» вдоль ГИЯ (инв. № 01300395) – 466,0м; - проезд от ул. Юбилейная к д. 15 между д. №13, 17 (инв. № 01300033) – 39,40 м; - участок пр. Строителей (от пр. Космонавтов до магазина «Газовик») (инв. № 01300063) – 3420,20 м2; - ул. Железнодорожная (участок 300м) (инв. № 01300039) - ул. Ухтинская (инв. №01300021) – 746,00 м; - ул. Заводская (участок 1 000 м) (инв. №01300082) - ул. Савина (инв. № 01300028)– 162,3м; - ул. Совхозная (пст. Седью) (инв. № 01300001) – 233,00 м; - ул. Центральная (пст. Седью) (инв. № 01300001) – 672,00 м; - ул. Целинная (пст. Седью) | 64 975 380,00 | 87 862 993,00 | 92 256 143,00 | 245 094 516,00 |

5

| (инв. № 01300409) – 687,00 м; - ул. Школьная (пст. Седью) (инв. № 01300410) – 200,00 м; - ул. Чернореченская (пст. Седью) (инв. № 01300411) – 320,00 м; - переулок Кирпичный (мкр. Ветлосян) (инв. № 01300133) – 340,00 м; - ул. Гагарина пгт. Водный -604,0м; |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г. Ухта | 0,00 | 131 500 000,00 | 143 000 000,00 | 274 500 000,00 |
| 3.3. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к «Дежнево», в том числе: улица Транспортная на участке км 0+000 – км 2+694 | 618 348,18 | 69 946 780,00 | 0,00 | 70 565 128,18 |
| 3.4. Ремонт улицы Гоголя (инв. № 01300066) | 0,00 | 10 147 073,00 | 0,00 | 10 147 073,00 |
| 3.5. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт. Боровой, в том числе: дорога, соединяющая п. Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар—Ухта на участке км 4+263 – км 10+173(инв. №01300385) | 1 014 100,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 014 100,00 |
| 3.6. Ремонт автомобильной дороги г.Ухта – пгт Шудаяг (на участке от 0+000км до 0+0,460), в т.ч. автодорога Шудаяг-Заболотный | 291 179,87 | 0,00 | 0,00 | 291 179,87 |
| 3.7. Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт. Водный, в том числе: дорога подъездная Ухта-Сыктывкар на участке км 3+300 - км 3+800 | 186 101,91 | 0,00 | 0,00 | 186 101,91 |
| 3.8. Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к железнодорожной станции в пгт. Ярега (на участке от 0,000 км до +1,950 км), в том числе: Дорога объездная" на участке 0,000 км до +0,37287 км | 205 091,91 | 0,00 | 0,00 | 205 091,91 |
| 3.9. Ремонт автомобильной дороги г.Ухта - «Дальний» на участке км 4+870 – км 7+800 | 3 540 028,00 | 0,00 | 0,00 | 3 540 028,00 |
| 3.10. Капитальный ремонт лестниц: |  |  |  |  |
| -лестница по пр. Ленина за ДКиТ (инв. № 01300059) | 0,00 | 7 327 842,00 | 0,00 | 7 327 842,00 |
| - лестница на Южном склоне по пр.Космонавтов, д. 21 (инв. № 01300058) | 1 334 230,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 230,00 |
| - лестница на Южном склоне по пр. Космонавтов, д. 23а (инв. № 01300058) | 1 248 373,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 373,00 |
| - ул. Кремса на тротуаре со стороны д. №5 (инв. № 01300022) | 0,00 | 0,00 | 183 734,00 | 183 734,00 |
| - лестница школа №21 (инв. № 01300081) | 3 114 979,00 | 0,00 | 0,00 | 3 114 979,00 |
| - оборудование городских лестничных маршей съездами для передвижения инвалидов-колясочников | 500 000,00 | 526 000,00 | 551 774,00 | 1 577 774,00 |
| 3.11. Обустройство съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром | 500 000,00 | 526 000,00 | 551 774,00 | 1 577 774,00 |
| Итого по разделу 3: | 77 527 811,87 | 313 836 688,00 | 236 543 425,00 | 627 907 924,87 |

»;

6

1.6. Раздел 4 «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел.4: «Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог» |
| --- |
| 4.1. Устройство тротуара по ул.Печорская д.№2, 4, 6 в г.Ухте | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4.2. Ремонт тротуара по проспекту Ленина на участке км 0+000-км0+632 | 16 564 440,00 | 0,00 | 0,00 | 16 564 440,00 |
| 4.3. Ремонт тротуара по проспекту Ленина (на участке км 0+000-км0+632), демонтаж, изготовление и монтаж металлического ограждения | 3 435 560,00 | 0,00 | 0,00 | 3 435 560,00 |
| 4.4. Обустройство автостоянки в районе 2-й поликлиники по проспекту Космонавтов в г. Ухта (инв. №01300063) | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 4.5. Устройство 13 остановочных павильонов (приобретение, изготовление, поставка (транспортировка), демонтаж, монтаж (установка), обустройство посадочной площадки и площадки ожидания) | 828 877,00 | 0,00 | 0,00 | 828 877,00 |
| 4.6. Установка фильтров на выпуски ливневой канализации | 4 786 355,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786 355,00 |
| 4.7. Установка новых дорожных знаков на желтом фоне | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 |
| 4.8. Обустройство искусственных неровностей | 2 000 000,00 | 2 104 000,00 | 2 209 200,00 | 6 313 200,00 |
| 4.9. Устройство дорожной разметки | 2 724 867,02 | 5 049 600,00 | 5 302 080,00 | 13 076 547,02 |
| 4.10. Обустройство светофорного объекта на перекрестке ул. Озерная и а/д Ухта-Дальний | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 4.11. Выполнение работ по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта» (дорожные знаки) | 1 159 941,00 | 1 220 258,00 | 1 281 271,00 | 3 661 470,00 |
| 4.12. Оказание услуг по организации регулирования дорожного движения на территории МОГО «Ухта» (перекрестки, участки автодорог), в том числе: замена оборудования, ремонт деталей | 2 524 495,04 | 4 268 430,00 | 4 481 851,00 | 11 274 776,04 |
| 4.13. Обустройство дорог барьерными ограждениями | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Итого по разделу 4: | 38 424 535,06 | 14 792 288, 00 | 13 474 402,00 | 66 691 225,06 |

»;

1.7. Раздел 5 «Содержание объектов внешнего благоустройства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы  «Развитие  транспортной  инфраструктуры  в  сфере дорожного

7

хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 5: «Содержание объектов внешнего благоустройства» |
| --- |
| 5.1. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта», в том числе: |  |  |  |  |
| - техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (автодороги, автодорожные мосты, проспекты, улицы, проезды, переулки, площади, пешеходные переходы, посадочные площадки автобусных остановок, сети ливневой канализации, дренажные канавы, выпуски ливневой канализации, водопропускные трубы и др.) | 134 480 058,21 | 166 873 739,00 | 175 282 599,00 | 476 636 396,21 |
| - техническое обслуживание, санитарное содержание, текущий ремонт объектов внешнего благоустройства МОГО «Ухта» (лестниц, пешеходных мостов); | 3 750 090,41 | 6 984 297,00 | 7 333 512,00 | 18 067 899,41 |
| - оказание услуг по принудительной эвакуации длительно хранящегося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков и нестационарных торговых объектов с территории МОГО «Ухта» (Постановления администрации МОГО «Ухта» от 21.05.2008г. № 1021, от 02.06.2008г. № 1112 и от 12.03.2013 г. № 361) | 514 000,00 | 277 728,00 | 291 614,00 | 1 083 342,00 |
| 5.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МОГО «Ухта» (доля софинансирования из республиканского бюджета составляет 2 769 400,00 рублей) | 27 974,00 | 29 429,00 | 30 900,00 | 88 303,00 |
| 5.3. Оборудование и содержание ледовой переправы через р. Ижма в с. Кедвавом: - доля софинансирования из республиканского бюджета на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог составляет 144 200,00 рублей; - доля софинансирования из местного бюджета на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог составляет 180 350,74 рублей; | 1 841 231,00 | 1 937 302,00 | 2 034 483,00 | 5 813 016,00 |

8

| 5.4. Содержание поселковых дорог (подъездные дороги и дороги (улицы) внутри поселков) в том числе: - подъездные дороги: Дорога от села Кедвавом до деревни Поромес (в том числе деревянные мосты через р. Пипуель, р. Старикшор, р. Куймаель, р. Грубешор, р. Яг-Ель; Дорога от ледовой переправы до дороги Керки-Том; Дорога от ледовой переправы до с. Кедвавом; Участок автодороги Том-Керки, проходящей по территории МОГО «Ухта»; Вертолетная площадка в с. Кедвавом: посадочная площадка, летное поле, подъездная дорога к площадке; - дороги (улицы) внутри поселков: Улицы с. Кедвавом; Улицы д. Поромес; Дороги п. Кэмдин; Дороги д. Лайково; Дороги д. Изваиль; Дороги д. Гажа-Яг. | 3 889 300,93 | 6 045 366,00 | 6 347 634,00 | 16 282 300,93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 5: | 144 502 654,55 | 182 147 861,00 | 191 320 742,00 | 517 971 257,55 |

»;

1.8. Раздел 6 «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 6: «Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты» |
| --- |
| 6.1. Предоставление субсидий некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) на содержание главных дорог общего пользования к садоводческим обществам на территории МОГО «Ухта»; | 3 808 030,00 | 4 006 048,00 | 4 206 350,00 | 12 020 428,00 |
| 6.2. Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципаль-ные пассажирские перевозки воздуш-ным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | 79 442,85 | 126 063,00 | 126 063,00 | 331 568,85 |
| 6.3. Предоставление субсидий юридическим лицам и индиви-дуальным предпринимателям без | 1 584 000,00 | 1 666 368,00 | 1 749 686,00 | 5 000 054,00 |

9

| образования юридического лица, осуществляющим пассажирские пере-возки автомобильным транспортом (кроме такси), по внутримуниципаль-ным временным (дачным) маршрутам МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 6: | 5 471 472,85 | 5 798 479,00 | 6 082 099,00 | 17 352 050,85 |

»;

1.9. Раздел 7 «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 7: «Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов» |
| --- |
| 7.1. Содержание детской игровой площадки по пр. Ленина д. 46 | 1 302 886,77 | 1 611 893,00 | 1 692 488,00 | 4 607 267,77 |
| 7.2. Выполнение работ по подготовке проведения городских уличных праздников: обустройство ледового городка | 2 435 091,00 | 4 710 267,00 | 4 945 780,00 | 12 091 138,00 |
| 7.3. Техническое обслуживание, санитарное содержание и текущий ремонт малых архитектурных форм | 313 670,00 | 313 670,00 | 313 670,00 | 941 010,00 |
| 7.4. Расходы на очистку территории до и после проведения городских, уличных праздников, развешивание флажков расцвечивания по улицам города, установку биотуалетов в местах проведения массовых гуляний, подготовку мест проведения городских уличных праздников | 1 488 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 550,00 |
| 7.5. Содержание систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарных водоёмов). | 536 420,00 | 564 314,00 | 592 530,00 | 1 693 264,00 |
| Итого по разделу 7: | 6 076 617,77 | 7 200 144,00 | 7 544 468,00 | 20 821 229,77 |

»;

1.10. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  1 270 525 008,10  рублей, в том числе:

2013 год  - 283 153 092,10 рублей,

2014 год  - 527 985 860,00 рублей,

2015 год  - 459 386 056,00 рублей.

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3:  «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий».

10

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

1.11. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства и транспортного обслуживания населения МОГО «Ухта» на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Показатель результативности | Потребность выполнения | 2013г (план) | 2014г. (план) | 2015 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Паспортизация и инвентаризация объектов дорожного хозяйства: |  |  |  |  |
| - протяженность паспортизированных и инвентаризированных дорог, дорожных сооружений, ливневой канализации, дренажа | по мере выявления необходимости, км | 7 км | 7 км | 7 км |
| - площадь паспортизированных и инвентаризированных лестниц | 6 230,24 м2 | 6 230,24 м2 | - | - |
| - количество разработанных проектов организации дорожного движения объектов улично-дорожной сети (г. Ухта, поселки) | 1 проект, ед. | 1 проект, ед. | - | - |
| 2. Проектирование объектов дорожного хозяйства: | - | - | - | - |
| количество разработанной проектно-сметной документации | по мере выявления необходимости, шт. | 3 проекта, шт. | 3 проекта, шт. | 3 проекта, шт. |
| 3. Капитальный ремонт (ремонт) объектов дорожного хозяйства: - площадь отремонтированных объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |
| - сплошное асфальтирование улиц и дорог | 101 218,8м 2 | 29 610,80 м2 | 35 804,00 м2 | 35 804,00 м2 |
| - капитальный ремонт проспекта Космонавтов в г.Ухта | 38 923,50м2 | - | 50% выполненные работы 19 461,75 м2 | 50% выполненные работы 19 461,75 м2 |
| - ремонт автомобильной дороги «Подъезд к «Дежнево», в том числе улица Транспортная | 29 700 м2 | 29 700 м2 | - | - |
| - ремонт улицы Гоголя | 4 158,50 м2 | - | 4 158,50 м2 | - |
| - ремонт дороги соединяющей п.Боровой с автомобильной дорогой республиканского значения Сыктывкар-Ухта | 41 159,562м2 | 38 418,062м2 | 2 741,50м2 | - |
| - Ремонт автомобильной дороги г.Ухта – пгт.Шуда-яг (на участке от 0,000км до +0,460), в т.ч. автодорога Шуда-яг - Заболотный | 4186 м2 | 4186 м2 |  |  |
| - Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пгт.Водный, в том числе: дорога подъездная Ухта-Сыктывкар на участке км 3+300 – км 3+800 | 4125 м2 | 4125 м2 |  |  |

11

| - Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к железнодорожной станции в пгт. Ярега (на участке от 0,000 км до +1,950 км), в том числе: Дорога объездная» на участке 0,000 км до +0,37287 км | 2796,5 м2 | 2796,5 м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт автомобильной дороги «г. Ухта -«Дальний» на участке км 4+870 – км 7+800 | 23498,6 м2 | 23498,6 м2 |  |  |
| - капитальный ремонт лестниц | 5 лестниц | 3 объекта (Лестница на Южном склоне: пр. Космонавтов, д. 21, лестница школа №21, лестница на Южном склоне: пр. Космонавтов, д. 23а) | 1 объект (Лестница по пр. Ленина за ДкиТ) | 1 объект (Лестница по ул.Кремса на тротуаре со стороны д. №5) |
| - количество оборудованных городских лестничных маршей съездами для передвижения инвалидов-колясочников | по мере выявления необходимости, шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| - количество обустроенных съездов на пешеходных переходах в местах сопряжения с тротуаром | по мере выявления необходимости, шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| 4. Капитальный ремонт (ремонт) и содержание элементов обустройства дорог |
| - объем выполненных работ по устройству тротуара по ул.Печорская (УРМЗ) | 1 тротуар | 5% выполненные работы | - | - |
| - объем выполненных работ по ремонту тротуара по проспекту Ленина | 1 тротуар | 50% выполненные работы | - | - |
| - устройство автомобильной стоянки у здания поликлиники №2 по пр-ту.Космонавтов | 1 автомобильная стоянка | 100% выполненные работы | - | - |
| - количество обустроенных остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | 13 остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов | обустройство 13 остановочных павильонов по маршруту движения школьных автобусов, шт. | - | - |
| - количество установленных фильтров на выпуски ливневой канализации | 7 фильтров, шт. | установка 7 фильтров, шт. | - | - |
| - количество установленных дорожных знаков на желтом фоне | по мере выявления необходимости, шт. | установка 28 дорожных знаков, шт. | установка 28 дорожных знаков, шт. | установка 28 дорожных знаков, шт. |
| - количество обустроенных искусственных неровностей | по мере выявления необходимости, шт. | обустройство 15 искусственных неровностей, шт. | обустройство 15 искусственных неровностей, шт. | обустройство 15 искусственных неровностей, шт. |

12

| - протяженность нанесенной дорожной разметки | по мере выявления необходимости, м2. | 15 000 м2 | 15 000 м2 | 15 000 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - количество обустроенных светофорных объектов | обустройство 1-го светофорного объекта | - | обустройство 1-го светофорного объекта, шт. | - |
| - количество объектов, подлежащих содержанию | согласно заключенных муниципальных контрактов, ед. | 3018 ед. | 3018 ед. | 3018 ед. |
| Обустройство дорог барьерными ограждениями | 200 п.м. | 200 п.м. | - | - |
| 5. Содержание объектов внешнего благоустройства |
| - количество объектов, подлежащих содержанию | согласно заключенных муниципальных контрактов, ед. | 309 ед. | 309 ед. | 309 ед. |
| - количество эвакуированного длительно _тела_ее-гося, брошенного и разукомплектованного автотранспорта или автотранспорта, эвакуированного из мест несанкционированной стоянки и вывозу незаконно установленных балков | По мере выявления необходимости, шт. | 66 машин, 18 балков, нестационарные торговые объекты 24 шт. | 66 машин, 18 балков, торговые объекты 10 шт. | 66 машин, 18 балков, торговые объекты 10 шт |
| 6. Содействие некоммерческим организациям (садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям) и организация пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты |
| - количество заключенных договоров с некоммерческими организациями (садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями) на содержание главных дорог общего пользования к садоводческим обществам на территории МОГО «Ухта» | по мере подачи заявок на предоставление субсидии (шт.) | 3 договора, шт. | 3 договора, шт. | 3 договора, шт. |
| - количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МОГО «Ухта» | Согласно транспортной схемы, шт. | 39 рейсов | 39 рейсов | 39 рейсов |
| - количество перевезенных отдельных категорий граждан по муниципальному проездному билету на временных (дачных) внутримуниципальных маршрутах МОГО «Ухта» | по мере выявления необходимости | 396 000 граждан | 396 000 граждан | 396 000 граждан |
| 7. Содержание и благоустройство объектов социально-культурного назначения и иных объектов (в том числе бесхозяйных) |
| - количество объектов, подлежащих содержанию | 1 детская площадка | 1 детская площадка | 1 детская площадка | 1 детская площадка |
| - количество, обустроенных ледовых городков | Обустройство 3-х ледовых городков | Обустройство 1 ледового городка | Обустройство 1 ледового городка | Обустройство 1 ледового городка |

»;

13

1.12. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: Всего – 79 314 359,37 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 22 420 105,80 рублей, 2014 год - 27 777 257,15 рублей, 2015 год - 29 116 996,42 рублей. Источник финансирования – средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

  - Раздел 2 «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 2: «Капитальный ремонт (ремонт) объектов зеленого хозяйства» |
| --- |
| 2.1. Посадка цветов в цветники: - ул. Первомайская (вход в парк) (инв. № 01300019) - ул. Первомайская, 20 (у пожарной части) (инв. № 01300019) - площадь Первомайская (инв. № 01300400) - сквер у памятного знака «Вечный огонь» (инв. № 01300017) - памятный знак на ул. Мира (инв. № 01300317) - сквер №1 по ул. Октябрьская (памятник Пушкину) (инв. № 01300020) - сквер №2 по ул. Октябрьская (фонтан) (инв. № 01300047) - сквер №3 по ул. Октябрьская (автовокзал) (инв. № 01300020) - ул. Октябрьская, 27 (магазин Прогресс) (инв. № 01300020) - пл. Мира (инв. № 01300018) - пл. Комсомольская (инв. № 01300111) - ул. Бушуева (администрация) (инв. № 01300031) - пр. Космонавтов (памятник работникам ГАИ) (инв. № 01300104) - пр. Космонавтов – ул. Сенюкова (кольцо) (инв. № 01300104) - пр. Ленина, д. 2/15 (инв. № 01300059) - пр. Ленина, д. 19 (инв. № 01300059) - пр. Ленина, д. 53 (инв. № 01300059) - пр. Ленина, д. 57 | 6 043 439,00 | 6 369 847,00 | 6 700 021,00 | 19 113 307,00 |

14

| (инв. № 01300059) - пр. Ленина, д. 65 (инв. № 01300059) - пр. Ленина (памятник погибшим в локальных войнах) (инв. № 0130059) - ул. Бушуева (клумба около СЭС – _тела) (инв. № 01300031) - ул. Бушуева (клумба напротив администрации в сквере) (инв. № 01300031) - ул. Бушуева, стенд (инв. № 01300031) - ул. Заводская, д6 (инв. № 01300082) - сквер Руслан и Людмила (инв. № 0130020) - сквер у Дома быта «Сервис» ( № 01300059) - ул. Авиационная у здания Аэропорта (инв. № 01300083) - пересечение пр. Ленина, д.40 – ул. Интернациональная (инв. № 01300043) - пр. Космонавтов – Южный склон (инв. № 01300058) - сквер ЖД вокзал, ул. Вокзальная (инв. № 01300037) - пр. Космонавтов,д.5 (художественная школа) (инв. № 01300063) - пр. Космонавтов, д. 1 (напротив Поликлиники №2) (инв. № 01300104) - ул. Октябрьская, д. 22 (инв. № 01300020) - Пионергорский проезд, 3 - пр. Ленина, у магазина «Домашние штучки» (инв. № 01300059) - ул. Октябрьская, у часовни (инв. № 01300020) - ул. Первомайская, д. 22 (Управление образования) (инв. № 01300019) - ул. Дзержинского, д. 30 (Детская больница) (инв. № 01300034) - ул. Оплеснина, д. 3 (у стенда) (инв. № 01300035) - ул. Оплеснина, д. 12 (инв. № 01300035) - ул. Чибьюская (Медучилище) (инв. № 01300032) - ул. Октябрьская у церкви (инв. № 01300020) - ул. Октябрьская (строймаркет) (инв. № 01300020) - пр. Ленина, д. 32 (м-н Владимир) (инв. № 01300059) - у постамента м. Заболотное (инв. № 01300050) - ул. Чибьюская (Управление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15

| здравоохранения) (инв. № 01300032) - ул. Тиманская, 2 (инв. № 1101130451) - ул. Чибьюская вход в парк КиО (инв. № 01300456) - ул. Юбилейная, д. 21 (инв. № 01300456) - станция переливания крови - пр-т Зерюнова 6 (инв. № 1101030399) - ул. Тиманская (спортивный комплекс) (инв. № 1101130451) - ул. Пушкина, 2 - пгт. Водный – у памятника Ленину (инв. № 01300271) - пгт. Водный – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 01300271) - пгт. Водный – площадь у ДК (инв. № 01300271) - пгт. Водный – ул. Торопова, д. 4а (инв. № 01300274) - пгт. Ярега – у памятника погибшим в ВОВ (инв. № 1101030420) - пгт. Ярега – ул. Космонавтов,д.2 (инв. № 1101030419) - пгт. Ярега – площадь у ДК (инв. № 1101130425) - пгт. Ярега – у здания музыкальной школы (инв. № 1101030419) - пст. Седью – у здания клуба (инв. № 01300001) - пгт. Шудаяг – ул. Шахтинская, д.1 (инв. № 1101130447) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Посадка деревьев и кустарников | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 |
| Итого по разделу 2: | 6 443 439,00 | 6 769 847,00 | 7 100 021,00 | 20 313 307,00 |

»;

1.14. Раздел 3 «Элементы обустройства зеленых зон, малые архитектурные формы» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 -2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 3: «Элементы обустройства зеленых зон, малые архитектурные формы» |
| --- |
| 3.1. Поставка парковых скамеек | 182 165 ,76 | 200 000,00 | 200 000,00 | 582 165,76 |
| 3.2. Изготовление и установка уличных урн, поставка вазонов | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 3.3 Установка и замена ограждений | 0,00 | 420 800,00 | 441 840,00 | 862 640,00 |
| Итого по разделу 3: | 382 165,76 | 720 800,00 | 741 840,00 | 1 844 805,76 |

»;

16

1.15. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на  2013-2015годы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  79 314 359,37 рублей, в том числе:

2013 год - 22 420 105,80 рублей,

2014 год - 27 777 257,15 рублей,

2015 год - 29 116 996,42 рублей.

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий».

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

1.16. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Зеленое хозяйство на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Показатель результативности | Потребность выполнения | 2013г (план) | 2014г (план) | 2015г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Площадь инвентаризированных и паспортизированных объектов зеленого хозяйства: |  |  |  |  |
| - скверы, цветники, зеленые насаждения | 78 552,29 м2 | 3 000 м2 | 3 000 м2 | 3 000 м2 |
| 2. Ремонт и капитальный ремонт объектов зеленого хозяйства: |  |  |  |  |
| - площадь посаженных цветов в цветники | 61 цветник общей площадью 3 386,8 м2 (ежегодно) | 61 цветник общей площадью 3 386,8 м2 | 61 цветник общей площадью 3 386,8 м2 | 61 цветник общей площадью 3 386,8 м2 |
| - количество посаженных деревьев и кустарников | по мере выявления необходимости, шт. | 200 п.м. – кустарника | 200 п.м. – кустарника | 200 п.м. – кустарника |
| 3. Количество элементов обустройства рекреационных зон малыми архитектурными формами: |  |  |  |  |
| - парковые скамейки | 28 скамеек | 8 скамеек, шт. | 10 скамеек, шт. | 10 скамеек, шт. |
| - вазоны | 20 вазонов | - | 10 вазонов, шт. | 10 вазонов, шт. |
| - урны | 71 шт. маленькая; 40 шт. больших | 71 шт. маленькая; 40 шт. больших | - | - |
| количество установленных и замененных ограждений | по мере выявления необходимости, шт. | - | 100 п.м | 100 п.м |
| 4. Обустройство сквера |  |  |  |  |
| - количество благоустроенных объектов | Благоустройство 1 сквера | Благоустройство сквера по ул.Оплеснина | - | - |

17

| 5. Содержание объектов зеленого хозяйства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - количество объектов, подлежащих содержанию | 279, ед. | 279, ед. | 279, ед. | 279, ед. |
| - количество сформированных крон тополей | по мере выявления необходимости, шт. | 321 деревьев, шт. | 650 деревьев, шт. | 650 деревьев, шт. |

»;

1.17. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: Всего – 50 726 816,00 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 15 420 188,00 рублей, 2014 год - 17 191 038,00 рублей, 2015 год - 18 115 590,00 рублей. Источник финансирования – средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

1.18. Раздел 1 «Паспортизация и инвентаризация муниципальных кладбищ» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 1: «Паспортизация и инвентаризация муниципальных кладбищ» |
| --- |
| 1.1. Кладбище Ухта- Усть-Ухта 01300454 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |
| Итого по разделу 1: | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 0, 00 |

»;

1.19. Раздел 2 «Проектирование (инженерные изыскания, проектно – сметная документация), экспертиза, услуги  ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», обследование, межевание, кадастровые работы» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 2: «Проектирование (инженерные изыскания, проектно – сметная документация), экспертиза, услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», обследование, межевание, кадастровые работы» |
| --- |
| 2.1. Кладбище п. Шудаяг (инв. № 01300447) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2.2. Кладбище «Крохаль» (инв. № 01300446) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2.3. Кладбище п. Седью (инв. № 01300451) | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

18

| 2.4. Кладбище п.Водный(старое) (инв. № 01300453) | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. Кладбище п.Водный (новое) (инв. № 01300452) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2.6. Кладбище «Загородное» (инв. № 01300449) | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000,000,00 |
| 2.7. Кладбище «Куратово» (инв. № 01300450) | 596 035,97 | 0,00 | 0,00 | 596 035,97 |
| 2.8. Кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280,00 |
| Итого по разделу 2.: | 2 601 315,97 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 601 315,97 |

»;

1.20. Раздел 3 «Обустройство муниципальных кладбищ» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 3: «Обустройство муниципальных кладбищ» |
| --- |
| 3.1. Кладбище пгт Ярега (инв. № 01300448) | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 3.2. Кладбище п.Шудаяг (инв. № 01300447) | 0,00 | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |
| 3.3. Кладбище «Крохаль» (инв. № 01300446) | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 3.4. Кладбище п.Водный(старое) (инв. № 01300453) | 0,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 3.5 Кладбище п.Седью (инв. № 01300451) | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 3.6. Кладбище вдоль а/д Ухта-Усть-Ухта (инв. № 01300454) | 1 294 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 294 720,00 |
| 3.7. Кладбище "Куратово" | 203 964,03 | 0,00 | 0,00 | 203 964,03 |
| Итого по разделу 3: | 6 498 684,03 | 7 700 000,00 | 9 300 000,00 | 23 498 684,03 |

»;

1.21. Раздел 5 «Транспортировка умерших» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на  2013-2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 5: «Транспортировка умерших» |
| --- |
| 5.1. Расходы по транспортировке умерших | 289 920,00 | 147 196,00 | 154 556,00 | 591 672,00 |
| Итого по разделу 5: | 289 920,00 | 147 196,00 | 154 556,00 | 591 672,00 |

»;

1.22. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройства кладбищ на 2013 –  2015 годы» изложить в следующей редакции:

19

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет  50 726 816,00 рублей, в том числе:

2013 год - 15 420 188,00 рублей,

2014 год - 17 191 038,00 рублей,

2015 год - 18 115 590,00 рублей.

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий».

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

1.23. Раздел 7 «Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы» Подпрограммы «Услуги погребения и благоустройство кладбищ на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Показатель результативности | Потребность выполнения | 2013г (план) | 2014г (план) | 2015г. (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Количество инвентаризированных и паспортизированных кладбищ | - | - | - | - |
| 2. Количество разработанной проектно-сметной документации (в том числе изыскания) на обустройство муниципальных кладбищ | 8 объектов (Кладбище п.Шудаяг, Кладбище «Крохаль», Кладбище «Куратово», Кладбище п.Седью, Кладбище п.Водный (старое), Кладбище п.Водный (новое), Кладбище «Загородное» Кладбище «Ухта - Усть-Ухта») | по 4 объектам Кладбище п. Шудаяг, Кладбище «Крохаль», Кладбище «Куратово», Кладбище «Ухта – Усть-Ухта. | по 2 объектам Кладбище п.Седью, Кладбище п.Водный (старое). | по 2 объектам Кладбище п.Водный (новое), Кладбище «Загородное. |
| 3. Количество обустроенных муниципальных кладбищ | 7 объектов Кладбище вдоль автодороги Ухта - Усть-Ухта, Кладбище пгт.Ярега, Кладбище п.Шудаяг, Кладбище | по 3 объектам Кладбище вдоль автодороги Ухта-Усть-Ухта, Кладбище пгт Ярега, Кладбище «Куратово». | по 2 объектам Кладбище п. Шудаяг, Кладбище «Седью» . | по 2 объектам Кладбище п. Водный (старое), Кладбище «Крохаль». |

20

|  | «Седью», Кладбище п.Водный (старое), Кладбище «Крохаль», Кладбище «Куратово» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Количество транспортированных умерших с места смерти в морг | По мере необходимости, ед. | 100, ед. | 62, ед. | 62, ед. |
| 5. Количество объектов, подлежащих содержанию | 9 объектов, ед. | 9 объектов, ед. | 9 объектов, ед. | 9 объектов, ед. |

»;

1.24. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы: всего - 26 608 808,44 рублей, в том числе по годам: 2013 год - 7 213 653,44 рублей, 2014 год - 9 095 000,00 рублей, 2015 год - 10 300 155,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

1.25. Раздел 1 «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, Услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» таблицы раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Раздел 1: «Проектирование рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, Услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», услуги по разработке сметной документации» |
| --- |
| 1.1. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов ТБО: полигон ТБО в пгт.Ярега, полигон ТБО в пст.Седью, полигон ТБО в пгт.Водный (доля софинансирования из республиканского бюджета 80%): | 1 146 353,44 | 0,00 | 0,00 | 1 146 353,44 |
| 1.2. Разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) на строительство нового полигона ТБО между пгт.Водный и пгт.Шудаяг | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3 Проверка сметной стоимости ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве», разработка сметной документации на проектирование рекультивации | 100 000,00 | 105 200,00 | 110 355,00 | 315 555,00 |
| Итого по разделу 1: | 1 246 353,44 | 1 105 200,00 | 110 355,00 | 2 461 908,44 |

»;

21

1.26. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Захоронение твердых бытовых, строительных, биологических отходов и природоохранные мероприятия на 2013 - 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 26 608 808,44 рублей, в том числе:

2013 год - 7 213 653,44 рублей,

2014 год - 9 095 000,00 рублей,

2015 год - 10 300 155,00 рублей

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий».

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;

1.27. Позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 – 2015 годы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | В целом на реализацию Подпрограммы требуется 96 213 794,20 рублей, в том числе: 2013 год - 51 135 178,20 рублей, 2014 год - 23 550 707,00 рублей, 2015 год - 21 527 909,00 рублей. Источник финансирования - средства бюджета МОГО «Ухта». |
| --- | --- |

»;

1.28. Таблицу раздела 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 - 2015годы» изложить в следующей редакции:

«

| I. Жилищное хозяйство |
| --- |
| 1.1.Обследование, экспертиза, проектно-изыскательные работы, технические условия, услуги ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» | 900 284,53 | 2 104 000,00 | 2 209 200,00 | 5 213 484,53 |
| 1.2. Кап.ремонт жилого дома № 2 по ул. Ленина, пгт.Водный, в том числе реконструкция системы водоснабжения | 5 382 197,95 | 0,00 | 0,00 | 5 382 197,95 |
| 1.3.Капитальный ремонт жилого дома №13 в пст. Кэмдин | 0,00 | 351 010,00 | 0,00 | 351 010,00 |
| 1.4. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда по адресу: пгт.Водный, ул.Торопова, д.5, кв.9 | 399 961,73 | 0,00 | 0,00 | 399 961,73 |

22

| 1.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 2013 год (по 6 МКД): проспект Космонавтов д. д. 19, 21 ул. Советская д.д. 3/5, 3/8, 16 ул. 30 лет Октября д. 13 2014 год (по 10 МКД): ул. Бушуева д. 9 ул. Набережная Нефтяников д. 23 ул. Октябрьская д. 25 ул. Печорская д. 6 «г» проспект Космонавтов д. 6 ул. 40 лет Коми д. 7 ул. 40 лет ГВФ д. 5 ул. Авиационная д. 19 переулок Кирпичный д. 3 ул. Чернова д. 3 2015 год (по 30 МКД): ул. Дзержинского д.д. 11, 11 «а» ул. Гоголя д. 2 ул. Интернациональная д.д. 9, 11, 43, 45 проспект Космонавтов д.д. 7, 25, 27, 31 проспект Ленина д.д. 22,24 «б», 26 «а», 28 «а», 28 «б», 30, 31/9, 32, 34, 37/4, 37 «б», 40, 43, 55, 59 Пионергорский проезд д.д. 8, 10 проезд Строителей д. 29 ул. Мира д. 2 На 2013 год доля софинансирования из республиканского бюджета в сумме 20 280 000,00 рублей: ул. Интернациональная д. 31 ул. Загородная д.2 ул. Первомайская д. 40 ул. Кремса д.д. 1, 3, 5 ул. Мира д. 12 ул. Набережная Нефтяников д. 15 ул. Сенюкова д. д. 29, 41, проезд Строителей д. 1 ул. Юбилейная д.д. 9, 11, 13 ул. Оплеснина д.д. 13, 15/6, ул. 40 лет Коми д.4, ул. Савина д.9, пр.Ленина, 43, 55, 59, проезд к МКД № 29 по ул.Сенюкова, пр.к МКД № 3,7 по ул.Чибьюской, пр.к МКД №21,23 по пр-дуСтроителей пр. к МКД № 12,14,16 по пр.Космонавтов, пр. к МКД № 22,24 по пр.Ленина, пр.к МКД № 43,45 по ул.Интернациональной, пр. к МКД № 4,6 по ул. Коммунальной | 3 007 568,00 206 728,00 | 3 156 000,00 0,00 | 3 313 800,00 0,00 | 9 684 096,00 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.Замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальном жилищном фонде, в том числе: АОГВ - пст. Кэмдин, д.13, кв.2; д.14, кв.1, 2; д.41; д.43; д.111, кв.2; д.114, кв.1,3,5; ВПГ -пст. Седью | 633 221,00 | 666 148,00 | 699 455,00 | 1 998 824,00 |

23

| ул. Центральная, д.9, кв.2; ул. Целинная д. 11, кв.11; д.14, кв.14; д. 15, кв. 8; ул. Совхозная, д.6, кв.9; ул. Чернореченская, д.4, кв.12; - г.Ухта ул.Бушуева, д.7, кв.14; ул. Юбилейная, д.19, кв.91; Газовые плиты - пгт. Боровой ул. Станционная д.3, кв. 9; д.9, кв.3; д.2а, кв.2; ул. Рабочая д.3, кв.7, 12; ул. Лесная д.2а, кв.11,12; -пгт.Водный ул. Гагарина д.1, кв.60; д.6, кв.56; д.8, кв.14; д.10, кв.6; д.13, кв. 68; д.22, кв.2; д.24, кв.27; д.28, кв.39; д.32, кв.3; -г.Ухта ул. Бушуева д.7, кв.14; ул. Подгорная д.8, кв.44; пр. Космонавтов д.6, ком.12, 13, 14, 15, 16, 17, 51, 52, 53,5 4, 55; ул. 40 лет Коми, д.7 ком. 112-116 -пгт. Шудаяг ул. Совхозная д.70, кв.11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.Замена титанов на твердом топливе в муниципальном жилищном фонде, в том числе: -пгт. Боровой ул. Юбилейная, д.1, кв.16; д.5, кв.3, 5, 12, 13, 16; ул. Мира д.12, кв.10; д.13, кв.2; д.14, кв.2; д. 15, кв.10; ул. Зеленая, д.5, кв.3; ул. Станционная, д.3, кв.9 | 249 663,00 | 262 645,00 | 275 777,00 | 788 085,00 |
| 1.8.Замена, пуско-наладка лифтов в жилых домах, в том числе по улицам: Космонавтов, Ленина, 30 лет Октября, Машиностроителей, Сенюкова, Набережная Нефтяников, Космонавтов, Социалистическая, Интернациональная. | 6 989 467,00 | 4 304 242,00 | 2 577 884,00 | 13 871 593,00 |
| 1.9.Снос жилых домов (муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2010году», утв. постановлением администрации МОГО «Ухта» от 22.01.2010 № 99; муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда в 2011году», утв. Постановлением администрации МОГО «Ухта» от 12.05.2011 № 856), в том числе: -пгт. Шудаяг ул. Тимирязева, д.13, ул.Совхозная,24 -г.Ухта ул. Губкина, д.2, 4, 6; - пст. Седью ул.Центральная, д.1; | 4 975 386,52 | 0,00 | 0,00 | 4 975 386,52 |

24

| - пст. Тобысь ул. Школьная, д. 4,19,28; -пгт. Ярега ул. Октябрьская, д.1,15; ул. Советская, д.6;ул. Шахтинская, д.10; ул. Лермонтова, д.12,14 -пгт.Водный ул.Октябрьская, 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов 2013г. - 98 МКД, в т.ч. г.Ухта ул.Строителей д.1 -пст. Веселый Кут д. 5 6, 7, 15; - д. Лайково ул. Заречная д.5, ул. Центральная д. 1, 2, 7, 9; -пст. Н.Доманик ул. Советская д.2, 4, 15; ул. Шевченко д. 15, 15а, 16, 18; - пст. Герд-Ель ул. Центральная д. 4, 5, 6; - пст. Кэмдин д. 13, 14, 21, 22, 27, 28, 37, 38, 39, 41, 42, 65, 107, 109, 11, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 121, 122, 123, 124, - п. Тобысь ул. Линейная д. 4, 5; -пст. Боровой ул. Зеленая д.3; ул. Интернациональная д. 1а, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 4; ул. Лесная д. 4; ул. Мира д.1; ул. Новая д.5, 17; ул. Производственная д.11 ; ул. Рабочая д.5; ул. Советская д.1, 17, 22, 30, 40; ул. Спортивная д. 8, 16, ул. Школьная д.2, 4; -пгт. Водный ул. Гагарина д. 5; ул. Ленина д.1а, 4; ул. Ухтинская д. 9, 12, 14, 20; ул. Первомайская д.7; -пст. Седью ул. Совхозная д.1, 2, 4, ул. Центральная д.22 ул. Чернореченская д.2, 5, 6а, 7 ул. Школьная д.6, 8; -пгт. Шудаяг ул. Совхозная д.20, 32; - г. Ухта ул. Севастопольская д. 3а, ул. Совхозная д.9, ул. Уральская д. 6. пер. Больничный,9 2014г. – 86МКД, в т.ч. ул. 30 лет Октября д. 18, пр. Ленина д.21, ул. Дзержинского д.24, ул. Октябрьская д. 6, 34, 36, ул. Островского д. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ул. Печорская д.2, 2а, 4, 6, 6а, 6б, 6в, 8б, 8в, 8г, ул. Пушкина д.1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ул. Школьная д.1, 3, 4, 6, | 640 779,00 | 288 481,00 | 488 868,00 | 1 418 128,00 |

25

| ул. Кирпичная д.14, ул. Дежнева д.13, 13а, 13б, 15, 15а, 30, ул. Кольцевая д.1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 22, ул. Подгорная д.13, ул. Совхозная д.16, 18, 61, 62, 63, 64, 65, 66; пгт. Водный ул. Гагарина д. 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, ул. Ленина д. 9, 32, ул. Первомайская д. 4, 6, ул. Ухтинская д.4, 5, 6, 7, 11, 13, 16, 17, 2015г. - 129МКД, в том числе: пгт. Шудаяг ул. Совхозная д. 28, 30, 30а, 34, 36, 37, ул. Тимирязева д.4, 6, 8, 10, 11, 14, 16а, ул. Шахтинская д.1, 3/2, 4б, 5, 5а, 7, 26, 28, 30, пгт. Ярега ул. Белгородская д. 2, 3, 7, 8, 9, 15, ул. Космонавтов д.1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ул. Лермонтова д.9, 10, 16, 18, 25, ул. Мира д. 1, 2, 4, 5, 8, 10, ул. Нефтяников д. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9, 10, 11, 13, ул. Октябрьская д. 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 37, 43, 47, 49, 51, 53, ул. Первомайская д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 29 ул. Пушкина д.1, 2, 4, ул. Советская д.2, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 17в, 21, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, ул. Строительная д.7, 9, 9а, 11, ул. Шахтинская д.4, 6, 12, 14. Всего: 313 МКД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.Межевание и кадастр 2013г. – 47 МКД, в т.ч. - г. Ухта ул. Вокзальная д. 25, 27, ул. Газовиков д. 1, 2, 3, 4, ул. Интернациональная д.40а, ул. Комсомольская пл. д.5, ул. Куратова д. 20, ул. Наб. Нефтяников д. 6, ул. Островского д. 3, 4, ул. Печорская д. 2, 4, 6, 8, Пионергорский пр-д д. 11, ул. Советская д. 7, 9, 11, 12а, 13, ул. Социалистическая д. 1, пр-д Строителей д. 5, 7, 9, 14, 24, ул. Школьная д.2, ул. Кирпичная д. 1, ул. Дежнева д. 23а, ул. Чернова д. 27, 29, 39, ул. Авиационная д. 1, 2, 12а, ул. Молодежная д.3, 4, 6, 14, 19, ул. Тихоновича д.5, ул.Чибьюская д.32, 38а пр.Космонавтов д.30, 44, 42, 46/27, 32, 34, 36, 38, 24, 26, 20, 22, 18 пр.Дружбы д.9, 11, 21, 17, 19, 13, 5, 3 пр.Ленина д.16 ул.Юбилейная д.25 | 737 688,00 | 1 332 739,00 | 348 210,00 | 2 418 637,00 |

26

| ул.Сенюкова д.47, 49, 31, 33, 35 - пст. Седью ул. Центральная д. 9, -пгт. Ярега ул. Нефтяников д. 6, ул. Шахтинская д. 4,6. 2014г.-45МКД, в т.ч. -г. Ухта ул. Машиностроителей д. 5, ул. Печорская д.4а, ул. Сенюкова д. 7, 9, 11, ул. Наб. Нефтяников д.4, пр-д Строителей д. 29, ул. Юбилейная д. 4, 8, 15, 17, 19, 21, 25, ул. Ветлосяновская д. 7, 9, ул. Кирпичная д.2, ул. Клубная д.10, ул. Дежнева д. 29, ул. Озерная д. 20, ул. Подгорная д. 10, 11, ул. 40 лет ГВФ д. 23, ул. Геологов д. 8, 26 к.1, - пгт. Водный ул. Ленина д. 20, 24, 32, 34, - пгт. Шудаяг ул. Совхозная д. 30, 32, 34, 36, ул. Шахтинская д. 3/2, 4б, 26, 28, 30, - пгт. Ярега ул. Лермонтова д. 11, ул. октябрьская д. 19, 21, 25 ул. первомайская д. 1, 3, ул. Советская д. 17а. 2015г. - 50МКД, в том числе: - г. Ухта ул. 30 лет Октября д. 3, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19а, 18, 19, 22, 22/12, 24, ул. 40 лет Коми д. 5, 10, 10а, 11/13, 12а, 14/11, 3/16, ул. Бушуева д.8, 12, 23, 25, 27, ул. Володарского д.2/16, ул. Горького д.1, 3, 5, 6, 7, 8, ул. Дзержинского д.23, 25, 28, 29, 32, 37, 39, 41, 43 пр-д Дружбы д.11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 Всего: 142 МКД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. Субсидии на возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек всего: в том числе: - по категориям: ветхий жилфонд, «общежития» и дома, по которым отбор УК осуществлен по результатам конкурса - по решению суда (исполнительный лист) | 4 016 606,97 3 289 857,48 726 749,49 | 6 097 570,00 6 097 570,00 0,00 | 6 402 449,00 6 402 449,00 0,00 | 16 516 625,97 15 789 876,48 726 749,49 |
| 1.13. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) муниципальных помещений – в том числе: - расходы по содержанию жилых помещений | 167 533,89 | 0,00 | 0,00 | 167 533,89 |
| Итого по разделу I | 28 307 085,59 | 18 562 835,00 | 16 315 643,00 | 63 185 563,59 |

27

| II. Коммунальное хозяйство |
| --- |
| 2.1.Разработка схемы теплоснабжения, в том числе электронной модели системы теплоснабжения МОГО «Ухта» | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2.2.Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МОГО «Ухта» | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2.3.Отлов безнадзорных животных | 4 664 516,53 | 4 987 872,00 | 5 212 266,00 | 14 864 654,53 |
| 2.4. Расходы по содержанию пустующих(незаселенных) муниципальных помещений – в том числе: - расходы по оплате коммунальных услуг | 160 466,48 | 0,00 | 0,00 | 160 466,48 |
| 2.5. Субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг по льготному и бесплатному обслуживанию в общественных банях отдельных категорий граждан на территории МОГО «Ухта» | 3 109,6 | 0,00 | 0,00 | 3 109,6 |
| 2.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| Итого по разделу II | 22 828 092,61 | 4 987 872,00 | 5 212 266,00 | 33 028 230,61 |
| Итого по подпрограмме: | 51 135 178,20 | 23 550 707,00 | 21 527 909,00 | 96 213 794,20 |

»;

1.29. Раздел 4 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Подпрограммы «Реконструкция, модернизация, капитальный ремонт (ремонт) объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта» на 2013 –           2015 годы» изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Потребность финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляет 96 213 794,20 рублей, в том числе:

2013 год - 51 135 178,20 рублей.

2014 год - 23 550 707,00 рублей,

2015 год - 21 527 909,00 рублей.

Потребность в необходимых ресурсах отражена в разделе 3 «Перечень и описание Подпрограммных мероприятий».

Мероприятия: «Замена, пуско-наладка лифтов»; «Инвентаризация и паспортизация многоквартирных домов» запланированы на условиях софинансирования за счет всех собственников.

Главный распорядитель бюджетных средств: Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта»».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации						   И.В. Леонов