25 октября 2006 г.                                          3745

Об утверждении муниципального проекта

<Электронный муниципалитет> на период 2007-2010 гг.>

     В    целях   реализации   федеральной   целевой   программы

<Электронная   Россия>  и  постановления  главы  МОГО  <Ухта> от 

22 мая 2006 г. N 1754 <О создании рабочей группы  по  разработке

муниципальной программы <Электронный муниципалитет>  на  2007  -

2010 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.     Утвердить    муниципальный    проект    <Электронный

муниципалитет> на период 2007-2010 гг.> согласно приложению.

     2.  При формировании бюджета МОГО <Ухта> на соответствующий

финансовый   год   предусматривать  средства  на  финансирование

проекта по смете администрации МОГО <Ухта>.

     3.  Координацию  мероприятий  проекта  возложить  на  отдел

информации и связей с общественностью администрации МОГО  <Ухта>

(В.И. Мосеев).

     4.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю

за собой. Срок снятия с контроля 15 февраля 2011 г.

Глава МОГО <Ухта>                                 А.А. Каргалина

                             Приложение

                   к постановлению главы МОГО <Ухта>

                       25 октября 2006 г. N 3745

   1. Паспорт проекта

Название проекта  <Электронный муниципалитет>

Основание для     Федеральная   Целевая  программа   <Электронная

разработки        Россия>, постановление главы МОГО <Ухта> от 22

проекта           мая  2006 г. № 1754 <О создании рабочей группы

                  по    разработке    муниципальной    программы

                  <Электронный  муниципалитет>  на  2007-   2010

                  годы.

Заказчик          Администрация    муниципального     образования

                  городского округа <Ухта>

Разработчик       Отдел  информации  и  связей с  общественностью

                  администрации МОГО <Ухта>

Основные          Отдел  информации  и связей с  общественностью,

исполнители и     управления,  комитеты  и отделы  администрации

соисполнители     МОГО   <Ухта>,   муниципальные  учреждения   и

                  предприятия;   организации,  привлекаемые   на

                  конкурсной основе.

Цели и задачи     Цель: создание условий для

проекта           - повышения эффективности местного самоуправ-

                    ления,

                 -  открытости   органов  власти,  эффективного

                    муниципального сервиса.

                 Задачи:

                  1. Создание      единой     муниципальной

                     (корпоративной) сети.

                  2. Создание  автоматизированных  ресурсов   и

                     хранилищ баз данных.

                  3. Внедрение      единого     электронного

                     документооборота.

                  4. Внедрение    информационной     системы

                     государственных, муниципальных закупок.

                 5.  Развитие официального сайта администрации и

                     Совета города в сети Интернет.

                 6.  Обеспечение  безопасности   информации   в

                     корпоративной сети администрации.

Ожидаемые         Повышение         эффективности        местного

конечные          самоуправления за счет активизации внедрения и

результаты        повышения    результативности    использования

                  информационных и коммуникационных  технологий.

                  Совершенствование    взаимодействия    органов

                  местного     самоуправления     с     органами

                  государственной     власти,     хозяйствующими

                  субъектами,    с    гражданами.    Обеспечение

                  открытости органов местного самоуправления.

Финансирование    Источник                2007   2008  2009  2010

проекта (         финансирования     -    год    год   год    год

тыс.руб)          Бюджет МОГО <Ухта>

                  Всего по проекту        2579   2251  717    708

                  в том числе:

                  смета   администрации   2579   2251  717    708

                  МОГО    <Ухта>    на

                  реализацию проекта)

Срок реализации   В течение 2007-2010 годов.

проекта

                                2

Контроль за        Контроль     за     реализацией     программы

исполнением        осуществляет Руководитель администрации  МОГО

проекта            <Ухта>

   2.Цели и задачи проекта <Электронный муниципалитет>

   Настоящий  проект  разработан в целях реализации  мероприятий

федеральной  целевой  программы <Электронная  Россия  (2002-2010

годы)>   на  территории  муниципального  образования  городского

округа   <Ухта>,   направлен  на  достижение   целей   и   задач

муниципальной информатизации:

   - повышение эффективности местного самоуправления;

   - стимулирование  и  организация  массового  и  эффективного

использования  компьютерной техники в ключевых областях  решения

управленческих задач администрацией МОГО <Ухта>, создание единой

информационной среды;

   -  обеспечение  доступа  к  социально-значимой  информации  и

базовым информационно-коммуникационным услугам для всех горожан;

   - развитие   информационно-коммуникационной  инфраструктуры

муниципальных органов управления;

   - формирование    публичных    информационных    ресурсов,

направленных   на  удовлетворение  информационных   потребностей

населения и хозяйствующих субъектов города;

   - обеспечение    необходимого    уровня    информационной

безопасности  информационно-коммуникационной  инфраструктуры   и

информационных ресурсов;

   -  обеспечения  на  основе информационных и  коммуникационных

технологий эффективного муниципального сервиса.

   Проект  состоит  из  6  подпроектов, мероприятия  по  которым

приведены в соответствующих разделах:

   Подпроект <Единая муниципальная (корпоративная) сеть>

   Подпроект   <Автоматизированные  муниципальные    ресурсы   и

хранилища баз данных>

   Подпроект <Единый электронный документооборот>

   Подпроект <Информационная система муниципальных закупок>

   Подпроект <Интернет>

   Подпроект <Информационная безопасность>

   3. Подпроект <Единая муниципальная (корпоративная) сеть>

   3.1 Цели и задачи подпроекта

   Предлагаемое  поэтапное создание единой  телекоммуникационной

сети решает следующие задачи:

  Наименование этапа       Какие задачи       Конечный результат

  (подсистемы единой          решает:

  телекоммуникационной

        сети)

Корпоративная сеть       Позволяет внедрить   Контроль за

администрации МОГО       сквозной,            исполнением

<Ухта>                   электронный          документов

(расширение)             документооборот      руководителями всех

                         единый для всех      уровней. Сокращение

                         структурных          бумажного

                         подразделений        документооборота,

                         администрации.

                                3

                       Отказаться от платных     Сокращение

                       услуг по ведению          текущих затрат

                       справочно-правовых        Скорость

                       систем в подразделениях,  согласования

                       не подключенных к сети    документов.

                       сейчас.

                       Работа структурных

                       подразделений по

                       электронным каналам

   3.2. Ежегодный  перечень мероприятий и  работ  по  реализации

подпроекта <Единая муниципальная (корпоративная) сеть>.

 N  Мероприятия Исполн Сроки     Стоимость (тыс. руб.)     Источни

п/п              ители                                       ки

                                                           финанси

                                                           рования

                               Всего        В том числе        

                                      2007   2008 2009  2010  

 1  Подключение Отдел  2007-    840    40    800    -         Бюджет

    структурных информ 2008                                   МОГО

    подразделен ации                                          <Ухта>

    ий к сети   Структ

    администрац урн.по

    ии          дразде

                ления

    Приобретени КУМИ   2007-   60.0  200                     Бюджет

    е серверов  Управл 2008          200                     МОГО

    и сетевого  .образ                                       <Ухта>

    оборудовани ования                      200

    я           Управл

                ение

                культу

                ры

    Приобретени Отдел  2007-   200                           Бюджет

    е и         информ 2008                                  МОГО

    модернизаци ации                 110    90               <Ухта>

    я парка                                

    сетевых ПК

    минимально

 3  Приобретени КУМИ   2007-    90    30                      Бюджет

    е           Управл 2008           30                      МОГО

    программного образо                                       <Ухта>

    о            вания

    обеспечения 

    для

    серверов и

                                4

    ПО для      Управл                      30                

    рабочих     ение

    станций     культу

                ры

 4  Разработка  Отдел  2007-     -     -     -      -          Меропри

    регламента  информ 2008                                    ятие не

    работ в     ации                                           требует

    автоматизир                                                финанси

    ованной                                                    рования

    системе

    <Единая

    муниципальн

    ая сеть>

 5  Изменение   Отдел  2008     -     -     -      -          Меропри

    регламента  информ                                        ятие не

    работ       ации                                          требует

    информацион                                               финанси

    ного обмена                                               рования

    в рамках

    проекта (в

    связи с

    подключение

    м к

    корпоративн

    ой сети

    новых

    участников)

          Итого         2007-  1730  610   1120                

     по разделу         2008

              3

   4. Мероприятия по подпроекту <Автоматизированные

муниципальные  ресурсы и хранилища баз данных>

   4.1. Цели и задачи

   Данный   подпроект   обязан   обеспечить   инвентаризацию   и

оптимизацию информационных ресурсов администрации муниципального

образования,  обеспечение (при необходимости) их государственной

регистрации   и   оценки,   создание   условий   для    хранения

автоматизированных ресурсов и их использование по назначению.

   В   данном   подпроекте  так  же  предусматриваются   вопросы

создания    муниципальных   градостроительного   и    земельного

кадастров, ведение которых является вопросом местного значения и

входит в компетенцию городского округа.

   Реализация  подпроекта  предусматривает  и  обучение   кадров

администрации по работе с данными кадастрами.

                                5

 N   Мероприятия ИсполнСроки    Стоимость (тыс. руб.)     Источник

п/п              ители                                        и

                                                          финансир

                                                           ования

                            Всего       В том числе           

                                   2007   2008 2009  2010     

 1  Подготовка    КУМИ,     2009   400          -     100  Бюджет

   муниципально  отдел                                     МОГО

   го конкурса   информ                                    <Ухта>

   на внедрение  ации                                   

   системы                                             

   хранения                 2010                      300

   данных                                              

   Внедрение

   системы

   хранения

   данных

 2  Приобретение  Отдел     2009- 400            200  200  Бюджет

    компьютерног  инфор     2010                           МОГО

   о              мации                                    <Ухта>

   оборудования                                            

   и

   программного

   обеспечения

3.  Внедрение    Отдел      2009  -     -      -     -     Мероприя

   клиентского   инфор                                     тие не

   и серверного  мации                                     требует

   программного                                            финансир

   обеспечения                                             ования

   для работы в

   режиме

   реального

   времени

 4  Разработка    Отдел     2008                           Мероприя

   регламента     инфор                                    тие не

   работ          мации                                    требует                                                          финансир

                                                           ования

 6  Обучение      Отдел    2007- 20              10   10   Бюджет

   работников     инфор    2010                            МОГО

                  мации

 7  Оценка        Отдел    2007- 90    30        60        Бюджет

   имеющихся      инфор    2009                            МОГО

   баз данных     мации                                    <Ухта>

   для           

   государствен   КУМИ

   ной

   регистрации

 8  Государствен  Отдел   2007- 120    60        60        Бюджет

   ная            инфор    2009                            МОГО

   регистрация    мации                                    <Ухта>

   баз данных

                               6

 9  Инвентаризац  Отдел   2007-                            Мероприя

   ия             инфор   2008                             тие не

   муниципальны   мации                                    требует

   х баз данных   Струк                                    финансир

                  турные                                   ования               

                  подра                                      

                  зделе

                  ния

                  админ

                  истра

                  ции

        Итого по         2007-   1030  90        430  510   

    разделу 4.1.         2010

                     Муниципальные   кадастры

 N    Мероприятия Испол Сроки         Стоимость         Источники 

п/п               ните                (тыс.руб.)        финанс-ия

                  ли           всего   в том числе

                                    2007 2008 2009 2010                                 

10  Создание     Управ  2007-  1253 1000  228   15   10  Бюджет

   муниципально  ление  2010                             МОГО

   го            архит                                   <Ухта>

   градостроите  ектуры

   льного        и

   кадастра      градо

                 строи

                 тельн

                 ого

                 кадас

                 тра

11  Создание     Отдел  2007   13.0  90     10    20  10  Бюджет

   муниципально  земель -                                 МОГО

   го            ных    2010                              <Ухта>

   Земельного    отнош

   кадастра      ений

12  Разработка   Отдел  2008                              Мероприя

   регламентов   инфор                                    тие не

   работы с      мации                                    требует

   кадастрами                                             финансир

                 управ                                     ования

                 ление

                 архит

                 ектур

                 ы,

                 отдел

                 земель

                 ных

                 отнош

                 ений

                                7

13  Обучение            2007-  60    30     30             Бюджет

   специалистов         2010                               МОГО

                                                          <Ухта>

           Итого        2007-  1443  1120   268   35  20      

      по разделу        2010

            4.2.

   5. Подпроект <Единый электронный документооборот>

   5.1 Цели и задачи подпроекта

   Внедрение   системы  единого  электронного   документооборота

позволит  повысить  эффективность работы в  делопроизводстве.  В

данном случае за счет:

   -  регистрации  и размещения всей поступающей  и  создаваемой

документации  в  единой  базе  данных,  позволяющей   не   вести

рукописных  журналов  входящей  и  исходящей  корреспонденции  в

отделах, управлениях и комитетах;

   -  возможности мгновенной рассылки каждого документа в  любые

точки сети в соответствии с резолюциями на каждом уровне;

   -  резкого  сокращения времени поиска доступных документов  с

любого рабочего места;

   -  контроля  за  движением  документов  и  выполнением  своих

заданий руководителями всех уровней (помощниками);

   - автоматизации составления отчетов, напоминаний;

   -   оперативной   передачи  электронных   копий   документов,

снижающей объемы необходимого копирования и время доставки.

   5.2.  Ежегодный  перечень мероприятий и работ  по  реализации

подпроекта <Единый электронный документооборот>

 N  Мероприятия Испол Сроки     Стоимость (тыс. руб.)     Источни

п/п            нители                                     ки

                                                          финанси

                                                          рования

                            Всего       В том числе           

                                   2007   2008 2009  2010     

 1  Приобретен  Отдел  2008-  370          270   50    50  Бюджет

    ие и        инфор  2010                                МОГО

    внедрение   мации                                      <Ухта>

    программно

    го

    обеспечения

    <Электронный

    документоо

    борот>

 2  Создание    Отдел  2008                                Меропри

    регламента  инфор                                      ятие не

    работ по    мации                                      требует

    делопроизв  Общий                                      финанси

    одству при  отдел                                      рования

    функционир

    овании

    системы

    единого

    электронно

    го

    документоо

    борота

                                8

 3  Поддержание  Отдел  2008-                                Меропри

                 инфор  2010                                 ятие не

    работоспос   мации                                       требует

    обности                                                  финанси

    системы за                                               рования

    счет работ

    по

    администри

    рованию

    данного

    информацио

    нного

    ресурса,

    сопровожде

    ния и

    усовершенс

    твования

    программно

    го

    обеспечения

 4  Разработка  Отдел  2008                                Меропри

    регламента  инфор                                      ятие не

    эксплуатац  мации                                      требует

    ии                                                     финанси

    программно                                             рования

    го

    обеспечения

    <Электронн

    ый

    документоо

    борот>

 5  Обучение    Отдел  2008-   16           7     5    4   Бюджет

    работников  инфор   2010                               МОГО

               мации                                       <Ухта>

 6  Приобретен  Отдел  2008-   195          120   75       Бюджет

    ие и        инфор  2009                                МОГО

    модернизац  мации                                      <Ухта>

    ия ПК

          Итого        2008-   581          397   130   54  

             по        2010

     подпроекту

   6. Подпроект <Информационная система муниципальных закупок>

   6.1. Цели и задачи подпроекта

   Экономия бюджетных средств за счет:

   - объединения заявок от получателей продукции,

   - отсутствия неконтролируемого изменения условий заключенных

контрактов,

   - сокращения затрат на осуществление процесса муниципальных

закупок.

   Обеспечение равных конкурентных возможностей за счет

открытости проведения конкурсов, расширение круга поставщиков за

счет большего охвата претендентов.

   Упрощение и ускорение формирования отчетности за счет

консолидации данных в едином центре.

                                9

   6.2.  Ежегодный  перечень мероприятий и работ  по  реализации

подпроекта <Информационная система муниципальных закупок>

 N   Мероприятия Исполн Сроки     Стоимость (тыс. руб.)    Источни

п/п              ители                                       ки

                                                          финанси

                                                          рования

                             Всего      В том числе           

                                   2007   2008 2009  2010 

 1  Приобретени  КУМИ   2007-  230  120    50   30    30   Бюджет

    е и          Отдел  2010                               МОГО

    внедрение    эконом                                    <Ухта>

    программного разви

    обеспечения  тия

    <ИС          Отдел

    муниципальн  инфор

    ых закупок>  мации

 2  Приобретени  Отдел   2007  205   205                   Бюджет

    е            инфор                                     МОГО

    компьютерно  мации                                     <Ухта>

    го

    оборудования

    для

    функциониро

    вания <ИС

    муниципальных

    закупок>.

 3  Поддержание  Отдел  2007-                               Меропри

    работоспосо  инфор  2010                                ятие не

    бности       мации                                      требует

    системы за                                              финанси

    счет работ                                              рования

    по

    администрир

    ованию

    данного

    информацион

    ного

    ресурса,

    сопровожден

    ия и

    усовершенст

    вования

    программного

    обеспечения

 4  Разработка   Отдел  2007                               Меропри

    регламента   инфор                                     ятие не

    работ в      мации                                     требует

    <Информацио                                            финанси

    нной                                                   рования

    системы

    муниципальн

    ых закупок>

 5  Обучение     Отдел  2007-  27    20                7   Бюджет

    работников   инфор  2010                               МОГО

                 мации                                     <Ухта>

                               10

           Итого        2007-  462    345    50   30  37   

    по подпроекту       2010

    в том числе:

   7. Подпроект <Интернет>

   7.1. Цели и задачи подпроекта

   7.1.1.Подключение структурных подразделений  администрации  к

сети Интернет

   7.1.2 Развитие сайта администрации и Совета МОГО <Ухта>

   Задача  первого  этапа  в  создании и функционирования  сайта

заключалась  в основном в одностороннем информировании  граждан,

общественности,  бизнеса о работе администрации  и  Совета  МОГО

<Ухта>, то настоящий подпроект ставит цели:

   1. Расширения круга организаций, представляющих информацию:

   -  информация от бюджетных учреждений и предприятий,  адреса,

функции,  режимы  работы,  часы приема конкретных  специалистов;

возможность записи на прием по Интернету.

   - информация от общественных организаций и объединений.

   2.     Предоставление     сервисных    услуг     структурными

подразделениями  администрации (экономическое управление  -  для

участников  конкурсов,  управление  муниципальным  имуществом  и

земельными   ресурсами  -  по  аренде  помещений,   приобретении

земельных участков, по аукционам и др.)

   3. Социологические опросы.

   4.  Информация  в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 12.02.2003 № 98 <Об обеспечении  доступа

к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и

федеральных органов исполнительной власти>.

   5.  Информирование населения о реализуемых программах  города

и об их итогах.

   7.2.  Ежегодный  перечень мероприятий и работ  по  реализации

подпроекта  <Интернет>

 N   Мероприятия Исполн Сроки    Стоимость (тыс. руб.)     Источни

п/п               ители                                    ки

                                                           финанси

                                                           рования

                            Всего       В том числе           

                                   2007   2008 2009  2010     

 1  Разработка   Отдел  2007 17    17                      Бюджет

    разделов     инфор                                     МОГО

    сайта        мации                                     <Ухта>

    администрац

    ии и Совета

    города:

    <Муниципаль

    ный заказ>,

    <Информация

    КУМИ>,

    <Совет МОГО>,

    <Реализация

                               11

    национальных                  

    проектов>,

    <Информация

    управления

    архитектуры

    и

    градостроит

    ельства>,

    <Информация

    управления

    образования"

    <Информация

    управления

    культуры>,

    <Информация

    управления

    физкультуры

    и спорта>

    <Информация

    управления

    здравоохран

    ения>

    <Информация

    управления

    ЖКХ>

 2  Разработка   Муниц  2007-  60    15     15   15    15  Бюджет

    разделов     ипаль  2010                               МОГО

    сайта        ные                                       <Ухта>

    муниципальн  уч-я,                                     

    ых           предп

    учреждений   риятия,

    и            

    предприятий  Отдел

                 инфор

                 мации

 3  Разработка   Отдел  2008   15           15             Бюджет

    раздела      инфор                                     МОГО

    <социологич  мации                                     <Ухта>

    еская

    служба>

 4  Разработка    Отдел                                    Меропри

   регламента     инфор                                    ятие не

   информационн   мации                                    требует

   ой поддержки                                            финанси

   сайта.                                                  рования

 5  Поддержание   Отдел  2007  200    50    50   50    50  Бюджет

   работоспособ   инфор  -                                 МОГО

   ности сайта    мации  2010                              <Ухта>

 6  Модернизация         2008-  35          15   10    10  Бюджет

   сайта         Отдел   2010                              МОГО

                 инфор                                     <Ухта>

                 мации

 7  Подключение  Управ   2007          3                    Бюджет

   к сети        ление                                      МОГО

   Интернет      культ                                      <Ухта>

                 уры,

                               12

                Управл           9     3                    

                ение

                образо

                вания,

                Управл                 3

                ение

                физкул

                ьтуры,

                Отдел

                информ

                ации

        Итого по       2007-   336    91     95   75    75  

      подпроекту       2010

   8. Подпроект <Информационная безопасность>

   8.1. Цели и задачи

   В   соответствии   с   требованиями  руководящих   документов

Российской Федерации, по защите информации для каналов  передачи

данных  корпоративной сети администрации МОГО <Ухта>, необходимо

приобретение,  монтаж  и настройка сертифицированных  аппаратно-

программных   комплексов  Российской  Федерации.    Также,   для

обеспечения   защиты  информации,  хранимой   и   обрабатываемой

непосредственно  на  рабочих станциях и  серверах  корпоративной

сети   администрации,   предлагается  приобретение   программно-

аппаратных  средств  защиты информации  от  несанкционированного

доступа.

   8.2.  Ежегодный  перечень мероприятий и работ  по  реализации

подпроект <Информационная безопасность>

 N   Мероприятия Исполн Сроки    Стоимость (тыс. руб.)     Источни

п/п              ители                                       ки

                                                           финанси

                                                           рования

                            Всего       В том числе           

                                   2007   2008 2009  2010     

 1  Приобретение Отдел  2007- 180    90     90             Бюджет

    и            инфор  2008                               МОГО

    настройка    мации                                     <Ухта>

    программно-                 

    аппаратных                

    комплексов   Отдел        370   185    185

    защиты       моб и

    персональных спец

    данных       работы

 2  Приобретение Отдел  2007-  93    33     31   17    12  Бюджет

                 инфор  2010                               МОГО

    аппаратных   мации                                     <Ухта>

    средств

    защиты

    информации

                               13

 5  Обучение     Отдел  2007- 30     15     15              Бюджет

    работников   моб.   2008                                МОГО

                 и                                         <Ухта>

                 спец.

                 работы

        Итого по        2007- 673   323   321   17    12  

      подпроекту        2010

   9.  Свод  расходов  по финансированию программы  <Электронный

муниципалитет>

 N        Мероприятия       Сроки      Стоимость (тыс. руб.)

п/п

                                  Всего        В том числе

                                        2007   2008  2009   2010

 1  Итого по подпроекту      2007- 1730  610   1120           

   муниципальная             2008

   (корпоративная)  сеть

 2  Итого по подпроекту      2008-  581         397   130     54

   <Электронный              2010

   документооборот>

 3  Итого по подпроекту <ИС  2007-  462  345     50    30     37

   муниципальных закупок>    2010

 4  Итого по                 2007-  673  323    321    17     12

   подпроекту <Информацион   2010

   ная безопасность>

 5  Итого по подпроекту      2007- 2473 1210    268   465    530

   <Автоматизированные       2010

   муниципальные  ресурсы   

   и хранилища баз данных>  

 6  Итого по подпроекту      2007-  336   91     95    75     75

   <Интернет>                2010

           Итого по проекту        6255  2579    2251   717  708

   10. Финансовое обеспечение Проекта

   Источниками финансирования проекта являются средства  бюджета

МОГО <Ухта> - смета администрации МОГО <Ухта>;

   Ассигнования  по годам утверждаются при формировании  бюджета

соответствующего года.

   В  проект  не  входят  расходы  на  приобретение  технических

средств,   текущие  расходы  на  сопровождение   технических   и

программных средств, приобретение расходных материалов и  оплата

услуг связи уже действующих объектов информатизации.

                               14

   11. Механизм реализации Проекта

   Механизм  реализации  проекта включает в  себя  три  основных

направления:

   -    утверждение    расходов   на    проект    соответственно

предусмотренным мероприятиям;

   - организацию выполнения мероприятий;

   - контроль и координацию мероприятий.

   11.1    Утверждение   расходов   на   проект   соответственно

предусмотренным мероприятиям:

   Отдел  информации  и  связей с общественностью  администрации

обеспечивает  в ходе реализации проекта координацию деятельности

основных   исполнителей,  контролирует   выполнение   намеченных

мероприятий.

   Отдел  информации администрации на основе мероприятий проекта

формирует  совместно с основными исполнителями  проекта  сводную

бюджетную  заявку,  предусматривая в ней объем  ассигнований  на

поэтапную    реализацию   мероприятий   проекта,   и    ежегодно

представляет ее  для учета при формировании бюджета МОГО <Ухта>.

   Объемы  финансовых ресурсов для реализации  проекта  ежегодно

корректируются с учетом утверждаемого бюджета города.

   11.2 Организация выполнения мероприятий проекта

   Основные  исполнители  проекта   разрабатывают  и  утверждают

ежегодные    планы    работы   по   выполнению   соответствующих

мероприятий;  осуществляют организацию, контроль  и  обеспечение

выполнения  в  полном объеме предусмотренных  программой  работ;

ежеквартально  представляют  информацию  в  отдел  информации  и

связей   с   общественностью  о  ходе   реализации   мероприятий

программы;  подготавливают и направляют  предложения  к  сводной

бюджетной   заявке   с   указанием  конкретных   мероприятий   в

стоимостных   и   натуральных  показателях  с   соответствующими

обоснованиями.

   Вопросы  взаимодействия в рамках проекта и контроля за  ходом

ее  реализации  рассматриваются на заседаниях  при  заместителях

руководителя     администрации    МОГО     <Ухта>     курирующих

соответствующее направление.

   12.3 Контроль и координация мероприятий

      Координацию  работы  по  выполнению  мероприятий   проекта

осуществляет   отдел  информации  и  связей  с   общественностью

администрации  МОГО  <Ухта> совместно с  отделом  экономического

развития, другими заинтересованными ведомствами.

   Отчеты   о   выполнении  мероприятий  Проекта  представляются

исполнителями  Проекта ежегодно Руководителю администрации  МОГО

<Ухта>. Вопросы о ходе реализации мероприятий и об эффективности

использования   финансовых   средств   по   мере   необходимости

рассматриваются Руководителем администрации МОГО <Ухта>.

   13.     Социально-экономические    последствия    и    оценка

эффективности реализации проекта

   Реализация мероприятий, предусмотренных проектом, позволит:

      -   создать   информационно-коммуникационную   среду   для

эффективного  исполнения функций отделов, управлений,  комитетов

администрации города, муниципальных учреждений;

   - повысить открытость органов местного самоуправления;

   -   стимулировать  и  организовать  массовое  и   эффективное

использования   компьютерной   техники   в   ключевых   областях

экономической,  социальной и культурной жизни  города,  создание

единой информационной среды;

                               15

   -   обеспечить  доступ  к  социально-значимой  информации   и

базовым информационно-коммуникационным услугам для всех горожан;

   -   развить   информационно-коммуникационную   инфраструктуру

бюджетной сферы города, отвечающую современным требованиям;

   -     сформировать    публичные    информационные    ресурсы,

направленные   на  удовлетворение  информационных   потребностей

населения и хозяйствующих субъектов города;

   -  обеспечить необходимый уровень информационной безопасности

информационно-коммуникационной инфраструктуры  и  информационных

ресурсов и систем города;

   -  повысить эффективность мероприятий всех городских  целевых

программ;

   -  эффективно  реализовать  мероприятия  федеральной  целевой

программы  "Электронная Россия (2002-2010 годы)"  на  территории

муниципального образования.

                        _______________________

