[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»

КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ



	27 декабря 2012 г.
	
	№
	3195
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Проектирование, строительство и реконструкция объектов
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы 
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

В соответствии с постановлением администрации МОГО «Ухта» от 20.11.2012 № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» на соответствующий финансовый год для администрации МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства), на финансирование программы.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 г., но не ранее дня его официального опубликования. 

4. С 01 января 2013 г. признать утратившими силу постановление руководителя администрации МОГО «Ухта» от 31 июля 2009 г. № 1603 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие капитального строительства на территории МОГО «Ухта» на 2009 – 2013 г.г.» и постановление администрации МОГО «Ухта» от 31 августа 2011 г. № 1858 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт объектов, находящихся на территории МОГО «Ухта» на 2012 - 2014 г.г.».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» по вопросам 

2

строительства, архитектуры, землепользования, охраны окружающей среды, муниципального заказа.

Руководитель администрации 






   И.В. Леонов
Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 27 декабря 2012г. № 3195

Администрация МОГО «Ухта»

(МУ Управление капитального строительства)
ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ

ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

НА 2013-2015 годы ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
БЮДЖЕТА МОГО «УХТА»
ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы 

	Наименование программы:  
	- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

	Перечень подпрограмм:
	- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

- «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

	Основание для разработки    программы:
	- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

	Разработчик  программы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Исполнитель  программы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Разработчики подпрограмм: 
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Цели программы:


	- уменьшение количества объектов незавершенного строительства; 

- развитие жилищно-коммунального строительства;

- обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов;

- строительство объектов дорожного хозяйства.

	Задачи программы:
	- проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд.

	Сроки реализации программы: 
	- с  2013 по 2015 г.г.



	Показатели результативности реализации программы:
	количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  -                          12 объектов.

	Объемы и источники          

финансирования программы:      
	Общий объем средств, направляемых на реализацию программы:

Всего – 194 820 610,00 руб.

- в том числе по годам:

2013 год – 145 540 883,00 руб.;

2014 год – 49 279 727,00 руб.;

2015 год – 0,00 руб.


	Ожидаемые результаты программы:          
	- в результате реализации программы к 2016 году предполагается: 

· осуществить строительство детского ясли-сада по ул.Куратова в г.Ухте на 220 мест.

· осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г.Ухты на 220 мест.

· осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г. Ухте.

· осуществить проектирование и строительство средней школы в VI микрорайоне г.Ухты на 600 учащихся.

· завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом).

· осуществить проектирование и реконструкцию плавательного бассейна «Юность».

· завершить строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв. м.

· завершить проектирование и осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.

· осуществить строительство бани в пгт. Водный площадью застройки - 243,3 кв.м., мощностью - 15 чел. 
· осуществить проектирование и строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.

· завершить проектирование и осуществить строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.

· осуществить проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует проблема нехватки мощностей и материально-технической базы учреждений образования, физической культуры и спорта. Имеет место высокая потребность в строительстве и реконструкции данных учреждений. Возникла необходимость строительства нового жилья для муниципальных нужд и ряда объектов дорожного и коммунального хозяйства  

Исходя из задач на долгосрочную перспективу для преодоления сложного положения в сфере развития строительства, необходимо провести комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые предусматривается осуществлять для учреждений образования, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

Одним из эффективных способов решения сложившихся проблем является разработка и реализация долгосрочной целевой программы: «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 -               2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

В долгосрочную целевую программу «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» включены следующие подпрограммы:

· «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

· «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

· «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Целями долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются уменьшение количества объектов незавершенного строительства; развитие жилищно-коммунального строительства; обеспечение строительства и реконструкции социальных объектов; строительство объектов дорожного хозяйства.  

Для достижения данных целей программа предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Информация о финансировании программы долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составят  194 820 610,00 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач –  создание условий для развития жилищно-коммунального строительства, повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и строительства социально-значимых объектов

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов - 12 объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

 ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных программой позволит:

· осуществить строительство детского ясли-сада по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест.

· осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест.

· осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г. Ухте.

· осуществить проектирование и строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся.

· завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). 

· осуществить проектирование и реконструкцию плавательного бассейна «Юность».

· завершить строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв.м.

· завершить проектирование и осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п.УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.

· осуществить строительство бани в пгт. Водный площадью застройки -  243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.

· осуществить проектирование и строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.

· завершить проектирование и осуществить строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.

· осуществить проектирование и строительство надземного перехода по ул. Ухтинской.
Приложение 1

к программе:

«Проектирование, строительство и реконструкция объектов 

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства

	Наименование

мероприятий (объектов)
	Срок испол-нения
	Объем финансирования (руб.)

	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОБЩИЙ ИТОГ ПО ПРОГРАММЕ
	
	194 820 610,00
	145 540 883,00
	49 279 727,00
	0,00

	в том числе по мероприятиям:
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»
	
	42 739 488,00
	27 942 155,00
	14 797 333,00
	0,00

	Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте
	2013-

2014
	9 496 728,00
	9 496 728,00
	0,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	9 496 728,00
	9 496 728,00
	
	

	Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты
	2013-2014
	10 526 316,00
	5 263 158,00
	5 263 158,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	10 526 316,00
	5 263 158,00
	5 263 158,00
	

	Реконструкция Детского парка МОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского»
	2013-2015
	5 552 256,00
	5 552 256,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	5 552 256,00
	5 552 256,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты
	2013-2015
	17 164 188,00
	7 630 013,0
	9 534 175,0
	0,0

	проектно-изыскательские работы
	
	17 164 188,00
	7 630 013,00
	9 534 175,00
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта

для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»
	
	49 170 707,00
	44 021 497,00
	5 149 210,00
	0,00

	Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом).
	2013
	34 225 679,00
	34 225 679,00
	0,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	21 800 044,00
	21 800 044,00
	
	

	Технологическое присоединение

(кредиторская задолженность)
	
	12 425 635,00
	12 425 635,00
	
	

	Строительство автономной котельной 

плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный
	2013
	6 303 610,00
	6 303 610,00
	0,00
	0,00

	Технологическое присоединение

(кредиторская задолженность)
	
	6 303 610,00
	6 303 610,00
	
	

	Реконструкция АУ "Плавательный бассейн «Юность» МОГО "Ухта"
	2013-2015
	8 641 418,00
	3 492 208,00
	5 149 210,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	8 641 418,00
	3 492 208,00
	5 149 210,00
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Итого по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»
	
	102 910 415,00
	73 577 231,00
	29 333 184,00
	0,00

	Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт.Шудаяг
	2013
	56 901 643,00
	56 901 643,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	56 901 643,00
	56 901 643,00
	
	

	Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п.УРМЗ) с инженерными сетями
	2013-2015
	6 452 920,00
	6 452 920,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	6 452 920,00
	6 452 920,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Строительство бани в пгт. Водный
	2014
	26 753 922,00
	0,00
	26 753 922,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	26 753 922,00
	
	26 753 922,00
	

	Строительство пешеходного моста через реку Чибью
	2014-2015
	2 579 262,00
	0,00
	2 579 262,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	2 579 262,00
	
	2 579 262,00
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар
	2013-2015
	5 499 709,00
	5 499 709,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	5 499 709,00
	5 499 709,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Строительство надземного перехода с обустройством остановочного комплекса и разделительной полосы по ул.Ухтинской
	2013-2014
	4 722 959,00
	4 722 959,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	4 722 959,00
	4 722 959,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	


ПАСПОРТ

подпрограммы 

	Наименование подпрограммы:   
	«Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

	Основание для разработки    подпрограммы:
	- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от                   20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

	Разработчик  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Исполнитель  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Цель подпрограммы:


	- развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения  гарантий  прав  граждан на  качественное и доступное образование.

	Задача подпрограммы:
	- проектирование, строительство и реконструкция объектов образования.

	Сроки реализации подпрограммы: 
	-  2013-2015 г.г.



	Показатели результативности реализации подпрограммы:
	количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  - 4 объекта.

	Объемы и источники          

финансирования подпрограммы:      
	Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»:

Всего – 42 739 488,00 руб.

- в том числе по годам:

2013 год – 27 942 155,00 руб.;

2014 год – 14 797 333,00 руб.;

2015 год – 0,00 руб.

	Ожидаемые результаты подпрограммы:          
	- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 

· осуществить строительство детского ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест.

· осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест.

· осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г. Ухте.

· осуществить проектирование и строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся.


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из целей экономического и социального развития МОГО «Ухта» является повышение уровня и качества предоставления образовательных услуг населению МОГО «Ухта». 

В настоящее время в городе Ухте имеется потребность в строительстве новых образовательных учреждений и реконструкция действующих. 

Строительство и реконструкция объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целями подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», являются развитие инфраструктуры объектов образования для обеспечения  гарантий  прав  граждан на  качественное и доступное образование.

Для достижения данных целей подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов образования.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью реализации поставленных задач –  строительства социально-значимых объектов.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета составляют  42 739 488,00 рублей.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов образования для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  - 4 объекта.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

· осуществить строительство детского ясли-сада по ул. Куратова в г. Ухте на 220 мест.

· осуществить строительство детского ясли-сада в IV микрорайоне г. Ухты на 220 мест.

· осуществить проектирование и реконструкцию Детского парка в г. Ухте.

· осуществить проектирование и строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты на 600 учащихся.

Приложение 1 

к подпрограмме:

«Проектирование, строительство и реконструкция 

объектов образования  для муниципальных нужд

на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
	Наименование 
мероприятий (объектов)
	Срок испол-нения
	Объем финансирования (руб.)

	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОБЩИЙ ИТОГ
	 
	42 739 488,00
	27 942 155,00
	14 797 333,00
	0,00

	в том числе по мероприятиям:
	 
	 
	 
	 
	 

	Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте
	2013-
2014
	9 496 728,00
	9 496 728,00
	0,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	9 496 728,00
	9 496 728,00
	 
	 

	Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты
	2013-2014
	10 526 316,00
	5 263 158,00
	5 263 158,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	10 526 316,00
	5 263 158,00
	5 263 158,00
	 

	Реконструкция Детского парка МОУ ДОД  «Центр развития творчества детей и юношества имени Г.А.Карчевского»
	2013-2015
	5 552 256,00
	5 552 256,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	5 552 256,00
	5 552 256,00
	 
	 

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	 
	 
	 

	Строительство средней школы в VI микрорайоне г. Ухты
	2013-2015
	17 164 188,00
	7 630 013,0
	9 534 175,0
	0,0

	проектно-изыскательские работы
	
	17 164 188,00
	7 630 013,00
	9 534 175,00
	 

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	 
	 
	 


ПАСПОРТ

подпрограммы 

	Наименование подпрограммы:   
	«Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

	Основание для разработки    подпрограммы:
	- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от               20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

	Разработчик  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Исполнитель  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Цель подпрограммы:


	- развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом

	Задача подпрограммы:
	- проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.

	Сроки реализации подпрограммы: 
	-  2013-2015 г.г.



	Показатели результативности реализации подпрограммы:
	количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  - 2 объекта.

	Объемы и источники          

финансирования подпрограммы:      
	Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»:

Всего – 49 170 707,00 руб.

- в том числе по годам:

2013 год – 44 021 497,00 руб.;

2014 год – 5 149 210,00 руб.;

2015 год – 0,00 руб.

	Ожидаемые результаты подпрограммы:          
	- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 

· завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом).
· осуществить проектирование и реконструкцию плавательного бассейна «Юность».


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одной из проблем сдерживающих полноценное развитие физкультурно-спортивной отрасли является недостаточное количество объектов инфраструктуры физкультурно-спортивной отрасли.

В МОГО «Ухта» необходимо окончить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом). Так же необходимо провести реконструкцию плавательного бассейна «Юность». 

Программное обеспечение решения указанной проблемы позволит выйти на новый качественный уровень развития физической культуры и спорта в МОГО «Ухта», поэтому и была разработана подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» является развитие инфраструктуры объектов физической культуры и спорта для привлечения населения МОГО «Ухта» к занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» связана с необходимостью приведения материально-технической базы спортивных учреждений на уровень, отвечающий современным требованиям.

Затраты на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета –       49 170 707,00 рублей. 

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Срок реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
В программе применяются следующие показатели: количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  - 2 объекта.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

· завершить реконструкцию спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом).
· осуществить проектирование и реконструкцию плавательного бассейна «Юность».
Приложение 1 
к подпрограмме:
«Проектирование, строительство 
и реконструкция объектов физической культуры и спорта 
для муниципальных нужд на 2013-2015 годы
за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
	Наименование 
мероприятий (объектов)
	Срок исполнения
	Объём финансирования (руб.)

	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОБЩИЙ ИТОГ
	 
	49 170 707,00
	44 021 497,00
	5 149 210,00
	0,00

	в том числе по мероприятиям:
	
	
	
	
	

	Реконструкция спорткомплекса «Нефтяник» в г. Ухта (крытый каток с искусственным льдом).
	2013
	34 225 679,00
	34 225 679,00
	0,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	21 800 044,00
	21 800 044,00
	 
	 

	Технологическое присоединение
(кредиторская задолженность)
	 
	12 425 635,00
	12 425 635,00
	 
	 

	Строительство автономной котельной плавательного бассейна "Дельфин" в пос. Водный
	2013
	6 303 610,00
	6 303 610,00
	0,00
	0,00

	Технологическое присоединение
(кредиторская задолженность)
	
	6 303 610,00
	6 303 610,00
	 
	 

	Реконструкция АУ "Плавательный бассейн «Юность» МОГО "Ухта"
	2013-2015
	8 641 418,00
	3 492 208,00
	5 149 210,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	8 641 418,00
	3 492 208,00
	5 149 210,00
	 

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	 
	 
	 


ПАСПОРТ

подпрограммы 

	Наименование подпрограммы:   
	«Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

	Основание для разработки    подпрограммы:
	- статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20 ноября 2012 г. № 2573 «О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

	Разработчик  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Исполнитель  подпрограммы:
	- Администрация МОГО «Ухта» (МУ Управление капитального строительства)

	Цель подпрограммы:


	- развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта»

	Задача подпрограммы:
	- проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства.

	Сроки реализации подпрограммы: 
	-  2013-2015 г.г.



	Показатели результативности реализации подпрограммы:
	количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов  - 6 объектов.

	Объемы и источники          

финансирования подпрограммы:      
	Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»:

Всего – 102 910 415,00 руб.

- в том числе по годам:

2013 год – 73 577 231,00 руб.;

2014 год – 29 333 184,00 руб.;

2015 год – 0,00 руб.

	Ожидаемые результаты подпрограммы:          
	- в результате реализации подпрограммы к 2016 году предполагается: 

· завершить строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв.м.

· завершить проектирование и осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района «Нагорный» (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.

· осуществить строительство бани в пгт. Водный площадью застройки - 243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.. 
· осуществить проектирование и строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.

· завершить проектирование и осуществить строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.

· осуществить проектирование и строительство надземного перехода по ул. Ухтинской.


I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время в Ухте существует потребность в строительстве нового жилья для муниципальных нужд, и город располагает разработанными и утвержденными проектами строительства новых городских микрорайонов. Так же назрела необходимость в строительстве ряда  объектов дорожного  и коммунального хозяйства  

В целях планомерного и комплексного подхода к решению жилищно-коммунальных и инженерных проблем развития города разработана данная подпрограмма «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта».

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта», является развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства для улучшения качества жизни населения МОГО «Ухта». 

Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач: проектирование, строительство и реконструкция жилищно-коммунальных объектов и объектов дорожного хозяйства.

III. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАМЫ

Информация о финансировании подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» представлена в Приложении 1.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Затраты на реализацию подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта» за счет средств бюджета МОГО «Ухта» составляют  102 910 415,00 рублей.

Потребность в ресурсах связана с необходимостью реализации поставленных задач – создание условий для развития жилищно-коммунального строительства и строительства объектов дорожного хозяйства.

V. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Срок реализации подпрограммы «Проектирование, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального назначения и дорожного хозяйства для муниципальных нужд на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»: 2013 – 2015 г.г.

VI. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

В подпрограмме применяются следующие показатели: количество законченных проектированием, строительством и реконструкцией объектов - 6 объектов.

VII. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой позволит:

· завершить строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт.Шудаяг, общей площадью - 1 740,00 кв.м.

· завершить проектирование и осуществить строительство инженерных сетей для индивидуальной застройки жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ), с протяженностью: улиц - 3,398 км., проездов - 0,694 км., сетей водоснабжения - 3,550 км., канализации  -  3,531 км., газоснабжения - 2,755 км.

· осуществить строительство бани в пгт. Водный площадью застройки -            243,3 кв.м., мощностью - 15 чел.. 

· осуществить проектирование и строительство пешеходного моста через реку Чибью, пролётом - 18 м.

· завершить проектирование и осуществить строительство объездной дороги от ул. Первомайская до автодороги Ухта- Сыктывкар, протяженностью дороги - 2,67 км., улицы - 1,357 км., всего - 4,027 км.

· осуществить проектирование и строительство надземного перехода по ул.Ухтинской.

Приложение 1 
к подпрограмме:
«Проектирование, строительство и реконструкция 
объектов жилищно-коммунального назначения 
и дорожного хозяйства для муниципальных нужд 
на 2013-2015 годы за счет средств бюджета МОГО «Ухта»

Исполнитель: МУ Управление капитального строительства
	Наименование 
мероприятий (объектов)
	Срок исполне-ния
	Объем финансирования (руб.)

	
	
	Всего
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ОБЩИЙ ИТОГ
	2013-2015
	102 910 415,00
	73 577 231,00
	29 333 184,00
	0,00

	в том числе по мероприятиям:
	
	
	
	
	

	Строительство жилого дома для переселения с пгт. Ярега в пгт. Шудаяг
	2013
	56 901 643,00
	56 901 643,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	56 901 643,00
	56 901 643,00
	
	

	Индивидуальная застройка жилого района "Нагорный" (п. УРМЗ) с инженерными сетями
	2013-2015
	6 452 920,00
	6 452 920,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	6 452 920,00
	6 452 920,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Строительство бани в пгт.Водный
	2014
	26 753 922,00
	0,00
	26 753 922,00
	0,00

	строительно-монтажные работы
	
	26 753 922,00
	
	26 753 922,00
	

	Строительство пешеходного моста через реку Чибью
	2014-2015
	2 579 262,00
	0,00
	2 579 262,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	2 579 262,00
	
	2 579 262,00
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар
	2013-2015
	5 499 709,00
	5 499 709,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	5 499 709,00
	5 499 709,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	

	Строительство надземного перехода с обустройством остановочного комплекса и разделительной полосы по ул. Ухтинской
	2013-2014
	4 722 959,00
	4 722 959,00
	0,00
	0,00

	проектно-изыскательские работы
	
	4 722 959,00
	4 722 959,00
	
	

	строительно-монтажные работы
	
	0,00
	
	
	


_______________________________________
