| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ проект |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | № |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта»

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 года № 1633, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 года № 1634, администрация постановляет:

- Утвердить муниципальную программу МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее по тексту – Программа), изложив её в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете МОГО «Ухта» для ответственного исполнителя и соисполнителей Программы на соответствующий финансовый год и плановый период.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01 января 2018 года.

Руководитель администрации                                                                                М.Н. Османов

Согласовано:

Первый заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта»                                                                              П.П. Артемьев

Заместитель руководителя

администрации МОГО «Ухта»                                                                           Е.А. Щелканова

Начальник Правового управления

администрации МОГО «Ухта»                                                                         К.С. Верховодова

Заместитель руководителя -

начальник  Финансового управления

администрации МОГО «Ухта»                                                                             Е.В. Игнатова

Начальник Управления

экономического развития

администрации МОГО «Ухта»                                                                            О.И. Курбанова

Начальник Управления

архитектуры и строительства

администрации МОГО «Ухта»                                                                            С.А. Домашкин

Начальник Управления

капитального строительства                                                                                     А.А. Мишин

Проект внес:

Начальник МУ «УЖКХ»                                                                                      Д.В. Кувшинов

Рассылка:

- МУ «УЖКХ» - 2 экз;

- Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» - 1 экз;

- Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта» - 1 экз;

- Контрольно-счетная палата - 1 экз;

- Управление архитектуры и строительства - 1

- МУ Управление капитального строительства - 1 экз.

## Муниципальная программа

## «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 2018-2022 годы»

| ## Ответственный исполнитель: | ## Начальник МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» Д.В. Кувшинов |
| --- | --- |

| ## Дата составления проекта: |  |
| --- | --- |

| ## Исполнитель: | ## Заведующий отделом бюджетного планирования и управления жилищно-коммунальным комплексом МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» ## Конюхова Елена Николаевна, ## Тел. 76-36-51, e.mail: ortokk@mail.ru |
| --- | --- |

| ## Руководитель: | ## Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта» Артемьев Петр Петрович |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению

## администрации МОГО «Ухта»

## от ____________2017 г. № ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОГО «УХТА»

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2022 ГОДЫ»

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УЖКХ») |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Управления архитектуры и строительства» администрации МОГО «Ухта»; Управление по работе с территориями» администрации МОГО «Ухта»; МУ «Управление капитального строительства» администрации МОГО «Ухта» (далее – МУ «УКС»); МУ «Управление культуры» администрации МОГО «Ухта» МУ «Управление физкультуры» администрации МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | - Благоустройство территории МОГО «Ухта» - Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта». - Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Уровень удовлетворённости населения, проживающего натерритории МО ГО «Ухта», состоянием общественных территорий, %; - Доля проектов благоустройства территорий, реализованных сфинансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, вобщем количестве реализованных проектов благоустройстватерриторий, % |  |  |  |  |  |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2018 2019 2020 2021 2022 Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Повышение уровня удовлетворенности населения, проживающего на территории МОГО «Ухта», состоянием общественных территорий к концу 2022 года до 75%; - Привлечение граждан, организаций, к реализации проектов благоустройства территорий. |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы 1 «Благоустройство территории МОГО «Ухта»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | МУ «УКС» |  |  |  |  |  |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - Обеспечение комфортного состояния территорий МОГО «Ухта». - Развитие благоустройства на территории МОГО «Ухта». |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Уровень благоустройства общественных территорий, %. - Уровень благоустройства дворовых территорий, %. - Доля территорий общего пользования, в отношении которых заключены муниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования, %. - Количество отловленных безнадзорных животных, ед. - Площадь территорий общего пользования, в отношении которых проведены мероприятия по озеленению, тыс.кв.м. - Протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых проведены мероприятия по содержанию и ремонту, км. - Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий, ед. - Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий, ед. - Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, ед. - Доля выполнения запланированных объемов работ по строительству и реконструкции объектов благоустройства, %. |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2018 2019 2020 2021 2022 Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы к концу 2022 годы позволит достичь следующих конечных результатов: 1. повысить уровень благоустройства дворовых территорий до ____ % от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству; 2. повысить уровень благоустройства общественных территорий до ____ % от общего количества общественных территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству |  |  |  |  |  |

Паспорт

подпрограммы 2 «Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО «Ухта»»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МУ «УЖКХ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | МУ Управление капитального строительства МУ Управление архитектуры и строительства МУ Управление физкультуры и спорта МУ Управление культуры |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы | Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» 2. Обеспечение благоустройства территории МОГО «Ухта» в соответствии с едиными требованиями. |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), %. - Количество проведенных общественных обсуждений по проектам благоустройства, ед. - Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству, ед. - Количество проектов благоустройства территорий, реализованных сфинансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, ед. - Количество заседаний общественной комиссии по обеспечениюреализации приоритетного проекта «Формирование комфортнойгородской среды», ед. - Количество составленных материалов по нарушению Правилблагоустройства МО ГО «Ухта», ед. |  |  |  |  |  |
| Срок реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства бюджета МОГО «Ухта» (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 2018 2019 2020 2021 2022 Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Наличие актуальной информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ); Обеспечение проведения общественных обсуждений к 2022году по проектам благоустройства в полном объеме. |  |  |  |  |  |

Приоритеты и цели развития в сфере благоустройства МОГО «Ухта»

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами федеральной и региональной политики в сфере благоустройства.

Приоритеты в сфере экономического развития МОГО «Ухта» определены Стратегией социально-экономического развития МОГО «Ухта» до 2022 года, одобренной Решением Совета МОГО «Ухта» от 12.12.2014 г. № 359.

Генеральным планом МОГО «Ухта» утвержденным Решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 г. № 226.

Одним из стратегических приоритетов МОГО «Ухта» в сфере благоустройства является повышение уровня и качества жизни населения.

Таким образом, цель Программы – создание безопасной, удобной и привлекательной среды городского округа.

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы Программы приведены в таблице 1.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в таблице 2.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведено в таблице 3.

Таблица № 1

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| № | Наименование основного мероприятия |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  |  | Сроки реализации |  | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование индикатора |  |  |  | ед. изм. |  |  | значения по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МУ Управление капитального строительства Управление архитектуры и строительства МУ Управление физкультуры и спорта МУ Управление культуры МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Уровень удовлетворённости населения, проживающего на территории МО ГО «Ухта», состоянием общественных территорий |  |  |  | % |  |  | 30 |  | 37 |  | 44 | 51 | 60 |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |  |  |  | % |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 1Благоустройство территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1.Обеспечение комфортного состояния территорий МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты: Сохранение облика и улучшение состояния общественных и дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Благоустройство территорий общего пользования |  | МУ Управление капитального строительства Управление архитектуры и строительства МУ Управление физкультуры и спорта МУ Управление культуры МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Уровень благоустройства общественных территорий | % |  |  | 36,4 |  |  | 36,4 |  | 36,4 |  | 36,4 | 36,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень благоустройства дворовых территорий | % |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 30 |  | 35 | 40 |  |
|  |  |  |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Доля территорий общего пользования, в отношении которых заключенымуниципальные контракты (договоры) по их содержанию, в общей площади территорий общего пользования | % |  |  | 36,4 |  |  | 36,4 |  | 36,4 |  | 36,4 | 36,4 |  |
| 1.1.2 |  | Осуществление переданного государственного полномочия РК по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |
| 1.1.3 |  | Озеленение территорииМО ГО «Ухта» |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Площадь территорий общего пользования, в отношении которых проведены мероприятия по озеленению | тыс. кв.м |  |  | 513,0 |  |  | 513,0 |  | 513,0 |  | 513,0 | 513,0 |  |
| 1.1.4 |  | Организация уличного освещения на территории МО ГО «Ухта» |  | МУ «УЖКХ» МУ «УКС» |  |  | 2018 — 2022 |  | Протяженность сетей уличного освещения, в отношении которых проведены мероприятия по строительству и ремонту | км |  |  | 118,474 |  |  | 118,474 |  | 118,474 |  | 118,474 | 118,474 |  |
| Задача 1.2. Развитие благоустройства на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый результат: Создание современной городской среды и повышение комфортности проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | ед. |  |  | 14 |  |  | 13 |  | 13 |  | 13 | 13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2018 — 2022 |  | Количество реализованных проектов благоустройства общественныхтерриторий | ед. |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 1.2.2 |  | Реализация народных проектов в сфере благоустройства |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства | ед. |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 |  |
| 1.2.3 |  | Строительство и реконструкция объектов благоустройства |  | МУ Управление капитального строительства МУ Управление архитектуры и строительства МУ Управление физкультуры и спорта МУ Управление культуры МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 — 2022 |  | Доля выполнения запланированных объемов работ по строительству и реконструкции объектов благоустройства | % |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 Управление реализацией проектами благоустройства на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый результат: Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по благоустройству, вовлечение граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству |  |  | МУ «УЖКХ» |  | 2018 - 2022 |  | Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) |  | % |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных общественных обсуждений по проектам благоустройства |  | ед. |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству |  | ед. |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |  |
| 2.1.2 |  | Организация вовлечения граждан и бизнеса в реализацию проектов по благоустройству |  |  | МУ «УЖКХ» |  | 2018 - 2022 |  | Количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций |  | ед. |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| Задача 2.2. Обеспечение благоустройства территорий МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый результат: Соблюдение гражданами и организациями Правил благоустройства МОГО "Ухта", выполнение работ по благоустройству в соответствии с едиными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  | Организация работы общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  | МУ «УЖКХ» |  |  | 2018 - 2022 |  | Количество заседаний общественной комиссии по обеспечениюреализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  |  | ежемесячно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. |  | Организация контроля над соблюдением Правил благоустройства МОГО «Ухта» |  | Уполномоченные отраслевые подразделения |  |  | 2018 - 2022 |  | Количество составленных материалов по нарушению Правил благоустройства МО ГО «Ухта» | ед. |  |  | При выявлении нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Сведения об основных нормативно-правовых актах МОГО «Ухта», правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МОГО «Ухта» 2018 - 2022 годы»

| № | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Совета МОГО «Ухта» № 226 | Об утверждении генерального плана муниципального образования городского округа «Ухта» | Управление архитектуры | принят |
| 2. | Решение № 229 от 31.10.2017 г. 26-го (внеочередного) заседания 5-го созыва Совета МОГО «Ухта» | Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования городского округа «Ухта» | МУ Управление архитектуры и строительства МУ Управление культуры МУ «УЖКХ» | принят |
| 3. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 24.10.2017 г. № 3453 | О создании Общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы | МУ «УЖКХ» | принят |
| 4. | Постановлением администрации МОГО «Ухта» № 2655 от 11.07.2017 г. | Об утверждении порядка и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018-2022 годы | МУ «УЖКХ» | принят |
| 5. | Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.10.2017 г. № 3347 | О создании муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий в границах МОГО «Ухта», нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2022 годы» |  | принят |
| 6. | Постановление администрации МОГО «Ухта» | Об утверждении порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов дворовых территорий, а также общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 – 2022 годы» | Управление архитектуры и строительства | 2017 |
| 7. | Постановление администрации МОГО «Ухта» | Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского округа «Ухта» на 2018 – 2022 годы» | Управление архитектуры и строительства | 2017 |

Таблица № 3

| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источник финансирования | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  | ВСЕГО |
|  | муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории МОГО «Ухта» на 2018-2022 годы» | Уполномоченные отраслевые подразделения | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |