Перечень объектов

капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность МОГО «Ухта» на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Направление инвестиции | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства,  тыс. рублей | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства | | | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта на 2016 год, рублей | Примечание | |
| СМР (строительство или приобретение объекта недвижимого имущества) | ПИР | Прочие (авторский надзор, проверка сметной стоимости, подготовка тех. плана, тех. инвентаризация, тех. присоединение к сетям, кадастровые работы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Строительство пешеходного моста через реку Чибью | оказание услуг по проведению инженерных изысканий для строительства, оказание услуг по разработке проектной документации | 3,88\*38 м | 2015 (завершение работ по проектированию) | сметная стоимость уточняется | - | - | - | 2 149 999,00 | кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. | |
| 2 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | строительство малоэтажных жилых домов, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в рамках муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории МОГО «Ухта», из аварийного жилищного фонда с 2013 года по 01 сентября 2017 года» (далее – программа по переселению) | I и II этап – 9 жилых домов; III этап – 48 квартир | 2015-2017 | 752 174,46 | - | - | - | 348 091 566,87 | выделенные средства Фонда, республиканского бюджета и выполнение условий софинансирования | |
| 3 | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве для обеспечения жильем граждан нуждающихся в переселении из аварийного жилищного фонда | строительство малоэтажных жилых домов, приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» | 2015-2017 | - | - | - | 125 327 087,60 | выполнение строительно-монтажных, прочих работ по I, II, III этапу – программы по переселению | |
| п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Направление инвестиции | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства,  тыс. рублей | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства | | | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта на 2016 год | Примечание |
| СМР (строительство или приобретения объекта недвижимого имущества) | ПИР | Прочие (авторский надзор, проверка сметной стоимости, подготовка тех. плана, тех. инвентаризация, тех. присоединение к сетям, кадастровые работы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Приобретение квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов в пгт Ярега | приобретение квартир путем участия в долевом строительстве в рамках муниципальной программы МОГО «Ухта» «Жильё и жилищно-коммунальное хозяйство на 2014-2020 годы» | 16 квартир | 2017 | сметная стоимость уточняется | - | - | - | 50 505 100,00 |  |
| 5 | Детские ясли-сад по ул. Куратова в г. Ухте | строительно-монтажные работы, тех. присоединение к системе водоснабжения и водоотведения, оказание услуг по разработке проектной документации | 220 мест | 2014 | 178 952,68 | - | - | - | 6 667 955,23 | кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. |
| 6 | Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения "Межшкольный учебный комбинат" МО ГО "Ухта" под дошкольное образовательное учреждение | строительно-монтажные работы, технологическое присоединение к электрическим сетям | 156 мест | 2017 | 93 359,29 | 81 974 378,27 | 4 558 081,50 | 6 826 832,94 | 5 110 499,00 | кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. |
|
| 7 | Реконструкция детского парка в г. Ухте | архитектурный проект | 9 Га | 2015 | сметная стоимость уточняется | - | - | - | 15 000,00 | оплата выполненных работ |
| № п/п | Наименование объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта | Направление инвестиции | Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта | Сметная стоимость объекта капитального строительства,  тыс. рублей | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства | | | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта на 2016 год | Примечание |
| СМР (строительство или приобретения объекта недвижимого имущества) | ПИР | Прочие (авторский надзор, проверка сметной стоимости, подготовка тех. плана, тех. инвентаризация, тех. присоединение к сетям, кадастровые работы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Реконструкция АУ "Плавательный бассейн "Юность" МОГО "Ухта" | оказание услуг по разработке проектной документации | мощность ванны 50\*21 м | 2015 | сметная стоимость уточняется | - | - | - | 2 256 673,00 | кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 г. |
| 9 | Многофункциональные спортивные площадки с травмобезопасным искусственным покрытием для игровых видов спорта (п.Водный) | приобретение тренажерной станции | - | 2015 | 4 749,00 | 4 749,00 | - | - | 60 370,88 | - |
| 10 | Внепрограммные мероприятия (Севастопольская, 13А) | ремонтно-восстановительные работы в жилом доме по ул. Севастопольская, 13а | - | 2016 | ориентировочная 7 638,31 | - | - | - | 9 072 423,00 | - |
| **ИТОГО:** | | | | |  |  |  |  | **549 256 674,58** |  |