Таблица 10

Мониторинг реализации муниципальной программы

МОГО «Ухта» «Развитие системы муниципального управления» на 2019 год

по состоянию на«30» сентября 2019 года

|  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | План | Факт | Причины несвоевременного исполнения контрольного события, предполагаемый срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок | Ожидаемый результат | Дата исполнения контрольного события | Достигнутый результат |  |
|  |  |  | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Электронный муниципалитет |
|  | Задача 1.1. Популяризация возможностей информационного общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления, привлечение граждан к электронному взаимодействию |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.1. Развитие единой муниципальной мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подключено одно муниципальное учреждение к мультисервисной корпоративной сети передачи данных | Х | 5 муниципальных учреждений администрации МОГО «Ухта» подключены к мультисервисной корпоративной сети передачи данных |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Предоставление услуг (работ) по внедрению и сопровождению, модернизации, ремонту и текущему обслуживанию сервисов корпоративной сети передачи данных (далее - КСПД) | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации МОГО "Ухта" имеют круглосуточный доступ к сервисам КСПД | Х | Сохранена доля структурных подразделений администрации МОГО "Ухта", имеющих круглосуточный доступ к сервисам КСПД, на уровне 100% |  |
|  | Контрольное событие № 1. Заключен и в полной мере исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту волоконно-оптических линий связи корпоративной сети передачи данных администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Организация работ по предоставлению услуг связи - обеспечению доступа к сервисам КСПД | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Территориально удалённые отраслевые и функциональные органы администрации МОГО "Ухта" подключены к КСПД | Х | Сохранена доля территориально удалённых отраслевых и функциональных органов администрации МОГО "Ухта", подключённых к КСПД, на уровне 100% |  |
|  | Контрольное событие № 2. Заключен и в полной мере исполнен муниципальный контракт на оказание услуг связи | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступи |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.1.3. Приобретение оборудования, программного обеспечения, продление лицензий на программное обеспечение | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В администрации МОГО "Ухта" на рабочих местах пользователей установлено лицензионное программное обеспечение, неисправная устаревшая компьютерная и оргтехника техника заменена на новую | Х | Сохранена доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензионным программным обеспечением на уровне 100%. Проведена часть конкурсных процедур по поставку компьютерного оборудования и оказание услуг по передаче прав на программное обеспечение |  |
|  | Контрольное событие № 3. Проведены конкурсные процедуры по поставке компьютерного оборудования, оргтехники и оказания услуг по передаче права на использование программного обеспечения | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступи |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования информационных систем в администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие аварийных ситуаций в функционировании информационных систем в администрации МОГО "Ухта" | Х | Аварийные ситуации в функционировании информационных систем в администрации МОГО "Ухта" отсутствовали |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Обеспечение безопасности информационных ресурсов | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие действующей системы технической защиты информации в администрации МОГО "Ухта" | Х | Обновлено антивирусное программное обеспечение. Проведены плановые проверки структурных подразделений на соответствие техническим требованиям по защите ПДн. Заключён муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению ЭЦП. Проведены работы по поддержанию технических средств защиты информации в рабочем состоянии |  |
|  | Контрольное событие № 4. Проведены конкурсные процедуры по оказанию услуг обновления лицензии антивирусного программного обеспечения, модулей фильтрации вредоносных сайтов, передачи прав на использование программного обеспечения по защите информации | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступил |  |
| 2.2. | Мероприятие 1.1.2.2. Развитие официального портала администрации МОГО "Ухта" в сети Интернет | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Информационная модель официального портала администрации МОГО "Ухта" усовершенствована | Х | Обновлены лицензии на 1С-Битрикс. Продлено доменное имя ухта.рф. Размещены новые информационные материалы на Официальном портале администрации МОГО «Ухта». |  |
|  | Контрольное событие № 5. На официальном портале администрации МОГО "Ухта" размещены материалы в полном объёме по поступившим заявкам | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  | Х | Срок исполнения ещё не наступи |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.1.2.3. Развитие единого электронного документооборота администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Документооборот администрации МОГО "Ухта" осуществляется в СЭД "Директум" на 90% от общего объема документооборота | Х | Сохранена доля документооборота администрации МОГО «Ухта», осуществляющегося в СЭД «Directum», на уровне 90%. |  |
|  | Контрольное событие № 6. Приобретены абонементы на право обновления СЭД | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  | Х | Проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение: Абонемент DIRECTUM Std. 2018-2019 и Базовая клиентская лицензия 7 шт |  |
| 2.4. | Мероприятие 1.1.2.4. Обеспечение развития, модернизации и функционирования автоматизированной информационной системы администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все специалисты администрации МОГО "Ухта" осуществляют свои функции с использованием информационных систем | Х | Доля специалистов администрации МОГО «Ухта», осуществляющих свои функции с использованием информационных систем, составляет 100% |  |
|  | Контрольное событие № 7. Обновлено программное обеспечение компьютерного парка администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных информационных систем и технической информации администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступи |  |
|  | Задача 1.2. Создание условий для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг на территории МОГО "Ухта" по принципу "одного окна", оказание государственных и муниципальных услуг многофункциональными центрами (исключена с 01.01.2019) |
|  | Задача 1.3. Создание условий для обеспечения достижения основных показателей, установленных Указом Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. №601 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.1. Перевод муниципальных услуг, входящих в сводный перечень первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией МОГО "Ухта" в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде муниципальными учреждениями и организациями | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличена доля оказанных муниципальных услуг в электронном виде на 2% | Х | Количество оказываемых муниципальных услуг в электронном виде составляет 13 услуг |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.1. Перевод предоставления муниципальных услуг в области земельных отношений в электронную форму | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличено количество поставленных на государственный кадастровый учёт земельных участков на 16% | Х | Количество оказываемых муниципальных услуг в области земельных отношений в электронном виде составляет 1 услуга. |  |
| 3.2. | Мероприятие 1.3.1.2. Внесение изменений в административные регламенты и технологические карты муниципальных услуг в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству органам местного самоуправления | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Все административные регламенты и технологические карты актуализированы | Х | В административные регламенты предоставления государственных услуг внесли изменения по наделению органов местного самоуправления полномочиями в области опеки и попечительства |  |
|  | Контрольное событие № 8. Актуализированный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Региональный портал "Госуслуги" размещён на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступи Актуализированный перечень муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде через Региональный портал "Госуслуги" размещён на официальном портале администрации МОГО "Ухта" |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.2. Контроль соблюдения структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствие выявленных нарушений при оказании муниципальных услуг | Х | Отсутствие нарушений при оказании муниципальных услуг |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.3.2.1. Разработка и утверждение годового плана проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.03.2019 | На официальном портале администрации МОГО "Ухта" размещён План проверок на 2019 год по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Х | Отделом муниципальных услуг осуществляются проверки по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг |  |
| 4.2. | Мероприятие 1.3.2.2. Проведение проверок по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Проверки осуществлены в соответствии с утверждённым планом и соблюдением установленных сроков | Х | Отделом муниципальных услуг осуществляются проверки по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг |  |
|  | Контрольное событие № 9. Годовой отчёт по соблюдению отраслевыми (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации МОГО "Ухта" порядка предоставления муниципальных услуг размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта". | Отдел муниципальных услуг администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения ещё не наступи |  |
| Подпрограмма 2. Развитие кадрового потенциала администрации МОГО "Ухта" |
| Задач 2.1. Внедрение современных технологий обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.1. Организация непрерывного профессионального образования и развития специалистов администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено обучение по программам профессионального образования и развития 25 специалистов администрации МОГО "Ухта" | Х | За отчётный период прошло переподготовку и повышение квалификации 17 специалистов администрации МОГО «Ухта» |  |
| 5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Определение потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сформирована информация о потребности обучения специалистов администрации МОГО "Ухта" и представлена в Администрацию Главы Республики Коми | Х | Информация о потребности в профессиональном обучении специалистов администрации МОГО «Ухта» на 2019 год направлена в Администрацию Главы Республики Коми |  |
| 5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации специалистов администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Численность специалистов администрации МОГО "Ухта", прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, увеличилась на 2%. | Х | Численность специалистов администрации МОГО «Ухта», прошедших программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации составила 17 чело |  |
|  | Контрольное событие № 10. Информация о специалистах администрации МОГО "Ухта", прошедших переподготовку и повышение квалификации, представлена в отдел по финансово - экономической работе и бухгалтерского учета для подготовки отчета "Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов в муниципальных образованиях, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, а также на подготовку кадров для муниципальной службы" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | X | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1.2. Организация проведения семинаров, тренингов, "круглых столов" по развитию управленческих компетенций для специалистов администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Все специалисты администрации МОГО "Ухта" не менее 1 раза приняли участие в семинарах, тренингах или "круглых столах" | Х | Работа по организации и проведению семинаров проводится по мере необходимости |  |
| 6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Определение потребности в проведении семинаров, тренингов, «круглых столов» для специалистов администрации МОГО "Ухта". | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ежеквартальный мониторинг о проведении семинаров, тренингов или "круглых столов" представлен в Администрацию Главы Республики Коми | Х | Информация о проведённых 5 семинарах представлена в Администрацию Главы Республики Коми |  |
| 6.2. | Мероприятие 2.1.2.2. Проведение семинаров, тренингов, "круглых столов" для специалистов администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В семинарах, тренингах или "круглых столах" приняло участие не менее 130 специалистов администрации МОГО "Ухта" | Х | За отчётный период в семинарах, тренингах, «круглых столах» приняло участие не менее 80 человек. |  |
|  | Контрольное событие № 11. Информация и материалы к проведению семинаров, тренингов и "круглых столов" подготовлены и размещены на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил. Информация, методические материалы для семинаров размещены на официальном портале администрации МОГО «Ухта». За отчётный период 2019 года проведено 5 семинаров, в т.ч. 2 – на тему заполнения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей с использованием СПО «Справки БК» за 2018 год; 2 - семинара на тему «Обзор правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов, в том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (без-действия) органов, организаций и их должностных лиц, в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин вы-явленных нарушений»; 1-семинар по разработке должностных инструкций муниципальных служащих |  |
| Задач 2.2. Совершенствование процедур подбора квалифицированных кадров для администрации МОГО "Ухта" |
| 7. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация внедрения конкурсных процедур при назначении на должности муниципальной службы | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено не менее четырех конкурсов на замещение должностей муниципальной службы | Х | За отчётный период был объявлен конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы - начальник отдела контроля Управления экономического развития администрации МОГО «Ухта» . |  |
| 7.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Проведение конкурсов при назначении на должности муниципальной службы, при наличии вакансий | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | По итогам конкурсов сформированы протоколы о заседаниях конкурсной комиссии | Х | Протокол заседания конкурсной комиссии по итогам конкурса оформлен и подписан членами конкурсной комиссии |  |
| 7.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Назначение на должности муниципальной службы по результатам конкурса, при наличии вакансий | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" о приеме на работу на должность муниципальной службы | Х | По состоянию на отчётную дату локальный акт не принят, так как претендент на замещение вакантной должности не определился. |  |
|  | Контрольное событие № 12. Информация о проведении конкурса размещена на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил. Информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы размещается на официальном портале администрации МОГО «Ухта» в разделе «Объявления». По окончании конкурса информация удаляется. |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация формирования и эффективного использования муниципального кадрового резерва | Администрация МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Сформирован муниципальный кадровый резерв | Х | Состав муниципального кадрового резерва будет рассмотрен и утверждён на заседании комиссии по формированию и подготовке управленческих кадров МОГО «Ухта» |  |
| 8.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Формирование и утверждение муниципального кадрового резерва | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Ежеквартальный отчет о работе лиц, включенных в кадровый резерв, представлен в Администрацию Главы Республики Коми | Х | Отделом кадров администрации МОГО «Ухта» готовится отчёт о работе лиц, включённых в кадровый резерв для направления в Администрацию Главы Республики Ком |  |
| 8.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Назначение на должности муниципальной службы из муниципального кадрового резерва | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Назначено на должность муниципальной службы не менее 1 человека | Х | При наличии вакантной должности муниципальной службы |  |
|  | Контрольное событие № 13. Проект распоряжения администрации МОГО "Ухта" "О включении кандидатов в резерв управленческих кадров муниципального образования городского округа «Ухта» представлен руководителю администрации МОГО "Ухта" на рассмотрение | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
|  | Задача 2.3. Повышение эффективности оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.1. Организация аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Все муниципальные служащие, подлежащие аттестации, аттестацию прошли | Х | Проведение аттестации запланировано в IV квартале 2019г. |  |
| 9.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Подготовка плана проведения аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Сформирован список муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта", подлежащих аттестации | Х | Список муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» подлежащих аттестации в стадии формирования. |  |
| 9.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Проведение аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Принято распоряжение администрации МОГО "Ухта" "Об итогах проведенной аттестации муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Х | Распоряжение администрации МОГО «Ухта» «Об итогах проведённой аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта», будет подготовлено по окончании проведения аттестации муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» |  |
|  | Контрольное событие № 14. По завершению аттестации подготовлены протоколы заседания аттестационной комиссии | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил. |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.3.2. Совершенствование форм оценки персонала на муниципальной службе | Администрация МОГО "Ухта" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Утверждены индивидуальные планы профессионального развития у 100 % муниципальных служащих | Х | Отделом кадров проводятся консультации для муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» по формированию индивидуальных планов профессионального развития |  |
| 10.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Организация работы по разработке индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Разработан образец индивидуального плана муниципального служащего и размещен на официальном портале администрации МОГО "Ухта" | Х | Образец индивидуального плана муниципального служащего будет размещён на официальном портале администрации МОГО «Ухта» |  |
| 10.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Формирование индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | 01.10.2019 | 31.12.2019 | Сформированные индивидуальные планы муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" подшиты в личные дела муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" | Х | Проекты индивидуальных планов муниципальных служащих администрации МОГО «Ухта» находятся на рассмотрении. |  |
|  | Контрольное событие № 15. В отдел кадров администрации МОГО "Ухта" представлены проекты индивидуальных планов муниципальных служащих администрации МОГО "Ухта" в полном объеме | Отдел кадров администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  | Х | Срок исполнения контрольного события не наступил. |  |
| Подпрограмма 3. Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом |
| Задача 3.1. Обеспечение сбалансированности местного бюджета |
| 11. | Основное мероприятие 3.1.1. Переход на использование инструментов эффективного управления муниципальными финансами | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечены условия для повышения эффективности управления муниципальными финансами МОГО "Ухта" | Х |  |  |
| 11.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие утвержденных нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной, налоговой и долговой политики | Х |  |  |
| 11.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Определение долговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Разработка и утверждение Долговой политики | Х |  |  |
| 11.3. | Мероприятие 3.1.1.3. Мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета МОГО "Ухта" | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 16. Актуализированы нормативные и методические документы Финансового управления администрации МОГО "Ухта", регламентирующие бюджетный процесс | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 17. Подготовлен и представлен в Совет МОГО "Ухта" проект решения Совета МОГО "Ухта" "О бюджете МОГО "Ухта" на 20120 ( 2021, 2022) год и плановый период" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 18. Сформирована бюджетная отчётность и отчёт об исполнении бюджета МОГО "Ухта" за 2018 год | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 19. На официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта", в разделе "Мониторинг", размещены результаты годового мониторинга финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета МОГО "Ухта" за 2018 год и подготовлена аналитическая записка | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| 12. | Основное мероприятие 3.1.2. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью его ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Муниципальный финансовый контроль выполняется ежегодно в полном объеме | Х |  |  |
| 12.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Осуществление ревизий и проверок целевого и эффективного использования средств бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведены ревизии и проверки целевого и эффективного использования средств бюджета МОГО "Ухта" не менее чем по 3 объектам контроля | Х |  |  |
| 12.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведено одно мероприятие по контролю в сфере закупок в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Х |  |  |
| 12.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Проведение анализа осуществления главными администраторами бюджета МОГО "Ухта" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сформирован и представлен руководителю администрации МОГО "Ухта" доклад о результатах осуществления главными администраторами средств бюджета МОГО "Ухта" внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 20. Актуализированы нормативно-правовые акты по вопросам муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.3. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными сроками и задачами | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Функции, возложенные на соисполнителя программы, выполнены в полном объеме | Х |  |  |
| 13.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнение бюджетной сметы |  |  |  |
| 13.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Разработка бюджетной сметы | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Утверждение бюджетной сметы | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 21. Обеспечена реализация программы, подпрограмм, решение задач и достижение целей в соответствии с полномочиями Финансового управления администрации МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Задача 3.2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.1. Своевременное погашение долговых обязательств | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует | Х |  |  |
| 14.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Погашение долговых обязательств согласно заключенным договорам и соглашениям | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обязательства МОГО "Ухта" исполнены в соответствии с заключенными договорами и соглашениями своевременно и в полном объеме | Х |  |  |
| 14.2. | Мероприятие 3.2.1.2. Подготовка и формирование документов по кредитованию бюджета МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Документы по кредитованию бюджета МОГО "Ухта" подготовлены в полном объеме | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 22. Информация по долговым обязательствам МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта", в разделе "Долговая книга" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.2.2. Обслуживание муниципального долга | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Своевременная оплата по долговым обязательствам | Х |  |  |
| 15.1. | Мероприятие 3.2.2.1. Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обязательства по обслуживанию муниципального долга МОГО "Ухта" осуществлены в установленные сроки | Х |  |  |
| 15.2. | Мероприятие 3.2.2.2. Минимизация расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Достигнута экономия по расходам на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 23. Информация по обслуживанию долговых обязательств МОГО "Ухта" размещена на официальном сайте Финансового управления администрации МОГО "Ухта" в разделе "Долговая книга" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.3. Соблюдение установленных законодательством ограничений предельного объёма муниципального долга и расходов на его обслуживание | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание соответствует норме, установленной законодательством | Х |  |  |
| 16.1. | Мероприятие 3.2.3.1 Расчет величины предельного объема муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО «Ухта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Утверждена величина предельного объема муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Х |  |  |
| 16.2. | Мероприятие 3.2.3.2. Расчет величины расходов на обслуживание муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Утверждена величина расходов на обслуживание муниципального долга к бюджету МОГО "Ухта" | Х |  |  |
|  | Контрольное событие № 24. Отсутствие превышения предельного объема муниципального долга МОГО "Ухта" и объема расходов на обслуживание муниципального долга МОГО "Ухта" | Финансовое управление администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения контрольного события не наступил |  |
| Подпрограмма 4. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| Задача 4.1. Обеспечение полноты и актуальности учёта муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального образования |
| 17. | Основное мероприятие 4.1.1. Организация технической инвентаризации и паспортизации объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечена 100% техническая инвентаризация и паспортизация принятых в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества МОГО "Ухта" (за исключением земельных участков) | Х | Получены справки о техническом состоянии объектов недвижимости |  |
| 17.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Осуществление инвентаризации объектов муниципальной казны | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие актуализированной информации по итогам инвентаризации объектов муниципальной казны | Х | Заключены контракты на проведение технической инвентаризации объектов муниципальной казны (на 5 объектов) 4 контракта |  |
| 17.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Организация работы по выдаче сведений о собственнике, справок об инвентаризационной стоимости объектов. | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Отсутствуют факты нарушения сроков предоставления информации заявителям | Х | Заключены контракты на получение справок об инвентаризационной стоимости объектов (1 контракт) |  |
| 17.3. | Мероприятие 4.1.1.3. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов. | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Зарегистрировано право муниципальной собственности на выявленные бесхозяйные объекты | Х | Заключены контракты на проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов (на 22 объекта) |  |
|  | Контрольное событие № 25. Получены свидетельства о праве собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| 18. | Основное мероприятие 4.1.2. Автоматизация учёта объектов недвижимости МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Внесены в программу учёта муниципального имущества "АСУС" 100% принятого имущества в муниципальную собственность МОГО "Ухта" | Х | Учтено 8 888 объектов недвижимого имущества |  |
| 18.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Ведение реестра объектов муниципальной собственности МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Наличие актуализированного реестра объектов муниципальной собственности МОГО "Ухта" | Х | Учёт объектов недвижимости МОГО «Ухта» осуществляется в автоматизированной системе «АСУС», учтено 8 888 объекта недвижимого имущества |  |
| 18.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Формирование статистической отчетности по объектам муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Статистическая отчетность по муниципальному имуществу представлена в установленные сроки |  | Осуществляется в электронном виде |  |
|  | Контрольное событие № 26. Внесены сведения о муниципальном имуществе в программу учета муниципального имущества "АСУС" в полном объеме | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| Задача 4.2. Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 19. | Основное мероприятие 4.2.1. Содержание, проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижение просроченной задолженности на 5% по содержанию пустующих помещений | Х | На отчётную дату задолженность отсутствует |  |
| 19.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Обеспечение содержания объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Кредиторская задолженность за содержание объектов муниципальной собственности отсутствует | Х | Денежные обязательства, направленные на ремонт и содержание муниципального имущества, исполнены |  |
| 19.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Проведение капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключены 5 контрактов на выполнение работ по проведению капитального и (или) текущего ремонта объектов муниципальной казны | Х | Заключён муниципальный контракт на оказание услуг по эксплуатационному и техническому обслуживанию зданий и иных объектов муниципальной собственности от 03.07.2019 №40 со сроком действия по 31.12.2019 |  |
|  | Контрольное событие № 27. Счета за предоставленные коммунальные услуги и услуги по содержанию объектов муниципальной казны оплачены в полном объёме | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| 20. | Основное мероприятие 4.2.3. Вовлечение в оборот муниципального имущества и земельных ресурсов | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение доходов от использования муниципальной собственности до 181,3 млн. рублей | Х | На отчётную дату доходы, связанные с управлением и распоряжения муниципальным имуществом, составляют 114 225 873,55 |  |
| 20.1. | Мероприятие 4.2.3.1. Организация работ по заключению договоров на предоставление услуг по оценке муниципального имущества | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Заключено 100% договоров на проведение оценки объектов муниципальной собственности | Х | За 9 месяцев заключено 19 контрактов на предоставление услуг по оценке муниципального имущества |  |
| 20.2. | Мероприятие 4.2.3.2. Организация работ по оформлению межевых планов и постановке на кадастровый учёт земельных участков | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Земельные участки на кадастровый учёт поставлены своевременно | Х | За 9 мес. 2019 года заключено 35 договоров аренды на 58 земельных участков. Проведено 2 аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и 2 аукциона по продаже земельного участка. |  |
|  | Контрольное событие № 28. Актуальный перечень муниципального имущества размещён на сайте КУМИ администрации МОГО "Ухта". | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| 21. | Основное мероприятие 4.2.4. Обеспечение проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ МОГО "Ухта", населённых пунктов | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 100% внесение в Единый государственный кадастровый реестр недвижимости сведений о границах населённых пунктов | Х | Срок исполнения не наступил |  |
| 21.1. | Мероприятие 4.2.4.1. Организация работы по описанию местоположения границ МОГО «Ухта», населённых пунктов | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Внесены изменения в описание местоположения границ объектов землеустройства | Х | Срок исполнения не наступил |  |
| 21.2. | Мероприятие 4.2.4.2. Разработка и оформление проектов межевания и проектов планировки территории | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Подготовлена карта (план) территории, содержащая необходимые для внесения в ЕГРН сведений о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершённого строительства, расположенных в границах территории МОГО "Ухта" | Х | Срок исполнения не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 29. Заключен договор на разработку проектов межевания и планировки территории МОГО "Ухта" | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| 22. | Основное мероприятие 4.2.5. Обеспечение реализации подпрограммы, основных мероприятий и мероприятий в соответствии с установленными задачами и сроками | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличена ежегодно на 1% доля объектов недвижимости предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества МОГО «Ухта» (за исключением земельных участков и жилого фонда) | Х | В пользование (аренду, безвозмездное пользование) передано 19 объектов |  |
| 22.1. | Мероприятие 4.2.5.1. Содержание и обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Функции, возложенные на КУМИ администрации МОГО "Ухта", выполнены в полном объеме | Х | Подпрограмма реализуется в рамках установленного объёма ресурсного обеспечения |  |
| 22.2. | Мероприятие 4.2.5.2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом | КУМИ МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Снижены расходы бюджета МОГО "Ухта" на содержание пустующих помещений за счет продажи муниципального имущества или передачи в возмездное (безвозмездное) пользование | Х | В безвозмездное пользование передано 7 объектов. Продан 1 объект на сумму 1 335 тыс.руб. |  |
|  | Контрольное событие № 30. Обеспечена реализация мероприятий подпрограммы и достижение значений целевых индикаторов подпрограммы | КУМИ МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступи |  |
| 23. | Основное мероприятие 4.2.6. Организация проведения комплексных кадастровых работ | Администрация МОГО "Ухта" | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Ежегодно увеличено на 5 % количество земельных участков, границы которых уточнены в результате проведения комплексных кадастровых работ | Х | Срок исполнения не наступил |  |
| 23.1. | Мероприятие 4.2.6.1. Организация работ по определению исполнителя комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Заключён договор на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с техническим заданием | Х | По результатам проведённых электронных открытых конкурсов заключено 2 договора: от 30.04.2019 № 1; от 22.07.2019 № 2. |  |
| 23.2. | Мероприятие 4.2.6.2. Осуществление контроля исполнения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с действующим законодательством | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Отчёт о комплексных кадастровых работах в соответствии с техническим заданием представлен в орган исполнительной власти Республики Коми | Х | Срок исполнения не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 31. Земельные участки, границы которых уточнены в результате проведения комплексных кадастровый работ, поставлены на государственный кадастровый учёт. | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |
| 24. | Основное мероприятие 4.2.7. Описание границ территориальных зон МОГО "Ухта" | Администрация МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Исполнены на 100% решения по описанию местоположения границ территориальных зон МОГО "Ухта", принятых администрацией МОГО "Ухта" | Х | Срок исполнения не наступил |  |
| 24.1. | Мероприятие 4.2.7.1. Организация работ по выбору исполнителя работ по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта". | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Заключён контракт с исполнителем работ по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта" | 30.06.2019 | По результатам проведённого электронного аукциона заключён муниципальный контракт от 03.06.2019 |  |
| 24.2. | Мероприятие 4.2.7.2. Осуществление контроля исполнения контракта по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта". | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | 01.07.2019 | 31.12.2019 | Контракт по описанию границ территориальных зон МОГО "Ухта" исполнен в полном объёме | Х | Срок исполнения не наступил |  |
|  | Контрольное событие № 32. Отчёт, содержащий сведения о границах территориальных зон МОГО "Ухта", представлен в орган исполнительной власти Республики Коми | Управление архитектуры и строительства администрации МОГО "Ухта" | Х | 31.12.2019 |  |  | Срок исполнения не наступил |  |

__________________________________