| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 24 июля 2014 г. |  | № | 1308 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в Методические указания

по разработке и реализации муниципальных

программ МОГО «Ухта», утвержденные

постановлением администрации МОГО «Ухта»

от 4 сентября 2013 г. № 1634

В целях совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет:

1. Внести в Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденные постановлением администрации МОГО «Ухта» от 4 сентября 2013 г. № 1634 (далее по тексту - Методические указания), следующие изменения:

1.1. Пункт 35 раздела III «Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с муниципальной программой» изложить в следующей редакции:

«35. Проект Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (далее – план реализации муниципальной программы)  составляется ежегодно в текущем году на очередной финансовый год и плановый период и представляется вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и далее ежегодно, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8).

В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период отражаются контрольные события муниципальной программы (далее - контрольные события), оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной

2

программы, с указанием их сроков и ответственных исполнителей, позволяющих определить наступление контрольного события.

Контрольные события позволяют оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

Контрольные события обязательно выделяются по всем основным мероприятиям, при этом возможно их выделение по мероприятиям.

Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер в муниципальной программе.

В плане реализации муниципальной программы для мониторинга хода реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее трех контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 20-ти контрольных событий программы по каждой муниципальной программе в год.

Согласованный план реализации муниципальной программы утверждается ответственным исполнителем не позднее 15 декабря текущего года и направляется в течение 5 рабочих дней с даты его утверждения курирующему заместителю руководителя администрации МОГО «Ухта», в Управление экономического развития, Финансовое управление администрации МОГО «Ухта».

Внесение изменений в план реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком.»

1.2. Таблицу 8 приложения к Методическим указаниям изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

И.о. руководителя администрации					     Ф.Д. Любанин