| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 23 октября 2015 г. |  | № | 2292/1 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

В целях совершенствования процесса разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», администрация постановляет:

- Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от               04 сентября 2013 г. № 1634 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» следующие изменения:

  - Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», администрация постановляет:».

  - Приложение «Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета МОГО «Ухта», начиная с бюджета МОГО «Ухта» на 2016 год.

И.о. руководителя администрации					     Ф.Д. Любанин

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 23 октября 2015 г. № 2292/1

«Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 04 сентября 2013 г. № 1634

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОГО «УХТА»

## I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта» (далее - Методические указания) содержат руководство по разработке проектов муниципальных программ, подготовке годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ.

2. Формирование муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется исходя из принципов:

- учета целей социально-экономического развития городского округа и индикаторов (показателей) их достижения, а также положений стратегических документов;

- наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

- установления для муниципальных программ (подпрограмм) измеримых результатов ее реализации (ожидаемых и непосредственных результатов);

- определения отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения администрации МОГО «Ухта», казенного учреждения МОГО «Ухта», ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение ожидаемых результатов);

- наличия у соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

- проведения регулярной оценки  результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

3. Муниципальные программы разрабатываются на основе положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта» на период до 2020 года (далее - Стратегия), федеральных законов Российской Федерации, законов Республики Коми, а также муниципальных правовых актов МОГО «Ухта».

4. Муниципальная программа включает в себя следующие разделы:

- паспорт муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм (при наличии);

- приоритеты и цели развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

- основные мероприятия, ожидаемые результаты и целевые индикаторы;

2

- сведения об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение цели и (или) ожидаемых результатов муниципальной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов МОГО «Ухта;

- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей  муниципальной программы;

5. При подготовке новой муниципальной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта»;

2) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта». Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы.

3) проект комплексного плана действий по реализации муниципальной программы МОГО «Ухта» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

6. Материалы, указанные в пункте 5 настоящих Методических указаний, не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением администрации МОГО «Ухта», и предоставляются одновременно с проектом муниципальной программы, как приложения к пояснительной записке.

### III. Требования по заполнению разделов муниципальной программы (подпрограммы)

7. Паспорт муниципальной программы (подпрограммы) разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящим Методическим указаниям.

7.1. В строке «Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)» указывается наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОГО «Ухта», структурного подразделения администрации МОГО «Ухта», казенного учреждения МОГО «Ухта», определенного администрацией МОГО «Ухта» в соответствии с перечнем муниципальных программ МОГО «Ухта» в качестве исполнителя программы (подпрограммы).

7.2. В строке «Соисполнители Программы» (подпрограммы) указывается наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОГО «Ухта», структурного подразделения администрации МОГО «Ухта», казенного учреждения МОГО «Ухта», определенного администрацией МОГО «Ухта» в качестве соисполнителя программы (подпрограммы).

7.3. В строке «Программно-целевые инструменты Программы»  (подпрограммы) указываются названия ведомственных целевых программ, входящих в состав муниципальной программы в соответствии с постановлениями администрации МОГО «Ухта» об их утверждении.

7.4. По строке «Цель (цели) Программы» (подпрограммы) указываются цели социально-экономического развития муниципального образования в конкретной сфере в соответствии со Стратегией. Цели указываются исходя из положения о том, что цель – это конечные результаты, которые необходимо достичь в процессе исполнения программы (подпрограммы).

7.5. В строке «Задачи Программы» (подпрограммы) указываются основные  задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели (целей).

При наличии подпрограмм задачами программы являются цель (цели) подпрограмм.

7.6. В строке «Целевые индикаторы (показатели) Программы» (подпрограммы) указываются показатели, по которым будет оцениваться результат выполнения программы (подпрограммы).

3

При наличии подпрограмм в паспорте программы указываются общие наиболее глобальные индикаторы (показатели), отражающие итоги исполнения программы в целом. Данные индикаторы (показатели), как правило, не вносятся в паспорта подпрограмм.

7.7. В строке «Сроки и этапы реализации Программы» (подпрограммы) указывается период,  не превышающий период, определенный Стратегией.

7.8. В строке «Объемы финансирования Программы» (подпрограммы) суммы  указываются в рублях с точностью до двух знаков после запятой. Указывается общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы в целом, а также по годам реализации муниципальной программы в разрезе источников финансирования.

При наличии подпрограмм объемы финансирования программы должны быть равны сумме объемов финансирования отдельных подпрограмм.

7.9. В строке «Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы» результаты указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

### 8. При формировании текстовой части раздела «Приоритеты и цели развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта» должно учитываться соответствие приоритетов и целей Стратегии.

Цель (цели) должна соответствовать  следующим свойствам:

- специфичность (соответствие сфере реализации муниципальной программы (подпрограммы);

-конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели (целей).

9. Достижение цели (целей) обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сведения об основных мероприятиях, ожидаемых результатах и целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы оформляются в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям и должны учитывать следующее:

9.1. Набор основных мероприятий программы (подпрограммы) должен быть необходимым и достаточным для достижения цели (целей) и решения задач программы (подпрограммы).

При формировании набора основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы в рамках их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий программ (подпрограмм) в течение года.

4

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

Как правило, на решение каждой конкретной задачи должно быть направлено не менее двух основных мероприятий.

Основные мероприятия необходимо формировать с учетом возможности отражения их наименований в целевых статьях расходов бюджета МОГО «Ухта».

9.2. Количество и содержание целевых индикаторов (показателей) формируется исходя из принципов их необходимости и достаточности для оценки достижения целей и решения задач программы (подпрограммы), обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения или решения этих целей и задач.

Используемые целевые индикаторы (показатели) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи программы (подпрограммы), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации программы (подпрограммы));

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы к искажению результатов реализации муниципальной программы);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ (подпрограмм));

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

-достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации программы (подпрограммы));

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным)).

В число используемых целевых индикаторов (показателей) должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями  муниципальными  услугами (работами), их объемом и

5

качеством, включая целевые индикаторы (показатели), используемые для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, а также Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Ухта».

Целевые индикаторы (показатели) подпрограмм муниципальной программы должны быть увязаны с целевыми индикаторами (показателями), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Целевые индикаторы (показатели) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы исполнительной власти Республики Коми.

9.3. На основании данных подпункта 9.2. пункта 9 формируются ожидаемые результаты – характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы.

10. Раздел «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы» оформляется в соответствии с таблицей 2 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

В раздел включаются только правовые акты, планируемые к разработке ответственными исполнителями (соисполнителями) в процессе реализации муниципальных программ (подпрограмм).

11. Раздел «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей программы» оформляется в соответствии с таблицами 3 и 3.1 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

Данные раздела формируются на основании задач, поставленных в программах (подпрограммах) и планируются с учетом положений муниципальных правовых актов МОГО «Ухта», регулирующих порядок составления проекта бюджета МОГО «Ухта» на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период).

## IV. Дополнительные и обосновывающие материалы,

предоставляемые с муниципальной программой

12. При формировании характеристики текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта» предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта» и указывать на потенциал развития анализируемой сферы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта» должен определять тенденции ее развития по итогам реализации муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МОГО «Ухта» включает:

6

описание основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограммы);

оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм).

При описании прогноза ожидаемых результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы.

Такая характеристика должна включать обоснование изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах).

13. Проект комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) (далее – план реализации) составляется ежегодно в текущем году на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) и представляется вместе с проектом муниципальной программы при ее разработке и далее ежегодно, в соответствии с таблицей 4 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

В план реализации подлежат включению все мероприятия программ (подпрограмм). В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

В плане реализации на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) по каждому основному мероприятию отражаются контрольные события, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы с указанием их сроков и ответственных исполнителей, позволяющих определить наступление контрольного события.

Контрольные события позволяют оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Контрольные события обязательно выделяются по всем основным мероприятиям, при этом возможно их выделение по мероприятиям.

В качестве формулировок таких контрольных событий рекомендуется использовать:

- нормативный правовой акт утвержден;

- объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

- система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

Каждое контрольное событие должно иметь свой порядковый номер в муниципальной программе.

В плане реализации для мониторинга хода реализации муниципальной программы необходимо выделять не менее трех контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 20-ти контрольных событий программы по каждой муниципальной программе в год.

### В графе «Статус контрольного события» указывается значение приоритетности контрольного события муниципальной программы. Приоритетность контрольного события устанавливается от значения «0» и далее (1, 2, 3...).

### Статус «0» соответствует контрольному событию, отражаемому в отчете об исполнении плана реализации, являющимся объектом мониторинга исполнения муниципальной программы Министерством экономического развития Республики Коми.

### 7

### Количество контрольных событий по муниципальной программе со статусом «0» не должно превышать 20 событий на всю муниципальную программу в год, и не менее 3 контрольных событий в квартал

### Вместе с тем, в каждом основном мероприятии подпрограммы муниципальной программы должно присутствовать контрольное событие (в данном случае не обязательно соответствие статуса значению «0»).

## V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке

эффективности реализации муниципальной программы

14. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

б)  результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

в) результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

г) информация о внесенных ответственными исполнителями изменениях в муниципальную программу.

14.1. При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

- сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм муниципальной программы, в соответствии с таблицей 5 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям с обоснованием отклонений по целевым индикаторам (показателям), плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

- результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году (с приложением расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы).

15. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, включает:

- описание наиболее значимых результатов реализации основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы  в отчетном году (в том числе контрольных событий программы);

- перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав подпрограммы муниципальной программы, на реализацию муниципальной программы.

8

К описанию результатов выполнения мероприятий муниципальной программы в отчетном году прикладывается информация о степени выполнения их в соответствии с таблицей 6 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

16. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить информацию о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы в соответствии с таблицей 7 приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

17. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, должна содержать перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих муниципальных правовых актов МОГО «Ухта».

18. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности, соответствующей приложению № 3 к настоящим Методическим указаниям.

19. Для выявления степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

20. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

21. Для выявления степени исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана реализации с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

22. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений целевых индикаторов (показателей) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений целевых индикаторов (показателей) на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних целевых индикаторов (показателей) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- исполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

23. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

24. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы в разрезе подпрограмм в отчетном периоде необходимо указать следующие сведения:

- запланированные и фактические объемы бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы;

9

- предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации муниципальной программы.

25. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки муниципальной программы.

## VI. Управление, мониторинг и контроль реализации муниципальной программы

26. Управление, реализация и контроль за ходом реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям Порядка.

27. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными в муниципальной программе. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

28. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), ход реализации основных мероприятий муниципальной программы, наступление контрольных событий программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных муниципальных контрактов по муниципальной программе на отчетную дату выполнение контрольных событий, объемы финансирования мероприятий программы, информация о внесенных ответственными исполнителями изменениях в муниципальные программы, а также иная информация.

29. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем, координация исполнения и рассмотрение результатов мониторинга - курирующим заместителем руководителя администрации МОГО «Ухта».

30. Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в органы власти и управления Республики Коми, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, иных отчетов.

31. По результатам мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителем готовятся предложения о сокращении или перераспределении между соисполнителями муниципальной программы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации, как отдельных мероприятий муниципальной программы, так и муниципальной программы (подпрограммы) в целом, начиная с очередного финансового года.

## ____________________________

## Приложение № 1

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

## ПАСПОРТ

муниципальной программы (подпрограммы)  « ___________________________»

наименование программы (подпрограммы)

| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы (подпрограммы) |  |
| Программно- целевые инструменты Программы (подпрограммы) | - |
| Цель (цели) Программы (подпрограммы) |  |
| Задачи Программы (подпрограммы) |  |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы) |  |
| Сроки и этапы реализации Программы (подпрограммы) |  |
| Объемы финансирования Программы (подпрограммы) | Год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) | Средства от приносящей доход дея-тельности (руб.) | Всего (руб.) |
|  | 20__ 20__ 20__ 20__ 20__ Итого |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы) |  |

## Приложение № 2

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

## Таблица 1

Основные мероприятия, ожидаемый результат и целевые индикаторы

муниципальной программы МОГО «Ухта»«_____________________________»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполни-тели, соисполнители | Сроки реализации | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование индикатора | ед. изм. | значения по годам |
|  |  |  |  |  |  | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Подпрограмма 1 «__________________________________________________» |
| Задача 1.1_________________________________________________________________ |
| Ожидаемые результаты: |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. _____________________________________________ |
| Ожидаемые результаты: |
| 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «__________________________________________________» |
| Задача 2.1_________________________________________________________________ |
| Ожидаемые результаты: |
| 2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответствен-ный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1. «_______________________________» |
| 1.1. |  |  |  |  |
| 1… |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «_________________________________» |
| 2.1. |  |  |  |  |
| 2…. |  |  |  |  |

Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «______________________________________»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2014 | 2015 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «____________________________________» |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
| Подпрограмма 1. __________________________________ |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 2014 | 2015 | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. __________________________________ |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей

муниципальной программы МОГО «Ухта» «______________________________________»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 20____ | 20___ | 20___ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «____________________________________» |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. __________________________________ |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | 20____ | 20___ | 20___ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1. ________ |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Задача ____ Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы |
|  | Содержание и обеспечение деятельности _______________ (исполнитель программы (подпрограммы) |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  | Мониторинг реализации Программы |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |

### Таблица 4

### Комплексный план действий на 20___ год по реализации муниципальной программы «_______________________________________»

| Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Доп ФК | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 « ____________________________________________________» |
|  | Задача 1.1 ____________________________________________________ |
| Основное мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1.2 ____________________________________________________ |
| Основное мероприятие 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.2.1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | х | х | х | х |
|  | Подпрограмма 2 « ____________________________________________________» |
|  | Задача 2.1 ____________________________________________________ |
| Основное мероприятие 2.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.1.1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2.2 ____________________________________________________ |
| Основное мероприятие 2.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование подпрограммы, мероприятий, контрольных событий | Статус контрольного события | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат | Сроки реализации | Доп ФК | Объем ресурсного обеспечения, руб. | График реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руководитель | структурное подразделение |  | начало | окончание (дата контрольного события) |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Мероприятие 2.2.1….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2.2.1… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | х | х | х | х |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | х | х | х | х |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | х | х | х | х |

### Таблица 5

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за ________год по подпрограммам муниципальной программы «_______________________»

| № п/п | Индикатор (показатель) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «________________________________________» |
| Задача 1.1 |
| 1.1.1 | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... | ….. |
| Задача 1.2 |
| 1.2.1 | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... | ….. |
| Подпрограмма 2 «________________________________________» |
| Задача 2.1 |
| 2.1.1 | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... | ….. |
| Задача 2.2 |
| 2.2.1 | Целевой индикатор (показатель) |  |  |  |  |  |
| ... | ….. |
|  | и т. д. |

Должность, Ф.И.О., номер телефона,

электронный адрес непосредственного исполнителя                      ____________________________________                           (Ф.И.О.)

подпись

Таблица 6

Сведения о степени выполнения

основных мероприятий муниципальной программы «__________________________________» за 20___ год.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответствен-ный исполнитель | Сроки реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактические |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

*  При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Должность, Ф.И.О., номер телефона,

электронный адрес непосредственного исполнителя                      ____________________________________                           (Ф.И.О.)

подпись

### Таблица 7

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МОГО «Ухта»

и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «______________________» за _____ год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «____________________________________» |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. _____________________________ |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.1. | Наименование основного мероприятия |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |

Должность, Ф.И.О., номер телефона,

электронный адрес непосредственного исполнителя                      ____________________________________                           (Ф.И.О.)

подпись

## Приложение № 3

к Методическим указаниям по разработке

и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта»

## МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации программ учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы, Nи - количество показателей (индикаторов) подпрограммы;

Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы,

- плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МОГО «Ухта» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации подпрограммы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации подпрограммы может рассчитываться по следующей формуле:

Эффективность реализации муниципальной программы может рассчитываться по следующей формуле:

Э МП = (ЭПП1+ЭПП2+…+ЭNпп)/ Nпп,

где:

Nпп - количество подпрограмм.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности программы Э мп |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) должна быть отражена в муниципальной программе (подпрограмме).»

_________________________________

# Text boxes

,

Nи

)

С

С

(

С

C

ДПN

ДП2

ДП1

ДЦ







.

У

*

С

Э

Ф

ДП

ПП

