[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«УХТА»
	
	«УХТА»
КАР  КЫТШЛÖН

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ



	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	31 мая 2018 г.
	
	№
	1199
	

	г.Ухта,  Республика Коми
	
	


О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Республик Коми от 30.12.2013              № 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.06.2017 № 2515 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО «Ухта» на 2018 - 2020 годы» (далее - постановление, Краткосрочный план) следующего содержания:

1.1. Приложение № 1 к Краткосрочному плану, утвержденному постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Краткосрочному плану, утвержденному постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит   официальному   опубликованию   и   размещению   на   Официальном 
2

портале администрации МОГО «Ухта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. руководителя администрации МОГО «Ухта»

           П.П. Артемьев

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 31 мая 2018 г. № 1199
«Приложение № 1
к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной  программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы

	№ п/п
	Адрес МКД
	Год
	Материал стен
	Количество этажей
	Количество подъездов
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений МКД:
	

	
	
	Ввод в эксплуатацию
	завершение последнего капитального ремонта
	
	
	
	
	всего: жилых и нежилых помещений
	в том числе жилых помещений, находящихся      в собственности граждан
	Количество  жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана

	
	
	
	
	
	
	
	кв.м
	кв.м
	кв.м
	чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквратирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2018 году
	

	1
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5
	1987
	нет
	панел.
	9
	3
	7441,00
	6046,90
	5934,00
	237

	2
	г.Ухта, ул.Куратова, д.13
	1990
	нет
	панел.
	9
	2
	5056,10
	4150,70
	4150,70
	156

	3
	г.Ухта, пр.Ленина, д.40
	1990
	нет
	кирпич.
	9
	8
	19844,10
	16266,10
	14743,40
	575


2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4
	г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50
	1991
	нет
	кирпич.
	9
	2
	5068,90
	4151,00
	3911,50
	123

	5
	г.Ухта, пр.Ленина,д. 46
	1988
	нет
	панел.
	9
	4
	10179,70
	8319,70
	8067,00
	325

	6
	г.Ухта, ул.Куратова, д.2
	1989
	нет
	панел.
	9
	2
	5227,40
	4279,30
	4119,50
	157

	7
	г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16
	1987
	нет
	панель
	9
	2
	4636,60
	3581,00
	3378,80
	150

	8
	г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5
	1987
	нет
	панел.
	9
	2
	4989,00
	3898,00
	3613,70
	164

	9
	г. Ухта, пр.Ленина, д.69
	1987
	нет
	панел.
	9
	2
	5155,70
	4306,30
	4202,00
	179

	10
	г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а
	1991
	нет
	кирпич.
	9
	1
	3067,20
	2470,70
	2397,80
	91

	11
	г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7)
	1989
	нет
	кирпич.
	9
	7
	17848,30
	14068,00
	12658,90
	491

	12
	г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2 
	1964
	рекон. 1997
	кирпич.
	2
	5
	789,50
	689,00
	189,90
	36

	
	Итого за 2018
	
	
	
	
	
	89303,50
	72226,7
	67367,2
	2684,0

	Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2019 году

	1
	г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20
	1986
	нет
	панел.
	9
	4
	9810,3
	7736,9
	7487,1
	326

	2
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6   
	1987
	нет
	панел.
	9
	3
	7450,4
	6123,1
	6008,9
	224

	3
	г. Ухта, ул. Куратова, д.20
	1990
	нет
	панел.
	9
	5
	13112,90
	10958,10
	10820,30
	436

	4
	г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9
	1987
	нет
	керамзито-бетонные
	9
	3
	7479,00
	6285,00
	6075,40
	288

	5
	г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а
	1991
	нет
	панел.
	9
	3
	7480,30
	6152,40
	5911,70
	248

	6
	г.Ухта, ул.Куратова, д. 9
	1989
	нет
	панел.
	9
	2
	5132,70
	4268,40
	4268,40
	175

	7
	г.Ухта, ул.Крымская, д.3
	1972
	нет
	кирпич.
	9
	1
	3004,60
	2399,80
	1991,80
	82

	8
	г. Ухта, пр.Ленина, д. 36
	1994
	нет
	кирпич.
	10
	4
	12269,20
	10137,10
	8202,50
	326

	9
	г. Ухта, ул.Куратова,д. 16
	1994
	нет
	кирпич.
	9
	2
	5879,50
	4869,80
	4306,10
	200


	10
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7 
	1988
	нет
	панел.
	9
	2
	4480,10
	3603,00
	3506,30
	128

	11
	г.Ухта, ул.Молодежная, д.12
	1972
	нет
	кирпич.
	3
	3
	1328,80
	1328,80
	1270,40
	74

	12
	г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1
	1985
	нет
	кипич.
	2
	2
	255,80
	255,80
	192,90
	11

	13
	г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25
	1975
	нет
	кирпич.
	5
	6
	5128,70
	4510,20
	834,20
	213

	14
	г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4
	1977
	нет
	арболит.
	2
	2
	511,60
	472,40
	185,40
	17

	
	Итого за 2019
	
	
	
	
	
	83323,90
	69100,80
	61061,40
	2748,00


3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Краткосрочный план реализации муниципальной  программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МОГО "Ухта" в 2020 году

	1
	г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54
	1994
	нет
	керамзито-бетонные панели
	9
	2
	5227,4
	4390,0
	4161,8
	174

	2
	г. Ухта, ул.Советская, д.1
	1995
	нет
	кирпич.
	9
	4
	9214,0
	8268,2
	7648,3
	149,0

	3
	г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9
	1973
	нет
	кирпич.
	9
	1
	3823,1
	3462,8
	1997,4
	94,0

	4
	г.Ухта, ул.Крымская, д.5
	1974
	нет
	кирпич.
	9
	1
	3021,4
	2394,8
	2194,7
	91,0

	5
	г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17
	1974
	нет
	кирпич.
	9
	1
	2991,2
	2378,2
	2292,1
	73,0

	6
	г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9
	1975
	нет
	кирпич.
	9
	1
	3410,0
	3133,1
	2096,9
	72,0

	7
	г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44
	1993
	нет
	кирпич.
	9
	2
	5781,0
	4700,9
	4017,9
	127,0

	8
	г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (1 секция)
	1995-1998
	нет
	кирпич.
	6
	3
	4028,7
	4028,7
	4028,7
	174,0

	9
	г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8)
	1994-2003
	нет
	кирпич.
	9
	9
	22484,3
	18262,6
	16865,9
	651,0

	10
	г.Ухта, ул.Куратова, д. 6
	1994
	нет
	кирпич.
	9
	2
	5438,5
	4440,4
	4440,4
	175

	11
	г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5
	1995
	нет
	кирпич.
	7,0
	1,0
	2746,6
	2544,9
	1815,7
	16,0

	12
	г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12
	1995
	нет
	кирпич.
	9,0
	1,0
	3416,8
	3151,6
	2649,7
	82,0

	
	Итого за 2020
	
	
	
	
	
	71583,0
	61156,2
	54209,5
	1878,0

	
	Итого за 2018-2020
	
	
	
	
	
	244210,40
	202483,7
	182638,10
	7310,00


»
________________________________________

Приложение № 2
к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 31 мая 2018 г. № 1199

«Приложение № 2

к муниципальному краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории

МОГО "Ухта" на 2018-2020 годы

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МОГО "Ухта" на 2018 - 2020 годы

	№ п/п

 
	Адрес МКД 

 
	Ремонт внутридомовых инженерных систем
	Ремонт или замена лифтового оборудования
	Ремонт крыши
	Ремонт подвальных помещений
	Ремонт фасада
	Ремонт фундамента

	
	
	ед.
	ед.
	кв.м
	кв.м.
	ед.
	ед.

	1
	2
	4
	5
	8
	10
	12
	14

	Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2018 году  

	1
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д.5
	0,00
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	г.Ухта, ул.Куратова, д.13
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	г.Ухта, пр.Ленина, д.40
	0,00
	8
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	г. Ухта, пр-т. Космонавтов, д.50
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	г.Ухта, пр.Ленина,д. 46
	0,00
	4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	г.Ухта, ул.Куратова, д.2
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	г.Ухта, ул.Сенюкова, д.16
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	г.Ухта, ул.Машиностроителей, д.5
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


2

	1
	2
	4
	5
	8
	10
	12
	14

	9
	г. Ухта, пр.Ленина, д.69
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	г.Ухта, ул.Машиностроителей, д. 5а
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	г.Ухта, Ленина 65 (подъезды 2-7) 
	0,00
	6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	г.Ухта, пгт.Водный, ул.Ленина, д.2 
	0,00
	0
	584,78
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого за 2018 г.
	0,00
	34,00
	584,78
	0,00
	0,00
	0,00

	Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2019 году  

	1
	г.Ухта, ул.Сенюкова, д.20
	0,00
	4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д. 6   
	0,00
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	г. Ухта, ул. Куратова, д.20
	0,00
	5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	г. Ухта, ул. Социалистическая,д.9
	0,00
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	г. Ухта, набережная Нефтяников,д.6а
	0,00
	3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	г.Ухта, ул.Куратова, д. 9
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	г.Ухта, ул.Крымская, д.3
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	г. Ухта, пр.Ленина, д. 36
	0,00
	4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	г. Ухта, ул.Куратова,д. 16
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	г.Ухта, набережная Нефтяников, д.7 
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	г.Ухта, ул.Молодежная, д.12
	0,00
	0
	650,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	г.Ухта, ул.Печорская, д. 6/1
	0,00
	0
	0,00
	203,40
	0,00
	0,00

	13
	г.Ухта, ст.Ветлосян, д.25
	0,00
	0
	1254,20
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	г.Ухта, пгт.Боровой, ул.Станционная, д.4
	0,00
	0
	380,52
	0,00
	1,00
	0,00

	 
	Итого за 2019г.
	0,00
	29,00
	2284,72
	203,40
	1,00
	0,00

	Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту на территории МОГО "Ухта" в 2020 году  

	1
	г.Ухта, ул.Интернациональная, д. 54
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	г. Ухта, ул.Советская,д. 1
	0,00
	4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	г. Ухта, пр.Ленина, д. 31/9
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	г.Ухта, ул.Крымская, д.5
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


3

	1
	2
	4
	5
	8
	10
	12
	14

	5
	г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 17
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	г.Ухта, ул.Юбилейная, д. 9
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	г.Ухта, пр-т. Космонавтов, д.44
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	г.Ухта, ул.30 лет Октября, д. 19а (секция В)
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	г.Ухта, ул.Дзержинского, д.29 (подъезды 5-8)
	0,00
	4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	г.Ухта, ул.Куратова, д. 6
	0,00
	2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	г.Ухта, ул.Оплеснина, д.5
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	г.Ухта, ул. 30 лет Октября, д.22/12
	0,00
	1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого за 2020 г.
	0,00
	21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Итого за 2018-2020 гг.
	0,00
	84
	2869,50
	203,40
	1,00
	0,00


»
_______________________________
