| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |
| 19 мая 2022 г. |  | № | 954 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |

О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом МОГО «Ухта», в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденным Минпромэнерго Российской Федерации 25.08.2004, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2003        № 115, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229, организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, в целях обеспечения своевременной подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в отопительный период 2022 - 2023 г.г. и успешного прохождения зимнего максимума нагрузок, администрация постановляет:

- Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке жилищно-коммунального   хозяйства   МОГО    «Ухта»    к    работе    в   зимних

2

условиях 2022 - 2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих и сетевых организаций (независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, имеющим на балансе, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде и обслуживании источники ресурсоснабжения, инженерные сети и сооружения), руководителям управляющих организаций, независимо от форм собственности, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам:

2.1. Создать до 01.11.2022 неснижаемый запас материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ (далее - АВР).

2.2. В срок до 20.08.2022 утвердить приказами по предприятиям составы аварийно-восстановительных бригад для ведения АВР. Утвердить планы действий и взаимодействия аварийно-восстановительных бригад при проведении АВР на подведомственных объектах и сетях.

2.3. Обеспечить к 20.08.2022 готовность жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях.

2.4. Назначить лиц, ответственных за ведение оперативных отчетов о ходе подготовки жилищно-коммунального комплекса МОГО «Ухта», в том числе: тепло-, водоснабжения, к работе в зимних условиях по форме отчетности, утвержденной постановлением Росстата от 27.02.2006 № 7: 1-ЖКХ (зима) срочная до 25 числа каждого месяца, начиная с мая месяца 2022 года, и 1-ЖКХ (зима) краткая еженедельно в среду, начиная с июня 2022 года. Отчет предоставлять в отдел эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта».

3. Рекомендовать управляющим организациям, предприятиям и организациям всех форм собственности, имеющим в управлении или обслуживании жилищный фонд, объекты социальной сферы:

3.1. По итогам проведения весенних осмотров оформить акты общего осмотра зданий и на основе результатов весеннего осмотра подготовить комплексный план подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования, объектов социальной сферы к сезонной эксплуатации в соответствии с требованиями, содержащимися в Правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

3.2. Не позже, чем через 2 недели после завершения отопительного периода 2021 - 2022 годов, провести в установленном порядке испытания тепловых сетей на прочность и плотность. Оформленный отчет о проведении испытаний тепловых сетей МОГО «Ухта», в том числе повторных (при необходимости),   направлять  в  отдел  эксплуатации  объектов   коммунальной

3

инфраструктуры и капитального ремонта МУ «УЖКХ» администрации           МОГО «Ухта» еженедельно по средам.

Обеспечить проведение ремонтных работ систем отопления и горячего водоснабжения с обязательной индивидуальной промывкой стояков систем отопления в зданиях, а также устранение замечаний, указанных в актах предписаний, выданных теплоснабжающей организацией.

3.3. В срок до 20.08.2022 провести осмотры жилых домов, объектов социальной сферы и оформить документацию о готовности к эксплуатации в зимних условиях, в том числе:

- акты о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- акты готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с приложениями № 3, 4, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

- паспорта готовности жилых объектов, объектов социальной сферы к эксплуатации к работе в осенне-зимний период;

- а также другие акты в соответствии с требованиями правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

4. МКП «Ухтаспецавтодор» МОГО «Ухта»:

4.1. Создать нормативные запасы песка для посыпки дорог в срок до 20.08.2022.

4.2. Подготовить к работе в зимних условиях снегоуборочную и песко-разбрасывающую технику в срок до 20.08.2022.

5. Руководителям Ухтинских тепловых сетей Филиала «Коми»                        ПАО «Т Плюс», Ухтинского филиала АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания», УРУ ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», Воркутинского участка дирекции тепловодоснабжения, Филиала АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Ухта», ООО «Сервис-Т», ООО «АИСТ»:

5.1. Довести информацию до потребителей тепловой энергии о сроках и условиях проведения гидравлических испытаний теплосетей.

5.2. В срок до 01.07.2022 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО «Ухта» документ (Положение, Инструкцию), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливно-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей, ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб ЖКХ и других органов.

5.3. В срок до 01.07.2022 предоставить в МУ «УЖКХ» администрации МОГО     «Ухта»    расчеты    допустимого    времени    устранения    аварий     и

4

восстановления теплоснабжения по методике, приведенной в Указаниях по повышению надежности систем коммунального теплоснабжения, разработанных АКХ им. К.Д. Памфилова и утвержденных Роскоммунэнерго 26.06.1989.

6. Администрации МОГО «Ухта» в срок до 13.06.2022 создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Ухта».

7. Начальнику МУ «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО «Ухта»:

7.1. В срок до 01 октября 2022 г. совместно с МУ «УЖКХ», организациями жилищно-коммунального хозяйства, Ухтинскими тепловыми сетями Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс», Ухтинским филиалом АО «КТК», ООО «Сосногорская тепловая компания», УРУ ООО «ЛУКОЙЛ - Энергосети», Воркутинским участком дирекции тепловодоснабжения, Филиалом                         АО «Комиавиатранс» «Аэропорт Ухта», ООО «Сервис-Т», ООО «АИСТ» провести учебно-тренировочные занятия по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов.

7.2. В срок до 01 сентября 2022 провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов.

8. Рекомендовать начальнику отдела государственного пожарного надзора по г.Ухта обеспечить в летний период 2022 года проведение проверок противопожарного состояния объектов жизнеобеспечения с последующим оформлением соответствующих актов.

9. Созданному постановлением администрации МОГО «Ухта» от 28.04.2022 № 820 Штабу по рассмотрению вопросов подготовки организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов организовать:

9.1. Координацию работ руководителей организаций жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов по подготовке жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов.

9.2. Еженедельный контроль за ходом выполнения комплексного плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, объектов соцкультбыта, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения независимо от ведомственной подчиненности к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов.

9.3. Контроль за наличием актов готовности систем отопления, тепловых сетей и тепловых пунктов к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии  с  приложениями  № 3, 4 приказа Госстроя  России  от  06.09.2000

5

№ 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ», актов проверки готовности энергоснабжающих предприятий к работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов, паспортов готовности объектов к эксплуатации к работе в осенне-зимний период в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

10. Рекомендовать Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г.Ухта и Ухтинскому территориальному отделу Печорского управления Ростехнадзора усилить контроль за подготовкой объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в пределах своих полномочий.

11. Возложить персональную ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального, энергетического и газового комплексов к работе в зимний период 2022 - 2023 годов на руководителей организаций жилищно-коммунального и энергетического комплексов, на балансе или на обслуживании которых находятся жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения (котельные, водозаборные, водоочистные и канализационные очистные сооружения, тепловые, водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети), объекты внешнего благоустройства.

12. Завершить подготовку объектов ЖКК к работе в зимних условиях                   2022 - 2023 г.г. до 01 сентября 2022 г.

13. Отменить постановление администрации МОГО «Ухта» от                           24 мая 2021 № 1296 «О подготовке организаций муниципального образования городского округа «Ухта» к работе в зимних условиях 2021 - 2022 годов».

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                            М.Н. Османов

Приложение

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 19 мая 2022 г. № 954

КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА»

К  РАБОТЕ  В  ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ

2022 – 2023 годов

2022 г.

Приложение № 1

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Потребность в финансовых средствах на ремонтно-восстановительные работы

при подготовке к отопительному сезону  2022-2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование эксплуатирующей организации (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Объекты теплоэнергетики (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты и т.д.) | Объекты водоснабжения (водозаборные сооружения, очистные сооружения водопровода, водопроводные сети и т.д.) | Объекты водоотведения (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции, канализационные сети и т.д.) | Жилой фонд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | текущий ремонт | капита льный ремонт | Итого | текущий ремонт | капита- льный ремонт | Итого | текущий ремонт | капита льный ремонт | Итого | текущий ремонт | капитальный ремонт | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 4 734,08 | 0,00 | 4 734,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "АИСТ" | 73,50 | 0,00 | 73,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (котельная г. Ухта, ул. Чернова, д.16а) | 89,00 | - | 89,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (тепловые сети п. Ярега) | 860,00 | - | 860,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО "Сосногорская Тепловая Компания" (тепловые сети п. Нижний Доманик) | 69,00 | - | 69,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "Сервис-Т" | 50,00 | 0,00 | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МУП "Ухтаводоканал" | - | - | - | 0,00 | 12 813,61 | 12 813,61 | 0,00 | 2 547,84 | 2 547,84 | - | - | - |
| ООО "УК "Идеал" | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| ООО "СМУ №13" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 358,12 | 0,00 | 3 358,12 |
| ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 169,24 | 0,00 | 3 169,24 |
| ООО "Приоритет" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 610,00 | 0,00 | 1 610,00 |
| ООО "Движение" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222,00 | 0,00 | 222,00 |
| ООО "Стабильность" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| ООО "УК Техстрой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 041,00 | 0,00 | 3 041,00 |
| ООО "Управдом" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,633 | 0,00 | 1,633 |
| ООО "УУК" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 575,00 | 0,00 | 1 575,00 |
| ООО УК "Март" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| ООО "Ремонт и Услуги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 996,26 | 7 879,27 | 14 875,53 |
| ООО "Гермес" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| ООО "УК "Диалог" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569,80 | 0,00 | 569,80 |
| ООО УК "Родная" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| ООО "УК Домсервис" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| МУП "Ухтасервис" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| ТСЖ "Ленина 41" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| ТСН "Наш дом" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Указываются финансовые средства, запланированные в бюджете и предприятиях ЖКХ для подготовки к ОЗП. |

_________________________________

Приложение № 2

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка

котельных коммунального назначения к отопительному сезону 2022-2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения / Адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие | План (ед.) | Факт (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| г. Ухта, ул. Заводская, 5 | Ухтинские тепловые сети Филиал "Коми" ПАО «Т Плюс» | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Дальний, ул. Авиационная, 4а |  | 1 |  |
| г. Ухта, мкр. Ветлосян, ул. Кирпичная, 25 |  | 1 |  |
| пгт. Шудаяг, пер. Больничный, 19 |  | 1 |  |
| пгт. Ярега, ул. Октябрьская, 24а |  | 1 |  |
| пст. Седью, ул. Центральная, 2а |  | 1 |  |
| пст. Боровой, ул. Новая, 1 |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", пст. Тобысь | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 1 |  |
| МОГО "Ухта", пгт. Ярега, ул. Привокзальная |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", пгт. Водный, ул. Советская, 1 |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", мкр. Подгорный, ул. Кольцевая, 24-А |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", пст. Гэрдъель, ул. Центральная, 5-А |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", мкр. Югэр, Югэрское шоссе, 12 |  | 1 |  |
| МОГО "Ухта", мкр. Дежнево, ул. Дежнева, 35 |  | 1 |  |
| г. Ухта, ул. Набережная Газовиков, д. 12 "а" | ООО "АИСТ" | 1 |  |
| г. Ухта, ул. Александра Алексеева, д.6 |  | 1 |  |
| Муниципальное дошкольное учреждение "Детский сад №36", 169341, Республика Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д.66 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 36" | 1 |  |
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31", 169341, Республика Коми, г. Ухта, пст. Кэмдин, д.44 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №31" | 1 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт. Ярега, ул. Шахтинская, д. 9 | СЦ "Ярегаэнергонефть" УРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 1 |  |
| пст. Нижний Доманик, ул. Шевченко, д. 1 |  | 1 |  |
| г. Ухта, ул. Чернова, 16а | ООО "Сосногорская Тепловая Компания" | 1 |  |
| пгт. Водный, ул. Ленина, д. 5б | МУ «С/К «Спарта» (МУ "Управление физической культуры и спорта") | 1 |  |
| пгт. Водный, ул. Первомайская, 56 | Плавательный бассейн "Дельфин" (МУ "Управление физической культуры и спорта") | 1 |  |
| пгт. Ярега, ул. Лермонтова, 24б | МУ "С/к "Шахтер" (МУ "Управление физической культуры и спорта") | 1 |  |
| Итого по МОГО "Ухта" |  | 24 |  |

_______________________________________

Приложение № 3

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Капитальный ремонт

котлоагрегатов на котельных коммунального назначения

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

| Наименование муниципального поселения, адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие наименование, ( номер) котельной | № и марка котла | Срок завершения ремонта | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", районная котельная, ЦВК г. Ухта | Ст. №2, ПТВМ-100 | 29.07.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Дальний | Ст. №3 ДКВР-10/13 | 26.04.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Дальний | Ст. №4 ТВГ-8М | 15.06.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Дальний | Ст. №5 ТВГ-8М | 19.07.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Ярега | Ст. №3 FR10-15-10-120 | 25.05.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Шудаяг | Ст. №7 К/а сист. УМЗ | 19.05.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пгт. Шудаяг | Ст. №8 К/а сист. УМЗ | 31.05.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Ветлосян | Ст. №2 ДКВР-20/13 | 20.07.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Боровой | Ст. №1 ДКВР-4/13 | 26.04.2022 |  |
|  | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс", пос. Боровой | Ст. №3 КВГМ-10-150 | 11.04.2022 |  |

__________________________________________

Приложение № 4

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Замена котлоагрегатов

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения, адрес котельной | Эксплуатирующее предприятие, наименование ( номер) котельной | № и марка котла, подлежащего замене | Марка устанавливаемого котла | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

________________________________________

Приложение № 5

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка

центральных тепловых пунктов

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения (адрес теплового пункта) | Эксплуатирующее предприятие | Характеристика ТП (параметры, насосы) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Ухта, ЦТП- №74, Пионергорский пр-д, 11А | УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | ГВС Р=4,7х3,0 кгс/см2, Насосы: К-100-65-250 - 4 шт, НКУ-140 - 4 шт. | до начала ОЗП 2022-2023 |  |
| г. Ухта, ЦТП-№18, Пионергорский пр-д, 10А |  | ГВС Р=4,5х2,9 кгс/см2, Насосы: К-100-65-200 - 4 шт. | до начала ОЗП 2022-2023 |  |
| г. Ухта, ЦТП- №86,пр.Ленина, 43 А |  | ГВС Р=5,0х2,2 кгс/см2, Насосы: К-100-65-250 - 5 шт, СЭ-500-70 - 2 шт, К 150-125-250 - 2 шт. | до начала ОЗП 2022-2023 |  |
| г. Ухта, ЦТП- №12, ул.Дзержинского, 29 в |  | ГВС Р=3,8х3,12 кгс/см2, Насосы: К-100-65-200 - 2 шт. КМ-80-50-200 - 1 шт. | до начала ОЗП 2022-2023 |  |
| г. Ухта, ЦТП-№10, ул.Интернациональная, 72 Б |  | ГВС Р=4,5х2,0 кгс/см2, Насосы: К-100-65-250 - 4 шт. | до начала ОЗП 2022-2023 |  |

____________________________________

Приложение № 6

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка и замена тепловых сетей

к отопительному сезону 2022 - 2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Полная протяженность сетей* (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ухта, пгт. Шудаяг, пгт. Ярега, мкр. Дальний, мкр. Ветлосян, пгт. Боровой, пст. Седью | УТС Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» | 221,98 | 2,550 | 2,550 | апрель-сентябрь 2022 |  |
| Итого по Ухтинским тепловым сетям Филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» | 221,98 | 2,550 | 2,550 |  |  |
| пст. Гэрдъель (сети отопления) | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 0,540 | 0 | 0 |  |  |
| мкр. Дежнево (сети отопления) |  | 0,480 | 0,043 | 0 |  |  |
| мкр. Югэр (сети отопления) |  | 2,895 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Ярега (сети отопления) |  | 0,546 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Тобысь (сети отопления) |  | 0,546 | 0 | 0 |  |  |
| мкр. Подгорный (сети отопления) |  | 1,976 | 0,202 | 0,038 |  |  |
| мкр. Подгорный (сети ГВС) |  | 1,037 | 0,049 | 0,038 |  |  |
| пгт. Водный (сети отопления) |  | 11,994 | 0,920 | 0,050 |  |  |
| пгт. Водный (сети ГВС) |  | 2,932 | 0,246 | 0,095 |  |  |
| г. Ухта (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 3,433 | 0,063 | 0 |  |  |
| г. Ухта (ПАО "Т Плюс") (сети ГВС) |  | 0,186 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,238 | 0 | 0 |  |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Шудаяг (ПАО "Т Плюс") (сети ГВС) |  | 0,008 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,522 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Ярега (ПАО "Т Плюс") (сети ГВС) |  | 0,585 | 0 | 0 |  |  |
| пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,694 | 0,056 | 0 |  |  |
| пгт. Боровой (ПАО "Т Плюс") (сети ГВС) |  | 0,135 | 0,020 | 0 |  |  |
| мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,567 | 0 | 0 |  |  |
| мкр. Дальний (ПАО "Т Плюс") (сети ГВС) |  | 0,040 | 0 | 0 |  |  |
| мкр. УРМЗ (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 1,288 | 0,414 | 0 |  |  |
| мкр. Озёрный (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,066 | 0 | 0 |  |  |
| пст. Седью (ПАО "Т Плюс") (сети отопления) |  | 0,060 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по УФ АО "Коми тепловая компания" | 30,767 | 2,011 | 0,221 |  |  |
| г. Ухта (тепловые сети) | ООО "АИСТ" | 0,14 | 0 | 0 |  |  |
| г. Ухта (сети ГВС) |  | 0,14 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по ООО "АИСТ" | 0,28 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| п. Ярега | ООО "Сосногорская Тепловая Компания" | 5,908 | 1,24 | 0,134 | до 01.09.2022 |  |
| г. Ухта, ул. Чернова-16а |  | 1,723 | нет данных | По результатам гидравлических испытаний по окончании отопительного | до 01.09.2022 |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | периода 2022-2023 гг. |  |  |
| п. Нижний Доманик (тепловые сети) |  | 1,125 | нет данных | По результатам гидравлических испытаний по окончании отопительного периода 2022-2023 гг. | до 01.09.2022 |  |
| Итого по ООО "СТК" | 8,756 | 1,240 | 0,134 |  |  |
| г. Ухта, мкр. УРМЗ | ООО "Сервис-Т" | 1,113 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по ООО "Сервис-Т" | 1,113 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| г. Ухта, ст. Ветлосян | Воркутинский территориальный участок Северной дирекции по теплоснабжению СП Центральной дирекции по теплоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 3,658 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по ОАО "РЖД" (СевДТВу) | 3,658 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| г. Ухта | Филиал АО "Комиавиатранс" "Аэропорт Ухта" | 1,50 | 0,80 | 0,00 |  |  |
| Итого по Филиалу АО "Комиавиатранс" "Аэропорт Ухта" | 1,50 | 0,80 | 0,00 |  |  |
| Итого по МОГО "Ухта" | 268,05 | 6,60 | 2,90 |  |  |
| Примечание: Протяженность тепловых сетей, подлежащих замене, может быть скорректирована по результатам гидравлических испытаний сетей по окончании отопительного периода 2021-2022 г.г. |
| *Учитываются тепловые сети и сети ГВС (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности |  |

__________________________________________

Приложение № 7

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 – 2023 годов

Подготовка и замена

водопроводных сетей

к отопительному сезону 2022 – 2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Полная протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко Сырочай, п.Дежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный, п.Ветлосян, п.Дальний) | МУП «Ухтаводоканал» | 253,55 | 25,06 | 1,51 | до 31.12.2021 |  |
| пгт. Водный |  | 11,59 | 8,8 | 0,45 | до 31.12.2021 |  |
| пгт. Боровой |  | 23,89 | 12,6 | 0,10 | до 31.12.2021 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 16,03 | 5,54 | 0,15 | до 31.12.2021 |  |
| пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик |  | 56,86 | 19,32 | 0,45 | до 31.12.2021 |  |
| пст. Гердъель |  | 0,8 | 0,51 | 0,10 | до 31.12.2021 |  |
| пст. Кэмдин |  | 3,34 | 0 | 0,10 | до 31.12.2021 |  |
| пст. Седью |  | 11,27 | 5,93 | 0,01 | до 31.12.2021 |  |
| пст. Тобысь |  | 3,25 | 1,62 | 0,10 | до 31.12.2021 |  |
| д. Лайково |  | 2,74 | 0,2 | 0,01 | до 31.12.2021 |  |
| ИТОГО: |  | 383,32 | 79,58* | 2,98 |  |  |

* - Протяженность ветхих водопроводных сетей с учетом окончания срока службы в зависимости от материалов

_________________________________________

Приложение № 8

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка и замена

канализационных сетей

к отопительному сезону 2022 – 2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Полная протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Факт (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ухта ( мкр.Югэр, мкр.Бельгоп, местечко Сырочай, п.Дежнево, п. Озерный, мкр.УРМЗ, п.Подгорный, п.Ветлосян, п.Дальний) | МУП "Ухтаводоканал" | 212,03 | 77,12 | 0,01 | до 31.12.2022 |  |
| пгт. Водный |  | 12,24 | 8,99 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пгт. Боровой |  | 11,4 | 1,02 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пгт. Шудаяг |  | 22,36 | 2,12 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пгт. Ярега, в т.ч. п.Нижний Доманик |  | 19,64 | 9,32 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пст. Гердель |  | 0 | 0 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пст. Кэмдин |  | 0 | 0 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пст. Седью |  | 12,15 | 1,17 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| пст. Тобысь |  | 1,63 | 0,16 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| д. Лайково |  | 0 | 0 | 0,00 | до 31.12.2022 |  |
| ИТОГО: |  | 291,45 | 99,9* | 0,01 |  |  |
| * Протяженность ветхих канализационных сетей с учетом окончания срока службы в зависимости от материалов |  |  |

_____________________________________

Приложение № 9

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2022-2023гг.

(муниципальный, государственный, ведомственный, кооперативный, ТСЖ, а также частные домостроения, которым осуществляется

предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и водоснабжению предприятиями и организациями всех форм собственности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | План (тыс.м2)* | Факт (тыс.м2)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| пгт. Водный, пст. Гэрдъель, пст. Веселый Кут | ООО "УК Домсервис" | 129,059 |  |
| пгт. Шудаяг | ООО "Приоритет" | 53,993 |  |
| пгт. Ярега | ООО "Движение" | 143,479 |  |
| г Ухта, пгт. Боровой, Водный, пгт. Шудаяг, пгт. Ярега, пст.Тобысь, пст. Седью, пст. Кэмдин, пст. Нижний Доманик, с. Кедвавом, д. Лайково | МУП "Ухтасервис" МОГО "Ухта" | 243,633 |  |
| г. Ухта | ООО "Ремонт и Услуги" | 111,433 |  |
|  | ООО "УК Техстрой" | 249,718 |  |
|  | ООО "Стабильность" | 46,782 |  |
|  | ООО УК "Март" | 287,357 |  |
|  | ООО "СМУ №13" | 135,405 |  |
|  | Филиал "УХТАЖИЛФОНД" ООО "Региональный оператор Севера" | 98,670 |  |
|  | ООО "Ухтинская управляющая компания" | 258,245 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО "Гермес" | 8,164 |  |
|  | ООО "УУК" | 21,406 |  |
|  | ООО "УК "Родная" | 227,978 |  |
|  | ООО "УК "Идеал" | 192,912 |  |
|  | ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ" | 62,301 |  |
|  | ООО "Управдом" | 146,297 |  |
|  | ООО "Диалог" | 32,140 |  |
|  | ТСЖ, ТСН | 99,330 |  |
|  | НСУ | 7,267 |  |
| Итого по МОГО "Ухта" | 2 555,568 |  |
| *Данные в приложении должны соответствовать данным, предоставляемых в отчете 1-ЖКХ(зима) срочная |
| В таблице учитываются все жилые дома, включенные в планы подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях, т.е. которым осуществляется предоставление коммунальных услуг предприятиями и организациями всех форм собственности, включая частные домостроения. |

________________________________________

Приложение № 10

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План

ликвидации нерентабельных коммунальных котельных в 2022 году

| Наименование поселения | Эксплуатирующее предприятие, наименование (номер) котельной | Перевод подключенных потребителей* | Срок исполнения | Факт исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

*- на электроотопление; подключение к другой котельной (номер котельной); установка индивидуальных отопительных приборов

__________________________________________________

Приложение № 11

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План

создания резерва материалов и оборудования для ликвидации возможных аварийных ситуаций

на объектах жизнеобеспечения в отопительном сезоне 2022-2023 гг.

| Наименование предприятия | Планируемый объем резерва (тыс.руб) | Сроки создания | Факт создания (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | 3869,78 | 12.11.2022 |  |
| Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" | 363,00 | 01.09.2022 |  |
| ООО "АИСТ" | 63,00 | 01.09.2022 |  |
| ООО "Сосногорская Тепловая Компания" | 320,00 | до 15.11.2022 |  |
| ООО "Сервис-Т" | 100,00 | 15.01.2022 | 100,00 |
| МУП "Ухтаводоканал" | 0,00 | 2022г. | 0,00 |
| МКП "Ухтаспецавтодор" | 1827,30 | сформирован | 1827,30 |
| ООО "УК "Идеал" | 200,00 | 01.01.2022 | 200,00 |
| ООО "СМУ №13" | 157,327 | до 01.09.2022 |  |
| ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ" | 117,50 | до 01.09.2022 |  |
| ООО "Приоритет" | 150,00 | 01.11.2022 |  |
| ООО "Движение" | 130,00 | до 01.09.2022 |  |
| ООО "Стабильность" | 45,00 | 01.04.2022 |  |
| ООО "УК Техстрой" | 20,00 | сформирован | 20,00 |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | 135,00 | сформирован | 135,00 |
| ООО "Управдом" | 48,00 | сформирован | 48,00 |
| ООО "УУК" | 20,00 | сформирован | 20,00 |
| ООО УК "Март" | 900,00 | 01.09.2022 |  |
| ООО "Ремонт и Услуги" | 154,00 | 01.09.2022 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО "Диалог" | 300,00 | 2022 г. | 300,00 |
| ООО УК "Родная" | 255,00 | 01.02.2022-01.09.2022г. |  |
| ООО "УК Домсервис" | 151,00 | июнь-август 2022 г. |  |
| МУП "Ухтасервис" | 50,00 | 2 суток | 50,00 |
| ООО "Гермес" | 200,00 | апрель-июнь 2022г. |  |
| Итого по МОГО "Ухта" | 9 575,907 |  |  |
| В МУП "Ухтаводоканал" имеется резерв материалов и оборудования для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях, находящихся в хозяйственном ведении предприятия (номенклатура объектового режима материальных ресурсов утверждена Приказом №261-о от 05.10.2010г.). Факт создания резерва в тыс. руб. не представляется возможным ввиду того, что расчетный счет предприятия заблокирован обязательными платежами и исполнительными листами более трех лет - с 19.01.2019 года по настоящее время. |

___________________________________

Приложение № 12

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План

приобретения и установки на объектах жизнеобеспечения

резервных источников электроснабжения

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

| Наименование муниципального поселения | Объект жизнеобеспечения | Мощность (кВт) | Срок исполнения | Ответственный за приобретение и установку (эксплуатирующее предприятие, администрация) | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МОГО "Ухта" | котельная мкр. Подгорный, ул. Кольцевая, 24-А | 200 | 2022 г. | Ухтинский филиал АО "Коми тепловая компания" |  |

_____________________________________

Приложение № 13

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Потребность в топливе для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2022-2023 гг.

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Годовая потребность в топливе* |
| --- | --- |
|  | Уголь, в том числе | Мазут (тонн) | Нефть (тонн) | Дрова (м3) | Щепа (м3) | Топливные брикеты (тонн) | Пеллеты (тонн) | Прочее** (тонн) |
|  | Д КОМ (тонн) | ДПК (тонн) | ДОМ (тонн) | ГЖО КОМ (тонн) | ГЖО ОМСШ (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | - | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | - |
| УФ АО "КТК" котельная ст. Тобысь | - | 570,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УФ АО "КТК" котельная ст. Ярега | - | 318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 888,40 |  |  |  | 5,33 |  |  |  |  |  |  |
| *Указывается запас топлива, необходимый на весь отопительный период |
| **Для каждого вида топлива создается отдельная графа |

___________________________________

Приложение № 14

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План создания запаса угля на начало ОЗП для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2022-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  | (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Марка угля | Необходимо поставить до 01.09.22г. | Остаток прошлого сезона | Поставка по месяцам | факт поставки на 01.09.22г. |
|  |  |  |  | май | июнь | июль | август |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| котельная ст. Тобысь | ДПК | 86,00 | 0,00 | - | - | - | 95,00 |  |
| котельная ст. Ярега | ДПК | 42,00 | 0,00 | - | - | - | 45,00 |  |
| ИТОГО |  | 128,00 | 0,00 |  |  |  | 140,00 |  |

____________________________________________________

Приложение № 15

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План создания запаса мазута (нефти) для котельных коммунального назначения

на отопительный сезон 2022-2023 гг.

|  |  |  |  |  |  |  | (тонн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Мазут* (нефть, дизельное топливо) | Необходимо поставить до 01.09.22г. | Остатки прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.22г. |
|  |  |  |  | июнь | июль | август |  |
| УТС Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" | Мазут М 100 | 0 | 1261,214 | 1212 | 1212 | 1212 |  |
| Таблица заполняется в соответствии с заданием по подготовке к началу отопительного периода (на 30 суток по жидкому топливу). Если местные органы власти устанавливают другие нормативы, то данные указываются в соответствии с ними, но внизу делается примечание с указанием сроков, на которые планируются запасы топлива, номер, дата и наименование документа. |
| *Данные по мазуту, нефти и диз. топливу заполняются отдельно на каждый вид топлива. |

______________________________________

Приложение № 16

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

План создания запаса дров (щепы) на начало ОЗП

для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2022-2023 гг.

(куб. м)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.22г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.22г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |

__________________________________

Приложение № 17

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022- 2023 годов

План создания запаса топливных брикетов (пеллетов) на начало ОЗП

для котельных коммунального назначения на отопительный сезон 2022-2023 гг.

(тонн)

| Наименование коммунального потребителя (предприятие ЖКХ, администрация поселения) | Необходимо поставить до 01.09.22г. | Остаток прошлого сезона | Создание запасов по месяцам | факт поставки на 01.09.22г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь | июль | август |  |

_________________________________________

Приложение № 18

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка и ремонт газопроводных сетей

к отопительному сезону 2022 – 2023 гг.

| Наименование муниципального поселения | Наименование газопровода, параметры рабочей среды, материал. | Собственник сетей и объектов | Эксплуатирующее предприятие (Подрядчик) | Общая протяженность газопровода (км) | План по кап. ремонту (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Исполнение (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| г. Ухта | - | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | 348,4 | 0,0871 | 0,0871 | 31.08.2022 | - |
| мкр. Дежнево |  |  |  |  | - |  |  |  |
| мкр. Озерный |  |  |  |  | - |  |  |  |
| мкр. УРМЗ |  |  |  |  | - |  |  |  |
| мкр. Подгорный |  |  |  |  | - |  |  |  |
| мкр. Дальний |  |  |  |  | 0,0038 |  |  |  |
| мкр. Югэр |  |  |  |  | - |  |  |  |
| мкр. Ветлосян |  |  |  |  | - |  |  |  |
| пгт. Водный | - |  |  | 15,75 | 0,0221 | 0,0221 | 31.08.2022 | - |
| пгт. Боровой | - |  |  | 8,36 | - | - | - | - |
| пгт. Шудаяг | - |  |  | 15,06 | 0,0302 | 0,0302 | 31.08.2022 | - |
| пгт. Ярега | - |  |  | 36,22 | - | - | - | - |
| пст. Нижний Доманик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пст. Гэрдъель | - |  |  | 6,81 | - | - | - | - |
| пст. Веселый Кут | - |  |  | 3,66 | - | - | - | - |
| пст. Кэмдин | - |  |  | 6,31 | - | - | - | - |
| пст. Седью |  |  |  | 11,52 | 0,0147 | 0,0147 | 31.08.2022 | - |
| пст. Тобысь | не газифицирован |
| пст. Кедва | не газифицирован |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Лайково |  | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | 2,94 | - | - | - |  |
| д. Гажаяг | не газифицирован |
| д. Изваиль | не газифицирован |
| д. Поромес | не газифицирован |
| Итого АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | 455,03 | 0,1579 | 0,1541 |  |  |
|  | Распределительный, Р=3-6 кгс/см2, сталь 10, сталь 20 | УТС Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» | УТС Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" | 0,714 | нет | нет |  |  |
| Итого УТС Филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» | 0,714 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Ухта-Войвож | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО "Ухта" | Переданы в оперативное управление МУ "УЖКХ" администрации МОГО "Ухта". Заключены договоры на техническое обслуживание, ремонт и аварийное обслуживание с АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" | 102,215 | - | - | 31.12.2022 |  |
| г. Ухта | - |  |  | 2,473 | - | - |  |  |
| пгт. Ярега | - |  |  | 2,443 | - | - |  |  |
| пгт. Шудаяг | - |  |  | 0,130 | - | - |  |  |
| пгт. Боровой | - |  |  | 0,248 | - | - |  |  |
| пст. Седъю | - |  |  | 0,332 | - | - |  |  |
| пст. Кэмдин | - |  |  | 0,154 | - | - |  |  |
| Итого КУМИ администрации МОГО "Ухта" | 107,995 | 0,000 | 0,000 |  |  |
| Итого по МОГО "Ухта" | 563,739 | 0,158 | 0,154 |  |  |

_____________________________________

Приложение № 19

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка

трансформаторных подстанций

к отопительному сезону 2022-2023 гг.

(согласно годовой производственной программы)

| Наименование муниципального поселения ( адрес) | Собственник | Эксплуатирующее предприятие | Уровень напряжения | План (ед). | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| г. Ухта, ул. Чернова, 16а | ООО "Сосногорская Тепловая Компания" | ООО "Сосногорская Тепловая Компания" | 6/0,4 кВ | 1 | до 01.09.2022 |  |
| МОГО "Ухта" | ПАО "Россети Северо-Запад" | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 6/10 кВ | 18 | 30.09.2022 |  |
| КТП №78 в г. Ухта | АО "ККТ" | АО "ККТ" | 10/0,4 кВ | 1 | декабрь 2022 |  |
| КТП №935 в г. Ухта, п. Тобысь | АО "ККТ" | АО "ККТ" | 10/0,4 кВ | 1 | декабрь 2022 |  |
| ТП №153 (ПРЦ), РК, г. Ухта, ул. Авиационная, 18 | АО "ККТ" | АО "ККТ" | 6/0,4 кВ | 1 | декабрь 2022 |  |
| ТП №170, РК, г. Ухта, ул. Авиационная, 18 | АО "ККТ" | АО "ККТ" | 10/0,4 кВ | 1 | декабрь 2022 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 20 |  |  |

____________________________________________

Приложение № 20

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Подготовка и замена

электрических сетей

к отопительному сезону  2022 – 2023 гг.

(не зависимо от ведомственной принадлежности)

| Наименование муниципального поселения | Эксплуатирующее предприятие | Полная протяженность сетей (км) | Всего ветхих сетей (км) | План по замене (км) | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МОГО "Ухта" | Производственное отделение "Центральные электрические сети" филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в Республике Коми | 1007,961 | - | 7,86 | 30.09.2022 |  |
| МОГО "Ухта" ВЛ-10кВ оп.63/2 ВЛ-10кВ ПС "Западная" яч.48-КТП 932 | АО "ККТ" | 0,3 | 0,3 | 0,30 | декабрь 2022 |  |
| МОГО "Ухта" ВЛ-10кВ от НПС к ТП-662 №9 | АО "ККТ" | 4,20 | 0,5 | 0,50 | декабрь 2022 |  |
| ИТОГО |  | 1012,16 |  | 8,36 |  |  |

__________________________________

Приложение № 21

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Наличие аварийно-восстановительных и

ремонтных бригад на предприятиях МОГО «Ухта»

| Предприятие | Количество бригад (ед.) | Количество человек (ед.) | Количество техники (ед.) | Специализация | Сроки формирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| УТС Филиала "Коми" ПАО "Т Плюс" | 4 | 15 | 7 | Ремонт ТМО, ТС | 2 часа |
| СЦ "Ярегаэнергонефть" УРУ ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 2 | 28 | 2 | Механик - 2 чел., Мастер - 5 чел. Слесарь-ремонтник - 13 чел. Электросварщик - 7 чел. Огнеупорщик - 1 чел. | круглосуточный режим работы |
| ООО СТК", г. Ухта, котельная, ул. Чернова-16а | 1 | 5 | - | слесарь АВР, сварщик, электрик | сформирована |
| ООО "СТК", тепловые сети пгт. Ярега, пст. Нижний Доманик | 1 | 5 | 1 | слесарь АВР, сварщик, электрик | сформирована |
| МУП "Ухтаводоканал" г.Ухта | 2 | 8 | 4 | водоснабжение | 2022 |
| МУП "Ухтаводоканал" г.Ухта | 2 | 6 | 4 | канализация | 2022 |
| МУП "Ухтаводоканал" пгт. Ярега | 1 | 4 | 1 | водоснабжение, канализация | 2022 |
| МУП "Ухтаводоканал" пгт. Шудаяг | 1 | 4 | - | водоснабжение, канализация | 2022 |
| МУП "Ухтаводоканал" пгт. Водный | 1 | 4 | 1 | водоснабжение | 2022 |
| МУП "Ухтаводоканал" пгт. Водный | 1 | 3 |  | канализация | 2022 |
| АО филиал "Газпром газораспределение Сыктывкар" в г. Ухте | 1 | 24 | 4 | Аварийная газотехническая команда | "Ч" + мин. Ч +6 |
| АК "ККТ" | 2 | 8 | 4 | электроснабжение | 1 час |
| ООО "Сервис-Т" | 1 | 3 | 1 | аварийно-восстановительные работы | 15.01.2022 |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "УК "Идеал" | 5 | 10 | 5 | все отрасли | 01.01.2022 |
| ООО "СМУ №13" | 2 | 14 | 4 | аварийно-восстановительная, с выполнением ремонтных работ | сформирована |
| ООО "ЖИЛТЕХКОНТРОЛЬ" | 2 | 14 | 4 | аварийно-восстановительная, с выполнением ремонтных работ | сформирована |
| ООО "Приоритет" | 2 | 11 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "Движение" | 4 | 4 | 2 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| ООО "Стабильность" | 4 | 12 | 2 | АВР УК | сформирована |
| ООО "УК Техстрой" | 1 | 2 | 1 | слесарь-сантехник, электромонтер | 1-2 суток |
| ООО "Ухтинская управляющая компания" | 1 | 4 | 1 | слесарь-сантехник, электромонтер | 1-2 суток |
| ООО "Управдом" | 1 | 3 | 1 | слесарь-сантехник, электромонтер | 1-2 суток |
| ООО "УУК" | 1 | 2 | 1 | слесарь-сантехник, электромонтер | 1-2 суток |
| ООО УК "Март" | - | 34 | 16 | слесарь-сантехник – 14 чел., электрик – 4 чел., сварщик – 3 чел., высотник – 2 чел., отделочник – 5 чел., рабочие по обслуживанию МКД – 6 чел. | круглосуточно |
| ООО "Ремонт и Услуги" | 1 | 16 | 4 | ремонт жилого фонда | 01.05.2022 |
| ООО "Диалог" | 1 | 4 | - | управление жилым фондом | 2022 |
| ООО УК "Родная" | 3 | 6 | 3 | Электрика, инженерные системы, строительные конструкции МКД |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "УК Домсервис" | 1 | 5 | 1 | обслуживание жилфонда | круглосуточно |
| МУП "Ухтасервис" | 1 | 6 | 1 | внутридомовые инженерные сети | сформирована |
| ООО "Гермес" | 1 | 2 | - | слесарь-сантехник, плотник | круглосуточно |
| Примечание: |  |  |  |  |  |
| ТМО - тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |
| ТС - тепловые сети |  |  |  |  |  |
| Расчет численности персонала и техники ведется с учетом персонала аварийно-диспетчерских служб предприятий. |

___________________________________

Приложение №22

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Оценка готовности резервных

источников электроснабжения

| № п.п. | Место размещения | Стационарный\ передвижной | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2022г № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ухтинский район, пст. Боровой, Ухтинские тепловые сети | стационарный | ЭД 315 Т-Т 400-1 РН | 600 | 315 | Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" тел.: (8212) 28-42-59, |  |
| 2 | Ухтинский район, пст. Седью, Ухтинские тепловые сети | стационарный | ЭД 200-Т-400-2РК | 600 | 200 | Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" тел.: (8212) 28-42-59, |  |
| 3 | Ухтинский район, Напоро-добавочная станция 5, Ухтинские тепловые сети | стационарный | ЭД 100С-Т400-1Р | 600 | 100 | Филиал "Коми" ПАО "Т Плюс" тел.: (8212) 28-42-59, |  |
| 4 | котельная пст. Тобысь | передвижной | АДА 25-Т400 РА2 Lester Retter | 60 | 25 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |
| 5 | котельная пгт. Ярега, ул. Привокзальная | передвижной | АДА 16-Т400 РЯ YANMAR "Вепрь" | 25 | 16 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |
| 6 | котельная пгт. Водный, ул. Советская, 1 | передвижной | ЭД-315 Т400-1РП | 600 | 400 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |
| 7 | котельная пст. Гэрдъель, ул. Центральная, 5-А | стационарный | АД-30-Д-54А | 60 | 30 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | котельная мкр. Югэр, Югэрское шоссе, 12 | передвижной | АД-160-Т/400 | 250 | 160 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |
| 9 | котельная мкр. Дежнево, ул. Дежнева, 35 | передвижной | ЭД 30-Т 400 1Р ПМ6 | 60 | 30 | УФ АО "КТК" тел.: 74-72-60 |  |
| 10 | МДОУ "Детский сад № 36", 169341, РК, г. Ухта, пст. Кэмдин, д. 66 | стационарный | Электроагрегат бытовой АБП «Вепрь» | бензин, 25 | 6 | Попова Евгения Юрьевна, 79-51-43 | готов |
| 11 | МОУ "СОШ №31", 169341, РК, г. Ухта, пст.Кэмдин, д.44 | стационарный | Электроагрегат бытовой АБП «Вепрь» 2,2-230 | бензин, 25 | 2,5 | Семкина Ольга Николаевна, 79-51-87 | готов |
| 12 | МОУ «СОШ №32», РК, 169337, г. Ухта, с. Кедвавом, ул. Школьная, д.1 | передвижной | АД60С-Т400-Р | дизель, 100 | 60 | Сас Марта Алексеевна, 79-60-17 | готов |
| 13 | г.Ухта, ул. Авиационная,18 | стационарный | АД-50 | дизель, 250 | 50 | АО "Комиавиатранс" | постоянная готовность |
| 14 | г.Ухта, ул. Авиационная,18 | стационарный | OLYMPLAW GEP65 | дизель, 300 | 48 | АО "Комиавиатранс" | постоянная готовность |
| 15 | г.Ухта,Строительная 5 | передвижная | ЭД200-Т400-1РП | 800 | 200 | ПО "ЦЭС" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" Найман В.Э. 89121846640 |  |
| 16 | г.Ухта,Строительная 5 | погружная | ЭД100-Т400-1РП | 200 | 100 | ПО "ЦЭС" филиал ПАО "Северо-Запада" Найман В.Э. 89121846640 |  |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | г.Ухта,Строительная 5 | погружная | АД-30 Т400-М2, ЯАЗ-204 | 90 | 30 | ПО "ЦЭС" филиал ПАО "Россети Северо-Запад" Найман В.Э. 89121846640 |  |
| 18 | г.Ухта, ул. Моторная, д.10 | передвижной | ДГ АД-200-Т400 | 600 | 200 | АО "ККТ", 88216785002 |  |
| 19 | г.Ухта, ул. Моторная, д.10 | передвижной | ДГ 30 | 120 | 30 | АО "ККТ", 88216785002 |  |

_______________________________

Приложение № 23

к комплексному плану мероприятий по подготовке

объектов жилищно-коммунального хозяйства МОГО «Ухта»

к работе в зимних условиях 2022 - 2023 годов

Оценка готовности обособленных

источников электроснабжения

| № п.п. | Место размещения | Количество потребителей, присоединенная нагрузка | Марка (модель) | Топливо, объем бака (л) | Мощность (кВт) | Собственник / контактные телефоны | Акт проверки готовности на 01.09.2022 г. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_______________________________________