| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 01 августа 2022 г. |  |  |  | № | 1616 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.08.2015            № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в связи с внесением изменений в план мероприятий по приведению качества воды в соответствие требованиям к централизованной системе водоснабжения на территории МОГО «Ухта» на 2020-2026 годы, включенный в инвестиционную программу МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.08.2015                  № 1799 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы» (далее - постановление) изменение следующего содержания:

В Техническом задании на разработку инвестиционной программы МУП «Ухтаводоканал» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2014-2024 годы, утвержденным постановлением (приложение):

1.1. Подпункт 11.1 пункта 11 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«11.1. План мероприятий по приведению качества воды в соответствие требованиям к централизованной системе водоснабжения на территории МОГО «Ухта» на 2020-2026 годы.

2

| № п/п | Название мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Источники финансирования и перечень необходимых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Приведение качества питьевой воды в соответствие требованиям СанПиН |  |  |  |  |
| - Подземный водозабор Сирачой |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрение системы очистки воды путем аэрации и фильтрации от железа и бора | 30.12.2026 года | Начальник СП «ВСиС» Бобровская И.Р. Начальник Испытательной Лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП «УВК». Перечень работ: - разработка схемы очистки воды; - подбор оборудования станции водоочистки; - приобретение оборудования и его монтаж; - опытно-промышленная эксплуатация и ввод. |
| 1.2. Подземный водозабор Седью |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Внедрение системы умягчения очистки воды | 30.12.2023 года | Начальник СП «ВСиС» Бобровская И.Р. Начальник Испытательной лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП «УВК» Перечень работ: - приобретение и установка ионообменного фильтра - опытно - промышленная эксплуатация и ввод - приобретение пиролюзита для загрузки фильтров. |
| 1.3. Водозабор Пожня-Ель |  |  |  |  |
| 1.3.1. | По объекту «Строительство станции водо-очистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в Пожня-Ель, г. Ухта» | с 2019 по 2024 годы | Начальник МУ УКС А.А. Мишин | Средства бюджета РФ, Республики Коми и МОГО «Ухта» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Перечень работ: - актуализация ПСД 2014 года, - государственная экспертиза проекта; - строительство объекта. |

3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. Водозабор Тобысь |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Внедрение системы очистки воды (обезжелезивание) | 30.12.2022 года | Начальник СП «Южный» Проскуряков А.А. Начальник Испытательной лаборатории Колосова Е.Н. | Тариф на водоснабжение МУП «УВК» Перечень работ: - приобретение и установка дополнительной аэрационной колонны и фильтра с блоком управления для загрузки кварцевым песком в павильоне скважины; - опытно - промышленная эксплуатация и ввод. |
| 2. Исключение аварийных ситуаций по изношенным магистральным водоводам и квартальным сетям |  |  |  |  |
| 2.1. Магистральные водоводы водозабора Пожня Ель |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального водовода Д 800 мм протяжённостью 11,2 км (1-я нитка) от водозабора Пожня-Ель до камеры за ж/д путями Воркута –Моск-ва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при нормативном сроке 25 лет). | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ. | Администрация МОГО «Ухта» И.о. директора МУП «Ухтаводоканал» С.М. Яхин | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП «Ухтаводоканал». |
| 2.1.2. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального стального водовода Д 700 мм протяженностью 11,2 км от водозабора Пожня-Ель до камеры за ж/д путями Воркута – Москва (с момента ввода в эксплуатацию прошло 28 лет при нормативном сроке 25 лет). | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ. | Администрация МОГО «Ухта» И.о. директора МУП «Ухтаводоканал» С.М. Яхин | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 11,2 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП «Ухтаводоканал». |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Реконструкция (капитальный ремонт) магистрального ст. водовода Д 600 мм протяженностью 2,5 км в 2 нитки от камера у ж/д Воркута –Москва до ул. Школьная д.1 (с момента ввода в эксплуатацию прошло 50 лет при нормативном сроке 25 лет). | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов будет представлен график выполнения работ. | Администрация МОГО «Ухта» И.о. директора МУП «Ухтаводоканал» С.М. Яхин | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы 5 км Д=600 мм, работы может выполнить за счет своих средств МУП «Ухтаводоканал». |
| 2.1.4. | Реконструкция (капитальный ремонт) сборных стальных водоводов водозабора Пожня-Ель Д 300, 500 и 600 мм (с момента ввода в эксплуатацию прошло более 30 лет при нормативном сроке 25 лет). | С момента выделения бюджетных средств на приобретение материалов возможно составить график выполнения работ. | Администрация МОГО «Ухта» И.о. директора МУП «Ухтаводоканал» С.М. Яхин | Необходимы бюджетные средства на приобретение задвижек и полиэтиленовой трубы общей протяженностью около 13,5 км Д 200, 300, 400, 600 мм. Работы может выполнить за счет своих средств МУП «Ухтаводоканал». |
| 2.2. Капитальный ремонт водопроводных сетей |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Ежегодно по плану | Начальники СП «ВСиС», СП «Южный», СП «ПВКХ», СП «РСО» | Тариф на водоснабжение МУП «УВК». Замена ветхих и аварийных участков водопроводной сети. |
| 3. Организация резервного питьевого водоснабжения |  |  |  |  |
| 3.1. для пгт. Ярега в связи с развитием Ярегского месторождения |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработать проект и выполнить прокладку водовода от водозабора Пожня-Ель до пос. Ярега Д=300 мм протяженностью около 20 км | С момента выделения бюджетных средств на проектирова-ние и строительство объекта будет разработан график выполнения работ. | Администрация МОГО «Ухта» И.о. директора МУП «Ухтаводоканал» С.М. Яхин | Это позволит сократить подачу речной воды в период паводка с речки Лунь-Вож, сократить использование реагентов, применяемых для снижения цветности и железа в воде лесной речки Лунь-Вож, серьезно превышающих требования к качеству питьевой воды, и тем самым, улучшить качество питьевого водоснабжения пгт. Ярега и при этом иметь еще и альтернативное водоснабжение. Необходимо бюджетное финансирование для разработки проекта и строительства водовода. |

5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Выполнение требований № 416-ФЗ по нецентрализованному водоснабжению |  |  |  |  |
| 4.1. Организация питьевого водоснабжения для жителей деревень Гажа-Яг и Изваиль |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение всесезонной водовозки для подвоза питьевой воды | 2020 год | Администрация МОГО «Ухта» | Организация подвоза питьевой воды по графику. |
| 4.2. Организация контроля качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, используемых населением на территории МОГО «Ухта» |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Определить перечень нецентрализован-ных источников водоснабжения, используемых населением на территории МОГО «Ухта» и организовать по ним контроль качества воды на соответствие требованиям к питьевой воде не реже одного раза в квартал | с 2020 года | Администрация МОГО «Ухта» | Результаты контроля качества воды нецентрализованных источников водоснабжения ежеквартально доводить до сведения населения МОГО «Ухта» |

__________________________».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

И.о. главы МОГО «Ухта» - руководителя

администрации МОГО «Ухта»                                                                   П.П. Артемьев