| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УХТА» |  |  | «УХТА» КАР КЫТШЛÖН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПОСТАНОВЛЕНИЕ # ШУÖМ |  |  |  |  |  |  |
| 14 марта 2023 г. |  |  |  | № | 584 |  |
| г.Ухта, Республика Коми |  |  |  |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта»                                            от 10 февраля 2021 г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

В соответствии с Порядком разработки, корректировки, мониторинга, контроля реализации и оценки эффективности муниципальных программ  МОГО «Ухта», утвержденным постановлением администрации                       МОГО «Ухта» от 07 сентября 2020 г. № 2368, Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МОГО «Ухта», утвержденными постановлением администрации МОГО «Ухта»                              от 04 августа 2020 г. № 1961, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации МОГО «Ухта»                            от 10 февраля 2021г. № 270 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) изменения следующего содержания:

1.1. Позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | - Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству, тыс. кв. м; - Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию, %; - Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных, км; - Количество отловленных животных без владельцев, ед.; - Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; - Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, %; - Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы, %; - Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед.; - Количество реализованных проектов по благоустройству территорий, ед.; - Количество реализованных народных проектов, ед.; - Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации, %; - Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации, %; - Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды», ед. |
| --- | --- |

».

1.2. Позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

| Объемы финансирования Программы | год | Средства федерального бюджета (руб.) | Средства республиканского бюджета (руб.) | Средства местного бюджета (руб.) | Средства от приносящей доход деятельности (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2021 | 30 942 686,18 | 24 099 766,92 | 434 591 809,28 | 0,00 | 489 634 262,38 |
|  | 2022 | 30 546 798,30 | 30 290 842,70 | 397 121 454,32 | 0,00 | 457 959 095,32 |
|  | 2023 | 28 723 460,55 | 32 493 529,45 | 345 053 596,17 | 0,00 | 406 270 586,17 |
|  | 2024 | 32 315 143,67 | 33 524 328,33 | 346 445 949,00 | 0,00 | 412 285 421,00 |
|  | 2025 | 0,00 | 33 524 328,00 | 346 998 337,00 | 0,00 | 380 522 665,00 |
|  | Итого: | 122 528 088,70 | 153 932 795,40 | 1 870 211 145,77 | 0,00 | 2 146 672 029,87 |

».

3

1.3. Таблицу 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Таблицу 5 «Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми» Программы изложить в редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта».

Глава МОГО «Ухта» - руководитель

администрации МОГО «Ухта»                                                  М.Н. Османов

Приложение № 1

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2023 г. № 584

«Таблица 1

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию ИМ: Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных |
| 2. | 1.2. Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 21.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию |
| 3. | 1.3. Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ1: Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию ИМБТ, ИМ: Количество отловленных животных без владельцев |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 4. | 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2025 | ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ИРП, ИМБТ, ИМ: Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды ИРП, ИМБТ, ИМ: Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках Программы ИРП, ИМБТ, ИМ: Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий |
| 5. | 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий ИМБТ, ИМ: Количество реализованных народных проектов |
| 6. | 2.3. Развитие общественных пространств | МУ «УЖКХ» | 01.07.2021 | 31.12.2023 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий ИМ: Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации |
| 7. | 2.4. Создание привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | 01.01.2023 | 31.12.2026 | ИЦ: Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству ИЗ2: Количество реализованных проектов по благоустройству территорий ИМ: Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| 8. | 3.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЗ3: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |
| 9. | 3.2. Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | 01.01.2021 | 31.12.2026 | ИЗ3: Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» |

______________________».

Приложение № 2

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2023 г. № 584

«Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направленность |  | Принадлежность |  | Значения индикатора (показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 (факт) |  | 2020 (оценка) |  |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Площадь территории МОГО «Ухта», на которой проведены мероприятия по благоустройству | тыс. кв.м. |  |  | ИЦ |  | 184,55 |  | 196,78 |  |  | 237,15 | 239,52 |  | 241,92 |  | 244,34 |  | 246,78 |  | 249,25 |  | МУ «УЖКХ» |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Доля площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», в отношении которой заключены муниципальные контракты (договоры) по ее содержанию, в общей площади территорий общего пользования МОГО «Ухта», подлежащей содержанию | % |  |  |  | ИЗ1 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | МУ «УЖКХ» |
| 3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км |  |  |  | ИМ |  | 119,9 |  | 120,1 | 120,1 |  |  | 121,9 |  | 122,0 |  | 122,1 |  | 122,2 |  | 122,3 | МУ «УЖКХ» |
| 4. | Количество отловленных животных без владельцев | ед. |  |  |  | ИМБТ, ИМ |  | - |  | - | - |  |  | - |  | 89 |  | 88 |  | 87 |  | 86 | МУ «УЖКХ» |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  |  | ИРП, ИМБТ, ИМ |  | 14 |  | 12 |  |  | 24 | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 6. | Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды | % |  |  | ИРП, ИМБТ, ИМ |  | 9 |  | 12 |  |  | 15 | 20 |  | 25 |  | 30 |  | - |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 7. | Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы | % |  |  | ИРП, ИМБТ, ИМ |  | - |  | - |  |  | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 8. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | ед. |  |  | ИРП, ИМБТ, ИМ |  | - |  | - |  |  | 2 | 4 |  | 4 |  | 4 |  | - |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 9. | Количество реализованных проектов по благоустройству территорий | ед. |  |  | ИЗ2 |  | 14 |  | 16 |  |  | 30 | 20 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | 17 |  | МУ «УЖКХ» |
| 10. | Количество реализованных народных проектов | ед. |  |  | ИМБТ, ИМ |  | - |  | 2 |  |  | 4 | 6 |  | * |  | * |  | * |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 11. | Доля реализованных проектов по благоустройству общественных пространств от общего количества проектов по благоустройству общественных пространств, запланированных к реализации | % |  |  | ИМ |  | - |  | - |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | - |  | - |  | - |  | МУ «УЖКХ» |
| 12. | Доля реализованных проектов по созданию привлекательной среды городского округа от общего количества проектов по созданию привлекательной среды городского округа, запланированных к реализации | % |  |  | ИМ |  | - |  | - |  |  | - | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | МУ «УЖКХ» |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Количество заседаний общественной комиссии МОГО «Ухта» по формированию и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» | ед. |  |  | ИЗ3 |  | 12 |  | 3 |  |  | 4 | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | МУ «УЖКХ» |

*-  значения показателя будут дополнены после заключения соглашений (изменений, дополнений к соглашению) с органом исполнительной власти Республики Коми на предоставление соответствующих субсидий.

___________________________ »

Приложение № 3

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2023 г. № 584

«Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа МОГО «Ухта» «Формирование современной городской среды» |  |  | ВСЕГО | 489 634 262,38 | 457 959 095,32 | 406 270 586,17 | 412 285 421,00 | 380 522 665,00 | 2 146 672 029,87 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 686,18 | 30 546 798,30 | 28 723 460,55 | 32 315 143,67 | 0,00 | 122 528 088,70 |
|  |  |  | Бюджет РК | 24 099 766,92 | 30 290 842,70 | 32 493 529,45 | 33 524 328,33 | 33 524 328,00 | 153 932 795,40 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 434 591 809,28 | 397 121 454,32 | 345 053 596,17 | 346 445 949,00 | 346 998 337,00 | 1 870 211 145,77 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 489 634 262,38 | 457 959 095,32 | 406 270 586,17 | 412 285 421,00 | 380 522 665,00 | 2 146 672 029,87 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 686,18 | 30 546 798,30 | 28 723 460,55 | 32 315 143,67 | 0,00 | 122 528 088,70 |
|  |  |  | Бюджет РК | 24 099 766,92 | 30 290 842,70 | 32 493 529,45 | 33 524 328,33 | 33 524 328,00 | 153 932 795,40 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 434 591 809,28 | 397 121 454,32 | 345 053 596,17 | 346 445 949,00 | 346 998 337,00 | 1 870 211 145,77 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | МУ УКС | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| Задача 1. Обеспечение надлежащего содержания территорий муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и ремонт объектов благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 403 028 948,23 | 379 714 845,18 | 338 614 759,45 | 339 874 707,00 | 340 461 726,00 | 1 801 694 985,86 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 3 504 245,00 | 1 781 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 285 549,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 399 524 703,23 | 377 933 541,18 | 338 614 759,45 | 339 874 707,00 | 340 461 726,00 | 1 796 409 436,86 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Осуществление контроля по соблюдению Правил благоустройства на территории МОГО «Ухта» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | 6 698 301,00 | 6 698 301,00 | 6 698 301,00 | 20 094 903,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | 6 698 301,00 | 6 698 301,00 | 6 698 301,00 | 20 094 903,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Развитие благоустройства на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 64 103 992,27 | 56 303 662,65 | 60 576 321,00 | 65 712 413,00 | 33 362 638,00 | 280 059 026,92 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 30 942 686,18 | 30 546 798,30 | 28 723 460,55 | 32 315 143,67 | 0,00 | 122 528 088,70 |
|  |  |  | Бюджет РК | 19 572 513,82 | 19 660 040,70 | 25 795 228,45 | 26 826 027,33 | 26 826 027,00 | 118 679 837,30 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 13 588 792,27 | 6 096 823,65 | 6 057 632,00 | 6 571 242,00 | 6 536 611,00 | 38 851 100,92 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 1 607 375,67 | 5 194 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 801 595,67 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 023 008,10 | 3 849 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 872 506,10 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 584 367,57 | 1 344 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 929 089,57 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Развитие общественных пространств | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | 20 893 946,21 | 16 746 367,49 | 381 204,72 | - | - | 38 021 518,42 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | - | - | 5 000 000,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | 20 893 946,21 | 11 746 367,49 | 381 204,72 | - | - | 33 021 518,42 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2.4. | Создание привлекательной среды городского округа | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Управление реализацией проектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству территории МОГО «Ухта» и возможности их участия в данных мероприятиях | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Осуществление контроля по реализации проектов благоустройства | МУ «УЖКХ» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет РК | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Бюджет МОГО «Ухта» | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | - | - | - | - | - | - |

____________________________»

Приложение № 4

к постановлению

администрации МОГО «Ухта»

от 14 марта 2023 г. № 584

«Таблица 5

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Осуществление государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | Субвенция на Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории МОГО «Ухта» мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Организованы мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество отловленных животных без владельцев, ед. | - | - | 89 | 88 | 87 |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», ед. | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  |  |  | Достигнут процент граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Удельный вес граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, % | 15 | 20 | 25 | 30 | - |
|  |  |  | Обеспечена доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках муниципальной программы современной городской среды | Доля объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, закупаемого при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках Программы | 90 | 90 | 90 | 90 | - |
|  |  |  | Достигнуто количество благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
| 3 | Основное мероприятие 2.2. Реализация мероприятий в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализованы проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов, ед. | 4 | 6 | * | * | * |

____________________________»