[image: image1.png]



	АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «УХТА»

РЕСПУБЛИКИ КОМИ
	
	КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

«УХТА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ КЫТШЛÖН

АДМИНИСТРАЦИЯ


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ



	19 декабря 2024 г.
	
	№
	3756
	

	г.Ухта,  Республика Коми  
	
	


Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа «Ухта» Республики Коми, постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 20.08.2024 № 2468 «О муниципальных программах», Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального округа «Ухта» от 02.07.2024                  № 1932, администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществлять за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа «Ухта» на соответствующий финансовый год и плановый период для ответственного исполнителя и соисполнителей Программы.

3. Отменить муниципальные нормативные правовые акты по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению со дня вступления в силу решения Совета муниципального округа «Ухта» об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа «Ухта» за 2024 год.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального округа «Ухта».
Глава муниципального округа «Ухта»

Республики Коми - 

руководитель администрации






    М.Н. Османов
Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 19 декабря 2024 г. № 3756

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы»

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (далее - МУ «УЖКХ»)

	Соисполнители Программы (подпрограммы)
	Муниципальное учреждение Управление капитального строительства (далее - МУ УКС)
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального округа «Ухта» Республики Коми (далее - КУМИ)

	Подпрограммы Программы
	

	Цель (цели) Программы (подпрограммы)
	Создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах

	Задачи Программы (подпрограммы) 
	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта».

Развитие сети автомобильных дорог.

Содержание объектов дорожной инфраструктуры.

	Целевые индикаторы (показатели) Программы (подпрограммы)
	1. Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных) 

2. Количество выданных муниципальных проездных билетов (ед.)

3. Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» (ед.)

4. Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах (ед.)

5. Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» (м) 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)

7. Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании (процентов от числа опрошенных)

8. Протяженность   обустроенных  ледовых  переправ   и 


2

	
	(или) зимних автомобильных дорог местного значения (километр; тысяча метров)

	Этапы и сроки реализации Программы (подпрограммы)
	2025-2030 годы

	Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках Программы
	

	Объемы финансирования Программы (подпрограммы)
	год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта» 
(руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	Всего

(руб.)

	
	1
	3
	4
	6

	
	2025
	22 735 714,98
	0,00
	22 735 714,98

	
	2026
	23 351 591,52
	0,00
	23 351 591,52

	
	2027
	23 351 591,52
	0,00
	23 351 591,52

	
	Итого:
	69 438 898,02
	0,00
	69 438 898,02

	Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках Программы
	год
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
(руб.)
	Внебюджетные источники финансирования (руб.)
	Всего

(руб.)

	
	1
	3
	4
	6

	
	2025
	
	
	

	
	2026
	
	
	

	
	2027
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	

	Ожидаемые результаты реализации Программы (подпрограммы)
	Уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания на территории муниципального образования увеличится с 55,9% в                    2023 году до 62,9% к 2030 году.


3

Приоритеты и цели развития в сфере транспортной системы 
муниципального округа «Ухта»
Основная цель и задачи Программы соответствуют приоритетам, целям и основным направлениям социально-экономического развития муниципального округа «Ухта» на период до 2035 года.

Приоритетами муниципального округа «Ухта» в сфере транспортной системы являются:

1. Развитие надежной дорожной инфраструктуры.

2. Повышение доступности, качества и безопасности транспортных услуг на автомобильном и воздушном видах транспорта.

Таким образом, цель Программы - создание надежной дорожной инфраструктуры и обеспечение потребности населения в качественных и доступных транспортных услугах. 

Для достижения поставленной цели в Программе определены следующие задачи:

· создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта»;
· развитие сети автомобильных дорог;

· содержание объектов дорожной инфраструктуры.

Перечень и характеристики основных мероприятий Программы приведены в таблице 1 Программы.

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы приведены в таблице 2 Программы.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей Программы приведена в таблице 3 Программы.
4

Таблица 1

Перечень

и характеристики основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	№ п/п
	Номер и наименование основного мероприятия
	Ответственный исполнитель основного мероприятия
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации
	Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта»

	
	Процессные мероприятия

	1
	1.1. Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа «Ухта»
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов.

ИМ: Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта».

	2
	1.2. Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта»
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ1: Количество выданных муниципальных проездных билетов.

ИМ: Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах 

	Задача 2. «Развитие сети автомобильных дорог» 

	
	Процессные мероприятия

	3
	2.1. Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети
	МУ УКС
	01.01.2027
	31.12.2027
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта».

	4
	2.2.  Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети
	КУМИ
	01.01.2027
	31.12.2027
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта».

	5
	2.3. Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	01.01.2027
	31.12.2027
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ2: Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта».


5

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

	
	Процессные мероприятия

	6
	3.1. Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2025
	31.12.2030
	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИМ: Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения.

ИМ: Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании.

	7
	3.2. Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности
	МУ «УЖКХ»
	01.01.2025
	31.12.2030


	ИЦ: Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании.

ИЗ3, ИС: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.


6

Таблица 2

Перечень

и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора (показателя)
	Ед. измерения
	Направленность
	Принадлежность
	Значения индикатора (показателя)
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2023 факт
	2024 оценка
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»

	1
	Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании
	процентов от числа опрошенных
	[image: image2.wmf]­


	ИЦ
	55,9
	56,7
	57,4
	58,8
	59,6
	60,9
	62,1
	62,9
	МУ «УЖКХ»

	Задача 1. «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта»

	2
	Количество выданных муниципальных проездных билетов
	ед.
	[image: image3.wmf]­


	ИЗ1
	35240
	32780
	35000
	35000
	35000
	35000
	35000
	35000
	МУ «УЖКХ»

	3
	Количество выполненных рейсов на внутримуниципальных пассажирских перевозках воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты муниципального округа «Ухта» 
	ед.
	[image: image4.wmf]­


	ИМ
	23
	19
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	МУ «УЖКХ»

	4
	Количество проведенных заседаний транспортной комиссии по транспортному обслуживанию населения на муниципальных регулярных автобусных маршрутах
	ед.
	[image: image5.wmf]­


	ИМ
	0
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	МУ «УЖКХ»

	Задача 2. «Развитие сети автомобильных дорог»

	5
	Протяженность объектов дорожной сети, переданных в собственность муниципального округа «Ухта» 
	м
	[image: image6.wmf]­


	ИЗ2
	00,0
	-
	-
	-
	4091,0
	-
	-
	-
	МУ УКС

	
	Задача 3. «Содержание объектов дорожной инфраструктуры»

	6
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	[image: image7.wmf]­


	ИС, ИЗ3
	55,5
	59,7
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	60,0
	МУ «УЖКХ»


7

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	7
	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании
	процентов от числа опрошенных
	[image: image8.wmf]­


	ИМ
	41,7
	42,2
	42,9
	43,5
	44,1
	44,6
	45,8
	46,3
	МУ «УЖКХ»

	8
	Протяженность обустроенных ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог местного значения
	километр; тысяча метров
	[image: image9.wmf]­


	ИМ
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	МУ «УЖКХ»


8
Таблица 3

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов средств

на реализацию целей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственные исполнители, соисполнители
	Расходы (руб.)

	
	
	
	источник финансирования
	2025
	2026
	2027
	ВСЕГО

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»
	 МУ «УЖКХ»,
МУ УКС,
КУМИ
	ВСЕГО 
	22 735 714,98
	23 351 591,52
	23 351 591,52
	69 438 898,02

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	22 735 714,98
	23 351 591,52
	23 351 591,52
	69 438 898,02

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	22 735 714,98
	23 351 591,52
	23 351 591,52
	69 438 898,02

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	22 735 714,98
	23 351 591,52
	23 351 591,52
	69 438 898,02

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	КУМИ
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта»
	 МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	16 188 925,53
	16 804 802,07
	16 804 802,07
	49 798 529,67

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	16 188 925,53
	16 804 802,07
	16 804 802,07
	49 798 529,67

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	1.1
	Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального округа «Ухта»
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	16 188 925,53
	16 804 802,07
	16 804 802,07
	49 798 529,67

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	16 188 925,53
	16 804 802,07
	16 804 802,07
	49 798 529,67

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Совершенствование системы транспортного обслуживания в границах муниципального округа «Ухта» 
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 2. Развитие сети автомобильных дорог
	МУ УКС,

КУМИ
	ВСЕГО 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Организация работы по определению стоимости строительства объектов дорожной сети 
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Постановка на кадастровый учет и регистрация права муниципальной собственности объектов дорожной сети
	КУМИ
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Организация работы по проведению процедуры определения потенциального исполнителя по подготовке проектной документации по строительству уличной дорожной сети индивидуальной жилой застройки
	МУ УКС
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-

	Задача 3. Содержание объектов дорожной инфраструктуры 
	 МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	19 640 368,35

	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	19 640 368,35

	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


10

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	11

	3.1
	Проведение капитального ремонта (ремонта) и содержание дорог общего пользования местного значения
	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	19 640 368,35

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	6 546 789,45
	19 640 368,35

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми в области дорожной деятельности

	МУ «УЖКХ»
	ВСЕГО 
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Средства бюджета муниципального округа «Ухта»
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Внебюджетные источники финансирования
	-
	-
	-
	-


__________________________________________
Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального округа «Ухта»

от 19 декабря 2024 г. № 3756

Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих отмене.

1. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы».
2. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 03.03.2021 № 509 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
3. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.05.2021 № 1274 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
4. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.08.2021 № 2145 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
5. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 04.10.2021 № 2679 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
6. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.10.2021 № 2891 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
7. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 22.12.2021 № 3300 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
8. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 27.12.2021 № 3357 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
9. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 01.03.2022 № 349 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
10. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.04.2022 № 638 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
11. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 08.06.2022 № 1156 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
12. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 11.07.2022 № 1395 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
13. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.08.2022 № 1739 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
14. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 14.10.2022 № 2252 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
15. Постановление   администрации   МОГО   «Ухта»   от    28.12.2022  №  3083  «О 
2

внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
16. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 19.01.2023 № 73 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
17. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 20.01.2023 № 86 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
18. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.02.2023 № 330 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
19. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 12.04.2023 № 877 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
20. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 21.04.2023 № 964 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
21. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 28.07.2023 № 1929 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
22. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 25.09.2023 № 2496 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
23. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 17.11.2023 № 3118 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
24. Постановление администрации МОГО «Ухта» от 06.12.2023 № 3307 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
25. Постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 29.02.2024 № 522 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
26. Постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 21.03.2024 № 764 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».
27. Постановление администрации муниципального округа «Ухта» от 18.09.2024 № 2811 «О внесении изменений в постановление администрации МОГО «Ухта» от 10.02.2021 № 269 «Об утверждении муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие транспортной системы».

_____________________________
