Приложение

к постановлению

Администрации МОГО «Ухта»

от 21 июня 2022 г. № 1251

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории МОГО «Ухта»

на 01.01.2022 года

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января текущего года | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение объекта |  | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Раздел III

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел IV

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел V

Объекты незавершенного строительства,	 в отношении которых предлагается передача другим субъектам

хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта	Российской Федерации или в муниципальную собственность

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый/учетный номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 115 м. | 2020 | 9230000000000000000000002831 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы" | 173,40 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Асфальтирование тротуаров к пешеходному переходу №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, Набережная Газовиков | - | 2020 |  |  | 173,40 |  |  |
|  | Дорожно-мостовое хозяйство |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 2. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 816,30 кв.м. | 2013-2017 | 92300000000000000000000015011 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 4 276,53 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт.Шудаяг, переулок Больничный) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, пгт. Шудаяг, переулок Больничный | 14 022,94 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 4 276,53 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 3. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 550,90 кв.м. | 2014-2017 | 9230000000000000000000001801 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 257,91 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 | 10 158,82 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 257,91 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 083,90 кв.м. | 2014-2017 | 9230000000000000000000001811 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 4 328,80 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 | 8 851,87 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 4 328,80 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1 5. | 2 | 3 | 4 | 5 9230000000000000000000001501 | 6 Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 7 1 708,68 | 8 МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | 9 декабрь 2022 г |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Геологов, участок № 5 | 13 705,30 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 1 708,68 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 6. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 605,40 кв.м. | 2013-2017 | 9230000000000000000000001201 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 2 506,31 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Геологов, участок №2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Геологов, участок №2 | 13 330,87 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 2 506,31 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 7. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 610,10 кв.м. | 2013-2017 | 9230000000000000000000001301 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 7 128,43 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 1 | 13 439,53 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 7 128,43 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 8. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 879,40 кв.м. | 2013-2017 | 9230000000000000000000001631 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 6 340,47 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Молодежная, участок № 4 | 17 908,18 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 6 340,47 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 611,90 кв.м. | 2014-2017 | 9230000000000000000000001701 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 2 194,17 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная, участок №6) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Молодежная, участок №6 | 11 208,375 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 2 194,17 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 10. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 831,70 кв.м. | 2013-2017 | 9230000000000000000000001601 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы" | 8 388,73 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Молодежная-ул. Геологов, участок № 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Молодежная-ул. Геологов, участок № 3 | 13 148,91 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 8 388,73 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 11. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 205 мест | 2009-2012 | 9230000000000000000000000331 | Долгосрочная целевая программа "Модернизация образования на территории МОГО "Ухта" | 15 756,36 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Детские ясли-сад №12 на 205 мест в IV МКР г.Ухты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Тиманская | 29 429,43 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 15 756,36 |  |  |
|  | Образование |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 12. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 220 мест | 2011-2015 | 9230000000000000000000000361 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования" | 307,22 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Детские ясли-сад в IV микрорайоне г.Ухты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. М.К.Сидорова | 31 082,92 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 307,22 |  |  |
|  | Образование |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 220 мест | 2011-2015 | 9230000000000000000000000351 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования" | 910,09 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Детские ясли-сад по ул.Куратова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Куратова | 28 387,14 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 910,09 |  |  |
|  | Образование |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 14. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 060,04 кв.м. | 2011-2015 | 9230000000000000000000000991 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования" | 8 259,67 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Реконструкция здания муниципального (сменного) общобразовательного учреждения Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа МО ГО Ухта под дошкольное образовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Ленина | 8 377,363 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 8 259,67 |  |  |
|  | Образование |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 15. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 0,321 Гкал/час | 2009-2012 | 9230000000000000000000000981 | Долгосрочная целевая программа "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 738,45 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство автономной котельной бассейна Дельфин в пос.Водный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, пгт Водный, ул. Первомайская | 3 306,42 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 738,45 |  |  |
|  | Инженерно-коммунальная инфраструктура |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 16. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Общая площадь 1 752,6 кв.м. | 2012-2013 | 9230000000000000000000000741 | Долгосрочная целевая программа "Проектирование, строительство и реконструкция объектов для муниципальных нужд на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета МОГО "Ухта" | 757,77 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство жилого дома для переселения с пгт.Ярега в пгт. Шудаяг |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, пгт Шудаяг, ул. Павлова | 12 504,901 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  | 757,77 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 17. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 432 м. | 2018-2018 | 9230000000000000000000002701 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы" | 1 697,63 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Устройство тротуара вдоль ул. Набережная Газовиков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, Набережная Газовиков | 1 865,141 тыс..руб. в тек.ценах на 2017 г. |  |  |  | 1 697,63 |  |  |
|  | Дорожно-мостовое хозяйство |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 18. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2019-2021 | 9230000000000000000000002801 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Переселение граждан, проживающих на территории МОГО "Ухта", из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы" | 20 937,74 | МОГО "Ухта" (КУМИ администрации МОГО "Ухта") | декабрь 2022 г. |
|  | Приобретение жилого помещения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Вокзальная | - |  |  |  | 20 937,74 |  |  |
|  | Жилье |  | 100% |  |  |  |  |  |

Раздел VI

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый/учетный номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  | в том числе из местного бюджета |  |  |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 3 972,00 м. длина дороги | 2008- | 9230000000000000000000000301 | Долгосрочная целевая программа "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 4805,7 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Объездная дорога от ул. Первомайская до автодороги Ухта - Сыктывкар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, ул.Первомайская | 14 689,85 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожно-мостовое хозяйство |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2013- | 9230000000000000000000001001 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования" | 808,49 | Проект реализован в рамках благотворительной деятельности ОАО "Газпром трансгаз Ухта" | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Реконструкция Детского парка в г. Ухте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, ул. Пушкина | 15 689,85 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 3. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 1 308,86 кв.м. общая площадь здания | 2012- | 9230000000000000000000000801 | Долгосрочная целевая программа "Культура г. Ухты на 2012 - 2014 годы | 3449,43 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Социально-культурный центр в пос. Кэмдин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, Кэмдин | 14 689,85 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Социально-культурное |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 11 мест/час | 2012- | 9230000000000000000000000601 | Долгосрочная целевая программа "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." | 363,71 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство бани в пгт. Водный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, пгт Водный, ул. Ухтинская | 4 118,74 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммунально-бытовое |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2014- | 9230000000000000000000001171 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" | 3174,3 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Клубная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Клубная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект жилищного фонда |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 6. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2014- | 9230000000000000000000001081 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" | 3254,6 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул.Кремса, участок № 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Кремса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект жилищного фонда |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2014- | 9230000000000000000000001161 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" | 3183,7 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (г. Ухта, ул. Кремса, участок № 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Ухта, ул. Кремса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект жилищного фонда |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
| 8. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 600 чел. | 2013- | 9230000000000000000000001101 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие образования" | 1523,46 | ПСД не соответствует действующим строительным нормам и правилам | не требуется | декабрь 2022 г. |
|  | Строительство средней школы в VI квартале г. Ухты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, VI квартал | ПСД не утверждена, контракт расторгнут |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование |  | 0% |  |  |  |  |  |  |

Раздел VII

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Реестровый номер местного имущества | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из местного бюджета | Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  |  |  |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Раздел VIII

Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений,	 произведенных в объекты капитального строительства,

строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось

| N п/п | Заказчик, застройщик | Мощность объекта | Планируемый период строительства | Документ-основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства) | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, | Наличие разработанной проектной документации | Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации | Срок реализации предлагаемых решений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта |  | Годы фактического начала и прекращения строительства |  |  |  |  |  |
|  | Адрес местонахождения объекта | Сметная стоимость, тыс. рублей | Степень завершенности строительства |  | в том числе из местного бюджета |  |  |  |
|  | Назначение объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУ УКС (ИНН 1102011042) | Население 650 чел. | 2008 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы" | 14 458,13 | Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-5-0084-13 от 22.07.2013 г.. | Направлены заявки на вхождение в федеральные программы для финансирования из бюджета РФ | 2024 г. |
|  | Индивидуальная застройка жилого района Нагорный (п. УРМЗ) с инженерными сетями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, Нагорная | 46 336,63 тыс.руб. в баз.ценах на 01.01.2000г. |  |  | 14 458,13 |  |  |  |
|  | Жилье |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 3,77 Мвт | 2019-2023 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" | 2 684,00 | Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-1-3-040483-2021 от 23.07.2021г. | Строительство объекта | 2022 г. |
|  | Проектирование строительства котельной в пгт. Ярега |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, пгт. Ярега, ул. Шахтинская | - |  |  | 2 684,00 |  |  |  |
|  | Инженерно-коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 1 870,00 м. длина дороги | 2019-2021 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие транспортной системы" | 305,33 | - | Строительство объекта | 2026 г. |
|  | Объездная дорога от проспекта А.И. Зерюнова до автодороги Сыктывкар-Ухта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, ул. Сергея Довлатова | - |  |  | 305,33 |  |  |  |
|  | Дорожно-мостовое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | 46 чел/смена. | 2017-2023 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Развитие физической культуры и спорта" | 2 003,57 | Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-1-3-009345-2020 от 25.03.2020 г. | Строительство объекта | 2023 г. |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс единоборств, г.Ухта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ухта, пр.Космонавтов | 722 793,13 тыс.руб в текущем уровне цен на I кв. 2020г. |  |  | 2 003,57 |  |  |  |
|  | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | МУ УКС (ИНН 1102011042) | - | 2021-2024 | Муниципальная программа МОГО "Ухта" "Жилье и жилищно-коммунальное хозяйство" | 11 972,04 | Положительное заключение АУ РК Управления Государственной экспертизы Республики Коми № 11-1-1-2-054408-2020 от 28.10.2020 г. | Строительство объекта | 2024 г. |
|  | Строительство станции водоочистки с созданием системы управления комплексом водоснабжения в "Пожня-Ёль" г. Ухта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в 6 км.от г. Ухты по автодороге Ухта-Троицко-Печерск | подлежит корректировке |  |  | 11 972,04 |  |  |  |
|  | Инженерно-коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________